3. PROGRAM  DE  MĂSURI

Pentru realizarea în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Jdeţean Vâlcea a strategiei de dezvoltare spaţială sunt prezentate principalele măsuri care concură la fundamentarea politicilor publice privind valorificarea durabilă şi protejarea resurselor naturale, dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a tuturor zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să optimizeze integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, naţionale şi europene, precum şi conservarea şi protecţia calităţii mediului.

Măsurile sunt prezentate pe domenii şi subdomenii prioritare definite prin opţiunile strategiei de dezvoltare spaţială.

Pentru fiecare domeniu şi subdomeniu au fost evidenţiate principalele direcţii de acţiune şi măsuri care concură la implementarea obiectivelor specifice, precum şi etapa de realizare a acestora.

În acest sens au fost luate în considerare trei etape: etapa I – termen scurt (3 – 5 ani), etapa a II-a – termen mediu (5-10 ani) şi etapa a III-a -  termen lung şi de perspectivă (10-20 ani).

Pentru fiecare măsură sau set de măsuri s-au propus instituţiile cu responsabilitate în implementarea şi monitorizarea acestora.

Datele şi elementele de potenţial prezentate în programul de măsuri constituie un suport informaţional de fundamentare a deciziilor pe plan local şi judeţean pentru pregătirea şi aprobarea programelor de dezvoltare socio-economică anuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Vâlcea. De asemenea, sunt prezentate obiective a căror realizare necesită o colaborare interjudeţeană.

PROGRAM  DE  MĂSURI

| Domeniu/subdomeniu Obiective | Direcţii de acţiune/măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării teritoriului | Etapa | Propunere responsabilităţi |
| --- | --- | --- | --- |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. STRUCTURA TERITORIULUI |  |  |  |
| 3.1.1. Cadrul natural/mediul |  |  |  |
| 3.1.1.1. Cadrul natural |  |  |  |
| Conservarea, protejarea şi valorificarea cadrului natural | ● Conservarea diversităţii biologice, asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună, prin: - protecţia speciilor (stabilirea unui sistem de monitorizare, conservare şi întreţinere spaţiilor verzi, refacerea acestora); - protecţia fondului cinegetic şi a celorlalte specii faunistice (evaluarea stării de conservare a habitatelor, monitorizarea şi controlul stării speciilor şi a modului de capturare a acestora); - protecţia fondului piscicol - protecţia păsărilor (monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de păsari ); - protejarea pădurilor şi a zonelor umede; ● Protejarea resurselor balneoturistice şi valorificarea durabilă a acestora; ● Managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în vederea unei dezvoltări durabile. ● Prevenirea şi atenuarea proceselor de degradare prin masuri de reconstrucţie ecologică. | I-II-III | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea Consiliul Judeţean Vâlcea Consiliile locale Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice |
| Implementarea unui management integrat al calităţii solului | ● Prevenirea declanşării unor fenomene de degradare şi ameliorarea limitărilor existente în vederea menţinerii stării de fertilitate a solurilor în funcţie de clasa de calitate a solurilor, prin măsuri ameliorative, astfel: - pentru terenurile de clasa a II-a măsuri ameliorative simple (arături pe curba de nivel, asolamente de protecţie, lucrarea solului la umiditatea optimă - rigole şi şanţuri de scurgere a apei pe solurile cu exces de umiditate stagnantă sau controlul adâncimii nivelului freatic în vederea prevenirii excesului de umiditate freatică. - pentru terenurile de clasa a III-a: lucrări de afânare adâncă şi drenaj superficial pe terenurile plane sau slab depresionare; lucrări de desecare şi culturi tolerante la excesul de umiditate freatic pe terenuri de luncă cu apa freatică situată la 1-2 m adâncime; lucrări de drenaj superficial (local, desecare) şi practicarea de culturi tolerante la excesul de umiditate pe terenuri plane sau slab înclinate (culmi şi terase) din dealuri subcarpatice şi piemontane, afectate de exces moderat de umiditate stagnantă; lucrări complexe de desecare, amenadare cu calcar şi culturi tolerante la excesul de umiditate pe terasele înalte de pe stânga Oltului; lucrări antierozionale mai complexe - culturi în fâşii, benzi înierbate sau asolamente de protecţie pe terenuri de versant cu pante de 15-20% din dealuri subcarpatice şi piemontane. - pentru terenurile de clasa a IV-a : amendare cu calcar, lucrări de desecare şi culturi tolerante la excesul de umiditate pe terasele înalte din Depresiunea Horezu; amendări cu calcar pentru diminuarea acidităţii solurilor pe terenurile răspândite în Depresiunea Loviştei, pe culmi slab înclinate (5-15%) cu soluri puternic acide; lucrări complexe de agrotehnică şi amenajări antierozionale asociate cu eliminarea excesului de umiditate pe pante, amenajarea suprafeţelor cu alunecări sau amenadare calcaroasă pe versanţi şi culmi înguste, cu pante de 15-25%, afectate de eroziune puternică, cu soluri puternic acide, împădurirea versanţilor cu specii antierozionale şi trecerea lor în folosinţă silvică. | I-II-III | Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice |
| 3.1.1.2. Calitatea factorilor de mediu |  |  |  |
| Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin acţiuni de limitare şi/sau eliminare a impactului negativ al activităţilor antropice | ● Îmbunătăţirea calităţii aerului prin: - reducerea emisiilor poluante prin modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante la agenţii economici care au emisii de noxe atmosferice peste limita C.M.A.( Râmnicu Vâlcea - Oltchim şi VILMAR, Govora - Uzinele Sodice şi CET, Berbeşti – exploatările de cărbune, Bistriţa – exploatări de calcar) ; - reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie) ca urmare a traficului rutier, sub valoarea C.M.A. prin reducerea adaosului de plumb din benzină şi utilarea autovehiculelor cu dispozitive antipoluante; - mărirea suprafeţei zonelor verzi din localităţile industriale, îndesirea sau crearea perdelelor verzi în jurul platformelor industriale. | I-II | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Agenţia de Protecţie a Mediului Consiliul Judeţean Consiliile locale Agenţii economici |
|  | ● Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a celor subterane - Încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele uzate evacuate de unităţile socio-economice: • în apele de suprafaţă (râul Olt-platforma chimică, staţie epurare Râureni, râul Lotru-depozite terasit, pârâul Ranga-exploatări petroliere zona Băbeni); • în apele subterane (pânza freatică din zona platformei chimice Râmnicu Vâlcea, zonele cu produse petroliere din Băbeni, Drăgăşani, Mădulari, zona de deşeuri menajere Râmnicu Vâlcea). - Încadrarea în standardele de calitate a apelor uzate deversate în reţelele de canalizare ale localităţilor; | I-II | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea Consiliul Judeţean Consiliile locale Agenţii economici |
|  | ● Reabilitarea solului degradat şi reducerea impactului asupra mediului a activităţilor antropice, prin: - adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuării cantităţilor de substanţe poluante eliminate pe sol de către unităţile economice ( extracţia petrolului Băbeni, Drăgăşani, extracţia saramurii Teica-Ocniţa, extracţia cărbunelui Berbeşti-Alunu, şlam de la Uzinele Sodice Govora, reziduuri organice de la Oltchim Râmnicu Vâlcea); - adoptarea unor tehnici agricole adecvate, sau schimbarea modului de folosinţă a terenurilor devenite improprii pentru producţia agricolă; - închiderea depozitelor de deşeuri neamenajate şi reconstrucţia ecologică a terenurilor ocupate de acestea, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural; - îmbunătăţirea managementului deşeurilor (deşeuri industriale nepericuloase - bataluri, depozite de cenuşă şi zgură, halde de steril, deşeuri periculoase – Oltchim, deşeuri menajere); - eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe lichide poluante; | I-II | Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea Agenţii economici Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice |
| 3.1.1.3. Zonele de risc natural |  |  |  |
| Apărarea populaţiei şi a obiectivelor socio-economice împotriva inundaţiilor | ● Realizarea hărţilor de risc natural. | I | Consiliul judeţean, Consiliile locale |
|  | ● Acţiuni de reparare şi întreţinere a lucrărilor existente de apărare împotriva inundaţiilor; | I-II-III | Direcţia Apele Olt Consiliile locale |
|  | ● Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, pentru care există studii de fezabilitate întocmite pe cursurile de apă: Muereasca, Băiaşu, Cerna, Otăsău, Sâmnic, Geamăna, Bistriţa, Govora, Iazul Morilor, Sălătrucel, Cernişoara, Hinţa, Olteţ; | I - II | Direcţia Apele Olt |
|  | ● Iniţierea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în unităţile administrativ teritoriale în care s-au produs inundaţii (legea 575/2001) | II - III | Direcţia Apele Olt |
|  | ● Implementarea prevederilor „Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii – prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor” legiferată prin HG nr. 1854/ 2005 | I-II-III | Administraţia centrală şi locală; Organisme teritoriale ale Ministerelor Internelor,Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agriculturii şi Dezvoltării Rurale |
| Identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (alunecări de teren) în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale | ● Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale - întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren în zone în care există elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca”zone de risc la alunecări de teren”, conform Legii 575/2001: Muereasca, Stoenesti, Berbesti, Copaceni, Alunu, Perisani, Racovita, Malaia, Voineasa, Berislavesti, Vaideeni, Costesti, Berbesti, Francesti, Tomsani, Cernisoara, Gradistea, Scundu, Caineni, Mateesti, Golesti, Olanesti si Ramnicu Valcea. - urmărirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziune moderată şi cu risc de accentuare a eroziuni, în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană - avertizarea organelor şi întreprinderilor interesate, cât şi a factorilor de decizie în cazurile de extindere şi intensificare a unor procese dăunătoare | I I-II-III I-II-III | Consiliul judeţean, Agenţia de Protecţia Mediului Vâlcea, Garda Naţională de Mediu |
|  | ● Reducerea impactului asupra mediului si infrastructurii de transport şi minimizarea efectelor alunecarilor de teren - efectuarea lucrarilor de consolidare versanti pentru protejarea infrastructurii de transport pe Valea Oltului - elaborarea hartilor de risc la alunecari de teren - efectuarea lucrarilor de consolidare a zonelor expuse la alunecarile de teren | I - II | Consiliul judeţean, Consiliile locale Direcţia drumuri şi Poduri |
| 3.1.1.4. Zone expuse la riscuri tehnologice |  |  |  |
| Reducerea semnificativă a impactului negativ a activitatii industriale asupra calitatii mediului si a populatiei | ● Retehnologizarea, utilizarea de tehnologii nepoluante si asanarea zonelor degradate prin activitati industriale - acordarea de sprijin financiar agentilor economici din zona pentru achizitionarea de tehnologii nepoluante, care sa reduca semnificativ impactul negativ al activitatii acestora asupra calitatii mediului si a populatiei si sa mentina in acelasi timp activitatea economica a localitatilor respective. | I-II | Consiliul judeţean, Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea, Unităţile industriale poluante |
|  | ## ● Îndeplinirea sarcinilor acceptate prin acorduri şi tratate internaţionale privind reducerea poluării solurilor - promovarea unui management al intreprinderilor miniere prelucrătoare care să elimine posibilitatea producerii de accidente tehnologice - îmbunătăţirea recuperării şi tratării deşeurilor industriale - investiţii în tehnologii ecologice pentru înlocuirea proceselor industriale poluante şi în tehnologii eficiente de depoluare - investiţii pentru colectarea, sortarea, recuperarea, depozitarea deşeurilor industriale inclusiv cele periculoase ## - îmbunătăţirea recuperării şi tratării deşeurilor industriale - reabilitarea şi managementul pe termen lung al râurilor poluate cu metale grele datorită activităţii miniere (zona minieră Berbeşti) - evitarea poluarilor accidentale cu saramura, titei si produse chimice prin: * înlocuirea conductelor de transport saramura de la Ocnele Mari pe platforma chimica * înlocuirea conductelor de transport titei si produse chimice (etilena, propilena) | I-II-III | Consiliul judeţean, Agenţia de Protecţia Mediului Vâlcea, Garda Naţională de Mediu |
| Redarea in circuitul economic a terenurilor degradate si protejarea siturilor construite | ● Reabilitarea zonelor contaminate si redarea lor in circuitul economic, prin: - lucrari de curatare, igienizare si reconstructie ecologica a zonelor degradate si contaminate ca urmare a activităţilor industriale poluante (industrie minieră, chimică). | I | Consiliul judeţean, Agenţia de Protecţia Mediului Vâlcea, Unităţile industriale poluante |
| Monitorizarea permanenta a zonelor care prezintă risc tehnologic | ● Monitorizarea diferenţiată a unităţilor cu risc tehnologic : - managementul adecvat al constructiilor hidrotehnice, retehnologizarea acestora în vederea reducerii potenţialului de accident tehnologic (lacurile de acumulare de la: Brădişor, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani) - monitorizarea zonelor care prezintă riscuri legate de industria chimică (potential de poluare cu clor, amoniac, potential de explozie): Rm Vâlcea, Govora, Horezu - managementul adecvat al zonelor miniere de la Berbeşti - monitorizarea permanentă a nivelului radiaţiilor în zona de influenţă a centralei nucleare de la Koslodui | I-II-III | Consiliul judeţean INGA Unităţile industriale poluante Garda Naţională de Mediu Agenţia de Protecţia Mediului Vâlcea |
| 3.1.2. Patrimoniul natural şi construit |  |  |  |
| 3.1.2.1. Patrimoniul natural |  |  |  |
| Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a resurselor naturale | ● Garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural - identificarea tuturor bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim special de protecţie (rezervaţii, parcuri naturale, peisaje sălbatice); - menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică; - constituirea, organizarea şi extinderea reţelei de arii naturale protejate (studii de specialitate). | I-II | Agenţia de Protecţia Mediului Vâlcea |
|  | ● Asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor patrimoniului natural printr-un regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare conform următoarelor categorii de arii naturale protejate, conform Legii 462/2001: |  |  |
|  | - parcuri naturale – adoptarea unui management care să menţină interacţiunea armonioasă a omului ca natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajelor; promovarea păstrării folosinţelor tradiţionale ale terenurilor; consolidarea activităţilor tradiţionale ale populaţiei locale; posibilităţi de recreere şi turism şi activităţi ştiinţifice şi educaţionale | I-II-III | APM Vâlcea Custozi |
|  | - monumente ale naturii: adoptarea unui management care să asigure un regim strict de protecţie pentru păstrarea trăsăturilor naturale specifice; limitarea sau chiar interzicerea accesului populaţiei, în funcţie de gradul de vulnerabilitate - rezervaţii naturale: adoptarea unui management care să admită după caz măsuri active de gospodărire pentru menţinerea habitatelor şi pentru protejarea anumitor specii; activităţi turistice şi educaţionale organizate; activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale - arii de protecţie specială avifaunistică au scop de a conserva, de a menţine şi acolo unde este cazul de a readuce într-o stare favorabilă habitatele specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare. |  |  |
|  | ● Administrarea siturilor şi habitatelor naturale protejate conform legislaţiei UE transpuse în legislaţia naţională. | I-II | Structurile de administrare special constituite |
|  | ● Ocrotirea şi conservarea în regim de protecţie, cu rol de coridoare ecologice a următoarelor bunuri de patrimoniu natural: - perdele forestiere, tufişuri naturale, vegetaţia malurilor şi a luncilor râurilor şi de pe malurile lacurilor, zonele umede naturale, pajiştile naturale, vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole, vegetaţia naturală din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară, fiind interzisă orice acţiune care le afectează integritatea, cu excepţia cazurilor temeinic justificate şi aprobate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | I-II-III | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile APM Vâlcea |
| 3.1.2.2. Patrimoniul construit |  |  |  |
| Studierea, protecţia şi conservarea monumentelor ce fac parte din patrimoniul cultural imobil (construit) judeţean | ● Protecţia prioritară a ansamblurilor şi obiectivelor construite valoroase clasificate (monumente şi situri arheologice, monumente aparţinând cultelor religioase, monumente civile), prin: - realizarea unui PUZCP pentru Zona Ansamblului Manastirii Hurezi, cuprinzand un regulament de protectie si gestiune, in conformitate cu cerintele UNESCO pentru obiectivele aflate pe LPM. - întocmirea studiilor de delimitare a zonei de protecţie aferente monumentelor istorice de valoare naţională-cat.A (conform LMI) conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice), precum şi a documentaţiilor de urbanism tip PUZCP (Zonă construită protejată) şi a regulamentelor aferente (conform metodologiei în curs de aprobare de căre M.D.L.P.L.). - elaborarea PUZCP pentru centrele localitatilor cu valori de patrimoniu sau pentru localitati ce pot participa la itinerarii culturale/turism cultural (statiuni balneare, comune) dar si pentru fundamenterea dezvoltarii fara agresiuni asupra fondului natural si construit valoros si o utilizare adecvata a acestuia. | I-II | MCC, MDLPL, Consiliul Judetean Consiliile locale |
|  | ● Adoptarea de reglementări specifice de protecţie şi valorificare a patrimoniului construit în documentaţiile de tip PUG. - includerea în documentaţiile de urbanism a unor prevederi care să asigure protecţia şi integritatea monumentelor istorice, respectiv: - tipul de activităţi care se pot desfăşura în zonele de protecţie (lucrări de renovare, refuncţionalizare, restaurare, reabilitare urbană, turism, lucrări tehnico-edilitare, amenajare de spaţii verzi etc.); - condiţiile în care să se autorizeze lucrările şi amenajările din zona de protecţie (turistice, de punere în valoare a | I-II-III | Consiliile locale |
|  | - monumentelor, de stopare a riscurilor naturale, etc.);servituţile impuse imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, cu referire la: compatibilitatea funcţiunilor; înălţimea construcţiilor; volumetria, forma, aspectul exterior al clădirilor; P.O.T. şi C.U.T.; circulaţia, accesele, staţionările. |  |  |
|  | ● protejarea valorilor arheologice prin descărcarea de sarcină istorică a terenurilor pe care urmează să se amplaseze investiţii (căi de comunicaţie, gospodărie comunală, industrie, agricultură, turism, echipare tehnico-edilitară, etc.) | I-II-III | Consiliul Judeţean, Consiliile locale |
|  | ● Elaborarea studiilor de specialitate (istorice), relevee si expertiza structurala pentru categoria« B », de monumente istorice, in vederea includerii pe lista de prioritati de interventie la nivel local. | I-II | DJCCPCN Consiliile locale |
|  | ● Studierea zonelor valoroase din cadrul fondului construit al localităţilor în vederea includerii unor noi obiective în listele de patrimoniu construit. | I-II-III | DJCCPCN Consiliile locale |
|  | ● Derularea de studii şi proiecte pentru revitalizarea unor ansambluri cu valoare de patrimoniu şi valorificarea durabilă a monumentelor existente | I-II | Consiliul Judeţean Consiliile locale |
|  | ● Integrarea peisajului în politica de amenajare a teritoriului, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, în principal prin elaborarea unor studii de specialitate care să identifice şi să evalueze, conform definiţiilor din Convenţia europeană a peisajului, diferitele categorii de peisaje de pe întreg teritoriul judeţului (Metodologie în curs de elaborare de catre MDLPL). | II | MCC MDLPL Consiliul Judeţean |
|  | ● Accesarea fondurilor structurale in vederea realizării proiectelor de restaurare/revitalizare a patrimoniului construit (imobil) pe baza Programul Operational Regional, instrument important pentru implementarea strategiei naţionale si a politicilor de dezvoltare regională. | I-II | Consiliul Judeţean Consiliile locale |
|  | ● Formarea profesională a specialiştilor în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, pentru toate profesiile necesare întregului sistem. | I-II | MCC Consiliul judeţean |
| Valorificarea potenţialului patrimoniului cultural | ● Realizarea unei reţele culturale care să includă monumentele clasificate în lista MCC/ 2004, dotări publice culturale şi educaţionale, în scopul gestionării şi valorificării în comun a acestora, astfel: - circuite turistice, cu profile distincte (ex. itinerarii religioase, trasee educaţionale, trasee prezentând tipologii diferite ale lacaşurilor de cult, itinerarii de arhitectură tradiţională, de arhitectură modernă şi contemporană). - trasee de turism cultural propuse: Valea Oltului (itinerarii – arheologic, religios, de staţiuni balneo-climaterice, civil), Valea Bistriţei – Zona subcarpatică (itinerariu civil şi religios), Valea Lotrului (itinerariu de peisaj natural si complex). - cooperări internaţionale în realizarea unor itinerarii (ex.religioase balcanice) sau naţionale/regionale. | I-II | DJCCPCN Consiliul Judeţean Consiliile locale |
|  | ● Adaptarea formelor de turism şi a ofertei de programe turistice la necesităţile de protecţie şi conservare a monumentelor istorice. | I-II-III | MCC Consiliul Judeţean Consiliile locale |
|  | ● Valorificarea anumitor monumente istorice prin dezvoltarea unor activităţi legate de promovarea potenţialului cultural al judeţului (muzee, case de creaţie, fundaţii etc.). |  |  |
| Conservarea şi reabilitarea zonelor construite | ● Renovarea şi conservarea fondului construit valoros cu durabilitate scăzută sau în stare avansată de degradare prin: - îndeplinirea „Programului de restaurare pentru patrimoniul cultural construit” (conf. Anexa I) elaborat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea - elaborarea unor studii de specialitate referitoare la identificarea necesităţilor de restaurare a altor monumente. - cooperarea cu parteneri europeni/internaţionali in domeniul proiectelor de restaurare, revitalizare si de marketing cultural, ptentru a beneficia de experienţa in domeniul punerii in valoare a patrimoniului. | I | MCC DJCCPC Consiliul Judeţean |
| Precizarea competenţelor şi atribuţiilor | ● Exercitarea de către instituţiile centrale de specialitate, respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor, prin aparatul propriu şi prin instituţiile subordonate (Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice)a unor atribuţii, dintre care menţionăm: - avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului care include monumente istorice, precum şi emiterea vizelor de specialitate pentru regulamentele de construire din zonele protejate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie referitoare la monumentele istorice; - coordonarea lucrărilor de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice; - asigurarea inspecţiei şi a controlului propriu în teritoriu privind starea monumentelor istorice şi modul de respectare a avizelor emise; ● Exercitarea de către organismele şi instituţiile locale de specialitate, respectiv comisiile regionale ale monumentelor istorice şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural judeţene, a următoarelor atribuţii: - aplicarea strategiei naţionale de protejare a monumentelor istorice în regiunea lor de competenţă; - avizarea documentaţiilor de urbanism care includ monumentele istorice din grupa B; - urmărirea şi controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale de protejare a monumentelor istorice. ● Exercitarea de către autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene, consilii locale, primării), în funcţie de nivelul fiecăreia, a următoarelor atribuţii: - asigurarea condiţiilor pentru punerea în aplicare şi respectarea deciziilor organismelor de specialitate şi a instituţiilor publice referitoare la protejarea monumentelor istorice; - cooperarea cu parteneri europeni/internationali in domeniul proiectelor de restaurare, revitalizare si de marketing cultural, pt. a beneficia de experienta in domeniul punerii in valoare a patrimoniului. - asigurarea elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului privitoare la monumentele istorice şi zonele lor de protecţie, prevederea fondurilor necesare întocmirii acestora, precum şi aprobarea acestor documentaţii | I-II-III | MCC DJCCPC Consiliul Judeţean Consiliile locale |
| 3.1.3. Reţeaua de localităţi |  |  |  |
| 3.1.3.1. Evoluţia reţelei de localităţi |  |  |  |
| Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi | ● Promovarea unei structuri elastice şi dinamice de organizare prin formarea, consolidarea şi distribuţia echilibrată a unor poli de dezvoltare, în relaţie cu funcţiunile economico-sociale şi cu rolul lor teritorial: - pol regional – municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru care se propune întărirea competitivităţii pe baza atragerii investiţiilor de vârf şi creşterii economice, dezvoltarea funcţiilor adminstrativă şi culturală, ridicarea nivelului de dotare şi echipare; dezvoltarea municipiului ca centru coordonator al zonei de interes turistic balnear şi cultural; - pol subregional – municipiul Drăgăşani, pentru care se propune creşterea rolului polarizator prin dezvoltare şi diversificare economică, descentralizarea/delocalizarea unor funcţiuni, ridicarea nivelului de dotare şi echipare; - poli locali – oraşe mici, furnizori de servicii şi centre de revitalizare economică a zonelor rurale polarizate, propuse a se dezvolta diferenţiat: * Brezoi şi Horezu - diversificarea în continuare a activităţilor economice; * Bălceşti, Băbeni, Berbeşti - dezvoltarea activităţilor industriale şi de servicii, al nivelului de dotare şi echipare corespunzător noului statut urban; * Ocnele Mari – valorificarea potenţialului turistic; - poli locali – staţiuni turistice - Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, pentru care se propune dezvoltarea şi diversificarea activităţilor turistice; - poli rurali de dezvoltare, centre de polarizare intercomunală în zonele profund rurale, pentru care se propune dezvoltarea bazei de dotări şi a unor funcţiuni agro-industriale, servicii şi industrie mică (comnua Lădeşti) sau diversificarea activităţilor turistice prin dezvoltarea infrastructurii specifice turismului montan (staţiunea Voineasa) | I-II-III | Consiliul judeţean Consiliile locale |
| Asigurarea unui nivel ridicat şi a unui sistem echilibrat de servire a populaţiei din punct de vedere social şi economic | ● Satisfacerea indicatorilor cantitativi şi calitativi minimali de definire în localităţile urbane, prin extinderea şi completarea dotărilor publice cu rol teritorial şi a echipării edilitare, respectiv, îndeplinirea pentru fiecare localitate a numărului de indicatori care nu ating valorile impuse prin Legea nr. 351/2001: mun. Râmnicu Vâlcea – 1, mun. Drăgăşani – 6, oraşele Băbeni – 9, Berbeşti – 9, Băile Olăneşti – 8, Băile Govora – 2, Bălceşti – 7, Brezoi – 5, Călimăneşti – 3, Horezu – 4, Ocnele Mari – 10; ● Asigurarea unui sistem echilibrat de servire prin dotarea la un nivel corespunzător cu aria fiecăruia de influenţă, a celor 7 centre de polarizare principale – Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Brezoi, Băbeni, Berbeşti, Bălceşti – şi a centrelor intercomunale Lădeşti şi Voineasa | I-II I-II | Consiliul judeţean Consiliile locale Consiliul judeţean Consiliile locale |
| Stabilirea unor noi relaţii urban – rural, ca suport în coordonarea şi eficientizarea măsurilor de amenajare a teritoriului | ● Promovarea parteneriatului ca formă de cooperare pentru atingerea unor obiective comune şi facilitarea accesului la fondurile structurale, în cadrul unor teritorii diferenţiate, respectiv: - zona de influenţă a municipiului Râmnicu Vâlcea, care include 4 oraşe şi 14 comune, propusă în perspectivă ca viitoare zonă metropolitană, a cărei componenţă se va definitiva prin studii de fundamentare; se are în vedere creşterea competitivităţii economice a localităţilor componente şi îmbunătăţirea calităţii vieţii; - zonele de cooperare între oraşele mici (Brezoi, Horezu, Berbeşti, Băbeni, Bălceşti) sau mijlocii (Drăgăşani) şi zonele rurale pe care le polarizează; - zona profund rurală din partea central-sudică a judeţului (având ca centru polarizator comuna Lădeşti), în cadrul căreia prin cooperare intercomunală se propun a se rezolva probleme şi promova obiective de investiţii care necesită efort investiţional (echipare tehnică, dotări teritoriale, protecţia mediului etc.) ● Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor dintre localităţi prin formarea unor axe de dezvoltare în relaţie cu reţelele de transport, respectiv: - axe majore: culoarul Oltului (Brezoi – Râmnicu Vâlcea – Drăgăşani) pe direcţia nord-sud, corespunzătoare traseului reţelei europene TEN şi cu DN 64, precum şi axa est-vest (Râmnicu Vâlcea – Horezu) pe traseul viitorului drum expres; - axe principale relaţionate cu drumurile naţionale şi judeţene: Bălceşti – Lădeşti – Popeşti – Horezu; Drăgăşani – Tetoiu –Zătreni – Grădiştea – Berbeşti – Mogeşti; Brezoi – Voineasa – Obârşia Lotrului ● Sporirea accesibilităţii şi îmbunătăţirea racordării tuturor localităţilor urbane şi rurale, cu prioritate a polilor locali, la reţeaua majoră de transport prin extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelelor rutiere şi feroviare existente. | II I-II I-II I-II-III I-II | Consiliul judeţean Consiliile locale Consiliul judeţean Consiliile locale Ministerul Transporturilor MDLPL Autorităţile locale cu atribuţii în domeniu |
| Dezvoltarea spaţială a reţelei de localităţi prin reglementarea dezvoltării urbanistice | ● Întocmirea documentaţiilor de urbanism necesare pentru reglementarea dezvoltării în teritoriul judeţean: - finalizarea/actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG); - întocmirea unor planuri zonale în arealele cu potenţial turistic ridicat (PUZ), pentru a preîntâmpina dezvoltări haotice ale structurilor de cazare şi a identifica cele mai potrivite zone pentru dezvoltarea activităţilor turistice; ● Evitarea dezvoltării urbane extensive (în special de-a lungul căilor rutiere) prin analiza posibilităţilor de valorificare a terenurilor existente în intravilan, în vederea conservării cadrului natural; ● Introducerea în regulamentele aferente PUG-urilor a unor prevederi clare referitoare al tipologia constructivă şi forma arhitecturală şi urbanistică a zonelor construite pentru a asigura conservarea caracterului tradiţional valoros şi a identităţii culturale a localităţilor; ● Introducerea în regulamentele PUG-urilor a unor restricţii severe privind dezvoltările urbanistice în zone de risc natural (inundaţii, alunecări de teren); ● Monitorizarea aplicării prevederilor cuprinse în regulamentele aferente documentaţiilor de urbanism aprobate. | I-II I I-II I-II I-II-III | Consiliile locale Consiliul Judeţean Consiliile locale Consiliile locale Consiliile locale Consiliile locale |
| 3.1.3.2. Infrastructura socio-culturală |  |  |  |
| Dotări în domeniul învăţământului |  |  |  |
| Dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii educaţionale | ● Creşterea accesibilităţii întregii populaţii la educaţia de bază şi furnizarea unor servicii de calitate, prin: - extinderea spaţiului în unităţile de învăţământ din zonele cu un număr ridicat de elevi pe sală de clasă (peste 35), în oraşele Călimăneşti, Horezu, Drăgăşani, Berbeşti şi comunele Măciuca şi Voiceşti; - reorganizarea învăţământului gimnazial prin redistribuirea elevilor în zonele cu un număr redus de elevi pe cadru didactic, şi/sau cu un număr redus de elevi pe sală de clasă, respectiv în partea estică şi sud estică a judeţului, în comunele Boişoara, Runcu, Goleşti, Milcoiu, Dănicei, Bujoreni, Olanu, Scundu, Glavile, Stăneşti, Guşoeni, Creţeni, Mădulari; asigurarea deplasării elevilor către unitatea şcolară din altă localitate prin transport rutier specializat; ● Asigurarea dotărilor necesare parcursului educaţional conform nivelului ierarhic al polilor de dezvoltare, prin completarea cu infrastructura corespunzătoare: - realizarea unui liceu în oraşul Ocnele Mari; - extinderea învăţământului profesional în domenii care să corespundă în principal activităţilor specifice zonei (turism, silvic, agricol, viticol): şcoli profesionale şi postliceale în mun. Drăgăşani şi oraşele Brezoi, Băbeni, Berbeşti, Bălceşti; şcoli profesionale în centrele intercomunale Lădeşti şi Voineasa; - realizarea sau finalizarea unor campusuri şcolare în: Berbeşti (Grup Şcolar Preda Buzescu), Călimăneşti (Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii) şi în municipiul Râmnicu Vâlcea (Şcoala de Arte şi Meserii – Grup Şcolar Pleşoianu, Grupul Şcolar Oltchim); - extinderea învăţământului superior în municipiul Râmnicu Vâlcea prin dezvoltarea bazei de dotări şi diversificarea profilelor în domenii specifice zonei (turism, chimie, silvicultură) şi în municipiul Drăgăşani prin înfiinţarea unor filiale; - dezvoltarea cercetării ca activitate conexă învăţământului superior prin crearea dotărilor necesare. ● Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea şi echiparea cu utilităţi pentru toate unităţile şcolare care necesită intervenţii de acest tip, în special în mediul rural: - şcoală I-VIII în localităţile Amărăşti, Tomşani, Vaideeni, Şirineasa, Cueni (com. Roeşti), Ioneşti, Mogoleşti (com. Laloşu), Mădulari (com. Cernişoara), Pietreni (com. Costeşti), Stoileşti şi Urşi (com. Stoileşti), Buneşti; - reabilitarea , modernizarea şi dotarea internatelor şi cantinelor şcolare în Râmnicu Vâlcea, Bălceşti, Călimăneşti. ● Informatizarea şi dotarea învăţământului liceal, tehnic şi profesional, prin: - dotarea laboratoarelor, cabinetelor şi bibliotecilor şcolare cu echipamente IT şi tehnologii moderne în liceele şi grupurile şcolare din Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Berbeşti, Băbeni, Bălceşti, Brezoi | I-II I I I-II I II-III I II I I | Inspectoratul şcolar Judeţean Consiliile locale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul şcolar Judeţean Inspectoratul şcolar Judeţean Consiliul Judeţean Consiliile locale Agenţi economici Inspectoratul şcolar Judeţean Consiliul Judeţean Consiliile locale Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Inspectoratul şcolar Judeţean Inspectoratul şcolar Judeţean Consiliile locale Consiliile locale Inspectoratul şcolar Judeţean Consiliile locale |
| Dotări în domeniul sănătăţii |  |  |  |
| Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate prin reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii specifice | ● Îmbunătăţirea accesibilităţii instituţionale, prioritar în rural, prin: - creşterea numărului de medici în unităţile administrativ teritoriale în care valoarea indicatorului locuitor/medic este foarte ridicată (peste 2500), respectiv oraşul Berbeşti, comunele Câinenii Mici, Perişani, Titeşti, Buneşti, Orleşti, Creţeni, Laloşu, Livezi, Zătreni, Copăceni şi comuna Lăcusteni (care nu are medic), precum şi pe un areal mai extins din vestul, partea centrală şi central – sudică a judeţului în care se înregistrează 1500 – 2500 locuitori/medic; ● Asigurarea infrastructurii necesare asistenţei medicale de specialitate prin extinderea dotărilor publice necesare – policlinici, ambulatorii de spital, spital – prioritar în oraşele care nu dispun de dotări în sectorul de stat: - policlinici în oraşele Băbeni, Brezoi, Berbeşti, Bălceşti, Ocnele Mari şi staţiunea turistică Voineasa; - spital în oraşul Berbeşti; ● Îmbunătăţirea asistenţei medicale primare, prin: - reabilitarea, modernizarea şi, unde este cazul, amenajarea în spaţii noi corespunzătoare a cabinetelor medicale din fostele dispensare rurale; - dotarea corespunzătoare a celor 6 centre de permanenţă şi extinderea acestui tip de serviciu la nivelul întregului judeţ; - extinderea reţelei de farmacii sau puncte farmaceutice până la nivel de sat; - creşterea numărului de cabinete stomatologice în mediul rural, mai ales în sistem public; ● Îmbunătăţirea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească prin: - înfiinţarea unor echipaje mobile de terapie intensivă pe lângă unităţile sanitare existente din Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani; - înfiinţarea unor echipaje mobile de prim ajutor calificat (descarcerare, transport victime) la staţiile şi punctele de lucru din Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Băbeni, Băile Govora, Brezoi, Horezu, Bălceşti, Lădeşti Grădiştea, Voineasa, prin dotarea bazelor operaţionale cu echipamente specifice | I-II I-II I I | Ministerul Sănătăţii Autoritatea de Sănătate Publică Consiliul Judeţean Consiliile locale Autoritatea de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean, Consiliile locale Autoritatea de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean, Consiliile locale Autoritatea de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean, Consiliile locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă |
| Dotări în domeniul asistenţei sociale |  |  |  |
| Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor sociale | ● Îmbunătăţirea serviciilor pentru copii, tineri şi familie, prin: - restructurarea instituţională în vederea reducerii numărului de instituţii de tip clasic prin închiderea centrelor de tip rezidenţial: * Serviciul rezidenţial de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihice din Băbeni; * Centrul de plasament din Costeşti – Bistriţa; - dezvoltarea de servicii alternative pentru nevoi personalizate de îngrijire şi recuperare a copiilor prin realizarea dotărilor necesare: * căsuţe de tip familial cu 8 – 10 locuri; * centru de reabilitare psiho-socială a copilului cu tulburări de comportanent; * centru de zi pentru copilul cu autism; * locuinţe protejate pentru tinerii din centrul Costeşti–Bistriţa ce se va desfiinţa. ● Prevenirea instituţionalizării şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap prin: - restructurarea / închiderea instituţiilor vechi, după cum urmează: * redimensionarea în etape a centrelor de îngrijire şi asistenţă din Zătreni (capacitatea se reduce până la 70 locuri) şi Măciuca (reducere până la o capacitate de 50 locuri); * închiderea Centrului de îngrijire şi asistenţă Păuşeşti Maglaşi; * înfiinţarea unui centru la Milcoiu şi a unui Centru de recuperare şi reabilitare la Govora (ca alternativă la centrul de la Păuşeşti Maglaşi); * restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare Băbeni prin amenajarea unui centru de recuperare şi reabiltare neuropsihică (50 locuri) şi a unui centru de integrare prin terapie ocupaţională (30 locuri); - dezvoltarea de servicii alternative destinate persoanelor adulte cu handicap prin realizarea dotărilor specifice necesare: * centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu şi centru de criză/respiro pentru persoane cu handicap în oraşul Băbeni; * centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică (50 locuri) în Copăceni; * centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane afectate de boli degenerative şi centru de integrare prin terapie ocupaţională la Zătreni; * construirea de locuinţe protejate (în Laloşu); * centru respite – care. ● Protecţia persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială prin: - măsuri suport de dezvoltare a infrastructurii care constau în: * înfiinţarea unor centre pentru vârstnici în Bistriţa (50 locuri) şi Zătreni; * dezvoltarea unui sistem rezidenţial tip cămine pentru vârstnici în localităţile Brezoi, Copăceni şi Laloşu; * înfiinţarea unui cămin privat pentru vârstnici într-o staţiune turistică. - dezvoltarea la nivel comunitar a serviciilor integrate de îngrijire a persoanelor vârstnice, consiliere, asistenţă medicală şi socială la domiciliu pentru evitarea suprasolicitării serviciilor din cadrul centrelor de tip rezidenţial; ● Dezvoltarea dotărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea abuzului: - înfiinţarea unui centru pentru victimele violenţei în familie (16 locuri) şi a unui centru de intervenţie în regim de urgenţă pentru persoane adulte (8 locuri) în municipiul Râmnicu Vâlcea. ● Dezvoltarea / consolidarea parteneriatului public-privat pentru restructurarea şi dezvoltarea dotărilor necesare asistenţei sociale pentru oricare dintre categoriile de persoane vizate | I I-II-III I I I-II | Consiliul Judeţean, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consilii locale ONG-uri Consiliul Judeţean, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consilii locale Consiliul Judeţean, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consilii locale, Consiliul Judeţean; Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; Consilii locale |
| Dotări culturale |  |  |  |
| Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii culturale în vederea îmbunătăţirii gradului de acces la cultură al populaţiei la nivelul comunităţilor locale | ● Reabilitarea şi extinderea aşezămintelor culturale prin: - construirea unor spaţii multifuncţionale în localităţile în care acestea lipsesc: * case de cultură în oraşele – poli locali Berbeşti şi Băile Olăneşti; * realizarea/amenajarea unor cămine culturale în 10 comune: Alunu, Amărăşti, Copăceni (finalizarea investiţiilor începute), Dănicei, Livezi, Măciuca, Milcoiu (clădiri noi pentru a înlocui imobilele distruse, ruinate sau retrocedate), Pesceana (transformarea şcolii din centru în cămin cultural), Lăcusteni şi Titeşti (comune noi care necesită înfiinţarea unor spaţii destinate culturii); - reabilitarea căminelor culturale cu deficienţe ale construcţiilor din 16 sate: Budeşti şi Ruda (comuna Budeşti), Creţeni, Frânceşti, Glăvile şi Olteanca (comuna Glăvile), Giurgiuveni (comuna Goleşti), Guşoianca (comuna Guşoeni), Pârâieni şi Tina (comuna Livezi), Mitrofani, Urzica (comuna Sineşti), Jiblea (cartier al oraşului Călimăneşti); - întocmirea unor studii de fundamentare privind posibilitatea înfiinţării unor tipuri noi de aşezăminte culturale: * universitate populară în Râmnicu Vâlcea cu filiale în Drăgăşani şi în staţiuni turistice; * centru de cultură în Ţara Loviştei (oraş Brezoi); * centre zonale pentru educaţia adulţilor (cu situare prioritară în aria deficitară în dotări culturale); - dezvoltarea activităţilor culturale în rural prin mărirea numărului de clase externe ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii, activităţile urmând a fi orientate spre păstrarea tradiţiilor şi a meşteşugurilor; - modernizarea serviciilor culturale prin dotarea cu echipament modern de practică culturală, diversificarea funcţiilor pentru ca instituţiile culturale să devină “puncte de acces universal comunitar”, înfiinţarea de “centre multifuncţionale” cu acces la Internet şi cu site propriu atât în mediul urban cât şi în rural; ● Reabilitarea, reamenajarea şi extinderea infrastructurii destinate muzeelor cu prioritate în zonele deficitare, prin: - înfiinţarea unor muzee orăşeneşti în Brezoi, Horezu, Berbeşti şi Bălceşti, pe baza unor studii de fundamentare; - măsuri diferenţiate pentru fiecare unitate muzeală existentă, în funcţie de problemele existente: * Muzeul Satului Vâlcean (com. Bujoreni) - lucrări de reabilitare, extindere, amenajare, echipare şi construirea unui spaţiu de cazare în stil rustic; * Muzeul de Artă (Râmnicu Vâlcea) – reparaţia capitală a sediului (Casa Simian); * Colecţia de Artă “Alexandru Bălinteanu” (Costeşti) – achiziţionarea unui sediu nou şi recondiţionarea acestuia; * Muzeul de Istorie (Râmnicu Vâlcea)– schimbarea tipului de iluminat conform normelor europene; * Complexul Măldăreşti – crearea unor spaţii de cazare turistică; * Casa Memorială „Anton Pann” (Râmnicu Vâlcea) – reparaţii la clădire; * Colecţia “Petre Gheorghe Govora” (Băile Govora)– achiziţionarea şi reparaţia capitală a actualului sediu sau construirea unui sediu nou; * Memorialul Nicolae Bălcescu – reparaţii/consolidarea conacului, spaţii de cazare, punerea în valoare şi protejarea integrată a ansamblului arhitectural şi cadrului natural; * Muzeul Viei şi Vinului (Drăgăşani) – reparaţia capitală a sediului şi reorganizarea pentru a deveni muzeu generalist. ● Completarea şi modernizarea reţelei de biblioteci publice prin: - construirea/amenajarea unor biblioteci în comune Bujoreni şi Orleşti, precum şi înfiinţarea de filiale ale bibliotecilor publice şi a unor bibliobuze pentru populaţia din localităţile mici, izolate; - realizarea în oraşe a bibliotecii-mediatecă; - dezvoltarea rolului complex al bibliotecii – centru de acces la bunuri culturale, centru de sprijinire a învâţământului, centru de informare comunitară, de educaţie independentă, de cercetare etc. ● Identificarea unor soluţii alternative în localităţile lipsite de spaţii corespunzătoare de cinematograf prin: - utilizarea sălilor de teatru, a sălilor de festivităţi ale liceelor; - construcţia de spaţii multifuncţionale care să permită şi proiecţia de filme; - programe tip “cinematograful la sate”, caravane cinematografice. | I-II I I-II II I I I I-II I-II | Consiliul Judeţean Consiliile locale Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural, Consiliul Judeţean, Consiliile locale Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural, Consiliul Judeţean, Consiliile locale, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural, Consiliul Judeţean, Consiliile locale Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural, Consiliul Judeţean, Consiliile locale Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural, Consiliul Judeţean, Consiliile locale Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cutural, Consiliul Judeţean Consiliile locale |
| Dotări sportive, financiar bancare, juridice |  |  |  |
| Dezvoltarea infrastructurii sociale specifice în acord cu rolul localităţilor şi necesităţile populaţiei | ● Completarea şi diversificarea dotărilor pentru sport, prin: - realizarea de săli de sport şi stadioane în localităţile urbane Bălceşti, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, precum şi în centrul intercomunal Lădeşti; - realizarea în staţiunile turistice a unor baze sportive şi de agrement cu profil şi capacităţi adaptate cerinţelor locale: terenuri multifuncţionale, terenuri de golf, bowling, piscine etc. sau amenajări pentru practicarea sporturilor de iarnă (pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu) la Vidra şi Obârşia Lotrului; ● Extinderea unităţilor financiar bancare la nivelul tuturor comunelor, prin înfiinţarea de filiale bancare; ● Asigurarea dotărilor juridice necesare în acord cu rangul fiecărei localităţi conform Legii nr. 351/2001, prin înfiinţarea de notariate în oraşele Băbeni, Berbeşti, Băile Olăneşti şi Băile Govora, precum şi în centrele intercomunale Lădeşti şi Voineasa. | I-II I-II I | Agentia Nationala pentru Sport, Consiliul Judeţean, Consiliile locale, Directia pentru Sport Judeţeană Ministerului Justiţiei Consilii locale |
| 3.1.3.3. Echiparea tehnico-edilitară |  |  |  |
| Accesibilitatea tuturor consumatorilor la serviciile publice de apă şi canalizare. | ● Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile urbane: - majorarea debitelor la sursele de apă (cf. legea 20/2006) în: Râmnicu Vâlcea; | I | Consiliul local |
|  | - majorarea debitelor la sursele de apă în localităţile (cf. legea 20/2006): Drăgăşani, Băile Govora, Băile Olăneşti, Brezoi, Călimăneşti, Horezu, Ocnele Mari. | II-III | Consiliile locale |
|  | ● Extinderea şi modernizarea sistemului existent de alimentare cu apă şi canalizare: |  |  |
|  | - îmbunătăţirea alimentării cu apă şi a canalizării în oraşele nou înfiinţate: Băbeni, Bălceşti, Berbeşti | I | Consiliile locale |
|  | - extinderea alimentării cu apă şi a canalizării în toate localităţile comunelor: Alunu, Buneşti, Costeşti, Lădeşti, Roeşti, Sălătrucel, Voineasa, Vaideeni, Valea Mare. | I-II | Consiliile locale |
|  | ● Realizarea lucrărilor prevăzute în Programul privind alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin HG 577/1997 (2008) |  |  |
|  | - continuarea lucrărilor în: Berislăveşti (sate Berislăveşti, Rădăcineşti, Stoeneşti, Scăuani), Buneşti (sate Râpăneşti, Gătejeşti), Slătioara (sate Goruneşti, Milostea), Vaideeni (sate Cerna, Mariţa) | I | Consiliile locale |
|  | - realizarea lucrărilor de apă în: Costeşti (sate Costeşti, Pietreni, Vărateci), Dăeşti (Fedeleşoiu), Voineasa (Valea Măceşului, Voineşiţa), Bărbăteşti (Bărbăteşti, Bodeşti, Bârzeşti, Negruleşti), Mălaia (sat Ciungetu), Stoileşti (sate Balomireasa, Bulagei, Geamăna, Neţeşti, Obogeni, Urşi, Vlăduceni), Dănicei (Glodu), Mihăieşti (Negreni, Buleta, Bârsăneşti, Govora, Gurişoara, Muntweni, Scărişoara, Vulpuieşti, ), Sineşti (Sineşti, Ciucheţi, Dealu Bisericii, Mijlocu, Popeşti, Urzica) | I | Consiliile locale |
|  | ● Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare promovate pentru implementare prin Programul de dezvoltare al infrastructurii în spaţiul rural(OG 7/2006) | I | Consiliile locale |
|  | - extinderea alimentării cu apă în satele aparţinătoare comunelor: Racoviţa (Racoviţa, Bradu-Clocotici, Copăceni, Gruiu Lupului), Dănicei (Bădeni, Dealul Scheiului, Dobreşti, Gura Crucilor, Linia pe Vale, Udreşti, Valea Scheiului), Titeşti (Titeşti, Bratoveşti, Cucoiu), Sălătrucel (Sălătrucel), Bălceşti (Beneşti, Cârlogani, Irimeşti), Alunu (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, Roşia), Prundeni (Prundeni, Bărbuceni, Calina, Zăvideni), Budeşti (Budeşti, Bârseşti, Barza, Linia, Piscu Pietrei, Racoviţa, Ruda), Creţeni (Creţani, Izvoru, |  |  |
|  | Mreneşti, streminoasa), Câineni (Câinenii Mari, Grebleşti, Robeşti). |  |  |
|  | - extinderea canalizării în sistem centralizat în satele aparţinătoare comunelor: Bărbăteşti (Bodeşti, Bărbăteşti, Bârzeşti, Negruleşti), Şirineasa (Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti, Slăviteşti), Ştefăneşti (Ştefăneşti, Condoieşti, Dobruşa, Şerbăneşti), Fârtăţeşti (Fârtăţeşti, Afânata, Căţetu, Cuci, dancăi, Dozeşti, Giuleşti, Giuleştii de Sus, Popeşti, Rusăneşti, Secviu, Stănculeşti, Tanislavi, Valea Ursului), Orleşti (Orleşti, Procopoaia, Silea), Voineasa (Voineasa, Voineşiţa), N. Bălcescu (Rotărăşti, Corbii din Vale, Dosu Râului, Linia Hanului, Pleşoiu, Predeşti, Şerbăneasa, valea Bălcească), Dăeşti (Dăeşti, Fedeleşoiu, Sânbotin), Vlădeşti (Vlădeşti, Fundătura, Priporu), Lăpuşata (Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Mijaţi, Scoruşu, Şerbăneşti, Zărneşti), Stroeşti (Stroeşti, cireşu, Pojogi-Cerna), Suteşti (Suteşti, Mazili, Verdea). | I | Consiliile locale |
|  | ● Asigurarea colectării apelor uzate de la consumatorii de apă: - realizarea sistemelor de canalizare în comunele cu sistem de alimentare cu apă: Boişoara, Bujoreni, Câinenii Mici, Dăeşti, Dănicei, Fârtăţeşti, Mălaia, Măldăreşti, Mihăeşti, Milcoiu, Muereasca, N. Bălcescu, Orleşti, Păuşeşti, Perişani, Slătiora, Stroeşti, Stoeneşti, Şirineasa, Stoileşti, Ştefăneşti, Titeşti, Vlădeşti. | II | Consiliile locale |
|  | ● Alimentarea cu apă şi canalizare în toate localităţile judeţului |  |  |
|  | - realizarea alimentării cu apă şi canalizării în comunele lipsite de aceste utilităţi: Amărăşti, Bărbăteşti, Berislăveşti, Budeşti, Cernişoara, Copăceni, Creţeni, Diculeşti, Drăgoeşti, Făureşti, Frânceşti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Goleşti, Grădiştea, Gusoeni, Ioneşti, Laloşu, Lăcusteni, Lăpuşata, Livezi, Lungeşti, Mateeşti, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Olanu, Oteşani, Păuşeşti Măglaşi, Pesceana, Pietrari, Popeşti, Prundeni, Racoviţa, Roşiile, Runcu, Scundu, Sineşti, Stăneşti, Susani, Suteşti, Tetoiu, Tomşani, Voiniceşti, Zătreni. | II-III | Consiliile locale |
| Asigurarea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare la standarde europene | ● Monitorizarea calităţii serviciilor de bună calitate la preţuri suportabile: - efectuarea lucrărilor de contorizare, dotare cu echipamente de laborator şi detecţie a pierderilor de apă (încadrarea în Legea 241/2006) | I-II | Consiliile Locale Prestatorii de servicii |
|  | - reabilitarea (înlocuirea) reţelelor de distribuţie a apei potabile | II-III | Consiliile Locale |
|  | ● Campanie de conştientizare a publicului cuprinzând informări cu privire la legătura dintre sănătate şi serviciile oferite de societate: |  |  |
|  | - realizarea unor acţiuni prin care să crească: * gradul de informare a publicului-ţintă; * nivelul de informare al clienţilor | I-II | Prestatorii de servicii hidroedilitare |
|  | ● Educarea, instruirea şi pregătirea profesională a întregului personal în vederea asigurării unor servicii de calitate şi în conformitate cu cerinţele legale, prin: |  |  |
|  | - realizarea unor acţiuni prin care să crească: * nr. de persoane instruite * conformarea la cerinţele legale * creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor prin asigurarea unor servicii de calitate | I-II | Prestatorii de servicii hidroedilitare |
| Asigurarea alimentării cu energie electrică a tuturor localităţilor | ● Racordarea la reţele electrice a tuturor gospodăriilor neelectrificate, prin: - electrificarea satelor Teiu şi Schitul Pahomie | I | CEZ Distribuţie S.A. CZE mt & jz Râmnicu Vâlcea |
|  | - extinderea reţelelor şi racordarea gospodăriilor din localităţile rurale parţial electrificate (conform tabel capitol alimentare cu energie electrică) | I-II | CEZ Distribuţie S.A. CZE mt & jz Râmnicu Vâlcea |
|  | - racordarea tuturor gospodăriilor din mediul urban neleectrificate (conform tabel capitol alimentare cu energie electrică) | I | CEZ Distribuţie S.A. CZE mt & jz Râmnicu Vâlcea |
| 3.1.3.4. Locuirea |  |  |  |
| Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea fondului de locuinţe, crearea pieţei imobiliare şi valorificarea eficientă a spaţiului rezidenţial | ● Crearea unui fond locativ modern cu dotările edilitare necesare, fără extinderea necontrolată a intravilanelor localităţilor, prin: - modernizarea fondului locativ existent, îndeosebi din zonele rezidenţiale urbane cu un număr important de locuitori, realizate după 1960, afectate de procese negative ce necesită îmbunătăţirea confortului. - creşterea siguranţei structurale şi a fiabilităţii, numeroase locuinţe fiind construite din materiale perisabile – în special în zonele rurale – care nu oferă durabilitatea construcţiilor şi confortul locuirii. - renovarea fondului locativ vechi valoros din centrele localităţilor sau integrarea acestora în noile acţiuni de reconstrucţie. - îmbunătăţirea confortului locuinţelor din zonele rezidenţiale mai vechi prin lucrări de: înlocuire a vechiului sistem de instalaţii sanitare, zugrăvire, schimbare a sistemului de închidere cu ferestre termopan, etc. - valorificarea eficientă a spaţiilor din intravilanul localităţilor urbane şi rurale. | I-II | M.D.L.P.L., Consiliul judeţean Vâlcea, Consiliile locale |
|  | ● Dezvoltarea fondului locativ în vederea acoperirii cererii de noi locuinţe, modernizării si creării unui circuit imobiliar adaptat nevoilor pieţei, prin: - realizarea de locuinţe noi prin credit ipotecar; - realizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prin ANL (Ramnicu Valcea, Băile Govora, Brezoi, Drăgăşani, etc); - constriurea de locuinţe sociale conf. Legii nr.114/1996 (Ramnicu Valcea, Băile Govora, Băile Olăneşti, Brezoi, Drăgăşani, etc); | I-II-III | M.D.L.P.L., Consiliul judeţean Vâlcea, Consiliile locale |
| 3.1.4. Infrastructurile tehnice majore |  |  |  |
| 3.1.4.1. Gospodărirea apelor |  |  |  |
| Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă | ● Eliminarea poluării termice şi chimice a receptorilor naturali,prin: - elaborarea proiectelor pilot pentru tratarea apelor geotermale din oraşul Călimăneşti | I | Consiliul Local Călimăneşti |
|  | - realizarea staţiei de pretratare ape geotermale | II |  |
|  | ● Stoparea antrenării sterilului minier (terasit) în albia Lotrului: - lucrări de protejare a albiei râului Lotru în zona Cataractele Lotrului | I | Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea Direcţia Apelor Olt |
|  | ● Reducerea poluării cu suspensii a râului Bistriţa: - lucrări de reţinere a suspensiilor de calcar înainte de evacuare în râu | I | Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea |
|  | ● Stoparea antrenării aluviunilor în acumulările existente şi cursurile de apă: |  | Direcţia Apelor Olt Consiliile Locale |
|  | - elaborarea hărţilor cu zonele afectate de torenţi | I |  |
|  | - lucrări de refacere a zonelor afectate de curgerile pe torenţi | II |  |
|  | ● Reducerea poluării chimice a apelor de suprafaţă,prin: - modernizarea sau construirea staţiilor de tratare a dejecţiilor lichide şi a apelor uzate de la fermele zootehnice | II | Agenţii Economici |
|  | ● Reducerea poluării apelor de suprafaţă prin: - retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate | I | Consiliul Judeţean SC CET Govora |
| Prevenirea /eliminarea poluării | ● Reducerea poluării apelor subterane cu substanţe periculoase, |  |  |
| apelor cu substanţe prioritare/ prioritar periculoase | prin: - închiderea batalului de deşeuri periculoase la OLTCHIM S A - achiziţionarea unui incinerator de deşeuri lichide şi gazoase | I | OLTCHIM S A |
|  | ● Reducerea evacuărilor de mercur în apă: - realizarea instalaţiilor (de electroliză cu membrană) | II | OLTCHIM S A |
|  | ● Reducerea cantităţilor de substanţe prioritar şi prioritar periculoase în efluenţi, prin: - modernizarea staţiilor industriale de tratare a apelor uzate (Control Final şi Epurare Biologică) | II | OLTCHIM S A |
| Prevenirea poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole | ● Reducerea poluării cu nitraţi a apelor de suprafaţă prin: - realizarea sistemelor (individuale sau asociate) de epurare a apelor uzate menajere | I | Consiliile Locale Agenţii economice Asociaţiile de proprietari |
|  | - implementarea Codului de Bune Practici Agricole la fermele agricole şi controlul utilizării îngrăşămintelor şi pesticidelor | I | Direcţia Apelor Olt Direcţia Agricolă |
| Asigurarea calităţii apei destinate consumului uman | ● Furnizarea apei potabile la calitatea cerută de normele europene, prin: |  |  |
|  | - reabilitarea tuturor surselor de apă aflate în exploatare sau a celor de rezervă (Galicea-Budeşti, Galicea-Olanu, Olanu.Călina, Lădeşti-Bălceşti, Cocora-N.Bălcescu, Peşteana, Drăgăşani-Călina) | I-II | Consiliile locale |
|  | - Instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară | I | Consiliile Locale Prestatorii de servicii |
|  | ● Eliminarea pierderilor de apă din reţea prin: - realizarea lucrărilor de înlocuire a reţelelor deteriorate | II | Consiliile Locale Prestatorii de servicii |
| Accesul populaţiei la resursele de apă | ● Distribuţia apei potabile din zone cu excedent spre cele deficitare - realizarea aducţiunii de apă potabilă Rm. Vâlcea – Drăgăşani | II | Direcţia Apelor Olt |
| Apărarea împotriva acţiunilor distructive a apelor | ● Amenajarea cursurilor de apă prin: - realizarea lucrărilor de regularizare, îndiguire şi apărări de maluri pe pâraiele Muereasca, Băiaşu, Cerna, Cernişoara, | I | Direcţia Apelor Olt Consiliile Locale |
|  | - realizarea lucrărilor de regularizare, îndiguire şi apărări de maluri pe pâraiele Bistriţa, Bistricioara, Cheia, Geamăna, Govora, Nisipoasa, Olteţ, Otăsău, Sâmnic, Sălătrucel, Ursani | II-III | Direcţia Apelor Olt Consiliile Locale |
| Extnderea utilizării potenţialului energetic al cursurilor de apă | ● Amenajări hidroenergetice de mică putere: - realizarea microhidrocentralelor pe râurile: Voineşiţa, Repedea, Valea Mălăii, Latoriţa, Bistriţa, Cheia, Valea satului, Robeşti, Valea Urii, Valea lui Vlad, Curpen, Mariţa, Recea, Cerna, Luncavăţ. | I-II | Direcţia Apelor Olt |
| 3.1.4.2. Amenajări pentru agricultură |  |  |  |
| Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare | ● Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative, prin: - întreţinerea şi extinderea amenajărilor de desecare: decolmatarea canalelor de desecare, întreţinerea gurilor de descărcare, întreţinerea staţiilor de pompare – evacuare; - extindere, reabilitarea şi modernizarea amenajarilor existente de irigaţii, creşterea gradului de utilizare a irigaţiilor, întreţinerea sistemelor de irigaţie existente, decolmatarea canalelor şi curăţirea acestora de vegetaţie - întreţinere şi reabilitare pe suprafeţele amenajate cu lucrări complexe de irigaţii şi desecare care funcţionează alternativ; aplicarea în regim complex a lucrărilor de desecare – drenaj şi irigaţii în scopul ameliorării procesului de sărăturare a solului; - reabilitarea, întreţinerea şi modernizarea amenajărilor complexe de eliminare a excesului de umiditate (desecare) şi combatere a eroziunii solului; | I-II | Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – sucursala Vâlcea Autorităţile locale |
|  | ● Modernizarea şi reabilitarea sistemelor pentru ameliorarea solurilor - extinderea, reabilitarea, consolidarea şi completarea suprafeţelor amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului |  |  |
| Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare | ● Reevaluarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi adaptarea lor la cerinţele unor noi tehnologii agricole şi în special la formele noi de proprietate, prin: - promovarea privatizării amenajărilor de irigaţii prin transferul de la Societatea Naţională „ Îmbunătăţiri funciare”-SA la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, | I-II | Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – sucursala Vâlcea Autorităţile locale |
|  | - stimularea utilizatorilor de irigaţii în procesul de eficientizare a managementului irigaţiilor - stimularea utilizatorilor de apă în a se organiza în asociaţii (conform legii nr. 573/2003). |  |  |
| 3.1.4.3. Infrastructura de transport |  |  |  |
| Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere majore de transport | ● Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes naţional prin: - construcţia de autostradă şi drum expres ( sau cu 4 benzi de circulaţie) pe următoarele trasee indicative: * Autostrada: Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bucureşti – Lehliu – Feteşti – Cernavodă – Constanţa * Drum expres sau cu 4 benzi: Drobeta Turnu Severin – Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea – Curtea de Argeş | II | Compania Naţională Autostrăzi şi Drumuri Naţionale |
|  | ● Modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră prin: - lucrări de reabilitare, consolidare şi drenare pe următoarele trasee de drumuri naţionale: DN 64 Caracal – Olaneşti (et XI) DN 67 Drobeta-Turnu-Severin–Râmnicu Vâlcea (et XII) | I-II | C.N.A.D.N. |
|  | - continuarea şi finalizarea lucrărilor: * pe drumul naţional DN 7 : protecţie versanţi, refacere şi protecţie cale pasaj, refacere şi consolidare la pasaj Râul Vadului, consolidarea versanţilor din zona Căciulata – Câineni, refacerea pasajelor Viaduct - Cârligu Mic şi Viaduct Râul Vadului, refacerea viaductului din zona Proieni, consolidare şi protecţie versanţi pe varianta de ocolire a oraşului Călimăneşti, podul peste râul Topolog, din localitatea Milcoiu, construirea unui podeţ nou la Goranu * pe drumul naţional DN 7A : consolidare şi refacere cale de pod Voineasa - Obârşia Lotrului -la km 19+000-, consolidare şi protecţie versanţi pe un tronson de 23 km lucrări hidrotehnice şi de consolidare a suprastructurii unui pod la Brezoi , realizarea a două lucrări de refacere a unor poduri în localitatea Malaia, consolidarea versanţilor din aval de barajul de la Brădişor, lucrări de consolidare a versanţilor, în zona staţiunilor Voineasa şi Vidra, consolidare versanţi pe DN 7 A la kilometru 48 * pe drumul naţional DN 67 : consolidare terasamente pe o porţiune de 4 km, refacere pod şi amenajare tronson Râmnicu Vâlcea - Horezu peste pârâul Ciupa la Slătioara, consolidarea şi apărarea podului peste râul Bistricioara în localitatea Costeşti, consolidarea şi apărarea podului peste pârâul Costeşti, în localitatea Tomşani., consolidare terasamente tronsonul Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea pe 12 km , consolidarea şi amenajarea podului peste pârâul Otăsău la Bârzeşti, consolidarea şi amenajarea podului peste pârâul Buneşti * pe drumul naţional DN 67B : consolidarea podului peste râul Cerna în localitatea Măciuca, consolidarea podului peste pârâul Pesceana în localitatea Creţeni * pe drumul naţional DN 7D :consolidare şi supraînălţare * pe drumul naţional DN 64 :consolidarea şi amenajarea podului peste râul Olăneşti în localitatea Păuşeşti Măglaşi * pe drumul naţional DN 65 C : refacere rampe, consolidare pod şi consolidare terasamente | I-II | Direcţia Drumuri şi Poduri |
| Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor rutiere de interes local | ● Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene: - Lucrări de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene: • DJ 105G Limită judeţul Sibiu - Voineasa, km.70+200 - 71+200 • DJ 648B Voiceşti – Tighina; km. 6+000-7+000 • DJ 703M Perişani – Cornet; km. 1+000 - 2+000 •DJ 643 Limită jud. Olt – Laloşu –Găneşti (DN 67B), km.51+400 - 78+490 • DJ 643B din DJ 643 - Valea Mare - Roieşti, km.0+000-2+000 – km. 5+000-6+000 • DJ 645 Zăvideni - Scundu - Pesceana, km.13+900-14+900 • DJ 646A Stoeneşti - Costeşti, km.3+000-4+000• DJ 648 Ioneşti -Olanu - Limită jud. Olt, km 0+000 - 8+900 • DJ 665 Limită jud.Gorj - Vaideeni – Horezu(DN 67), km. 53+650 - 69+169 • DJ 676A Giuleşti - Dozeşti - Roşiile, km. 6+000 - 7+000 • DJ 676F Grădiştea - Zgubea, km. 1+050 - 2+050 şi km14+300 - 15+300 • DJ 676G Zătreni - Ţepeşti, km. 3+400 - 4+400 şi km. 11+000 - 12+000 • DJ 677 Mădulari- Şuşani - Limită jud. Olt, km. 0+000-23+850 • DJ 677E Ştefăneşti - Dobruşa, km.3+000 - 5+000• DJ 678D Galicea - Muzeu N. Bălcescu, km.2+000-3+000 • DJ 678E Limită jud. Argeş - Limită jud. Olt, km.5+000 - 6+000 • DJ 678H Galicea - Stoileşti, km.5+800 - 6+800 DJ 703G Jiblea - Limită jud. Argeş, km 0+100 - 13+600 • DJ 703F Runcu - Limită jud. Argeş, km.8+100 - 9+100 • DJ 703M Perişani - Cornet, km. 3+000 - 5+000 • DJ 703N Berislăveşti – Releu Cozia, km. 0+000 - 20+500 • DJ 703P Racoviţa - Titeşti, km. 0+000 - 1+000 şi km. 8+528 - 9+528 - Lucrări de artă pe drumuri judeţene: consolidarea podului peste râul Olteţ în localitatea Lăcusteni , consolidarea podurilor peste valea Budeşti şi Valea Cungrea, construcţie două poduri din b.a. pe DJ 648 - Lucrări de reabilitare şi dezvoltare a drumurilor comunale - Lucrări pentru consolidarea terenului în vederea evitării producerii alunecărilor de teren pe anumite zone de pe DN 7D, DJ 643-Diculeşti, DJ 643 B-Valea Mare, DJ 676-Nenciuleşti, DJ 605 C Mateeşti, DJ 677 A Roeşti şi Sirineasa, DJ 645 Crîngu, DJ 678 B Valea Scheiului, DJ 678 A Cocoru, DJ 678 D Rotăreşti, DJ 703 F- Valea Babei, DJ 658-Andreieşti, DC 4, DC 13, DC 82, DC 132 şi DC 168. | I-II | Direcţia Drumuri şi Poduri |
| Modernizarea şi dezvoltarea reţelei | ● Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin: |  |  |
| feroviare | ● Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin: - realizarea linie de cale ferată convenţională, cu viteza până la 160 km/h pe traseu existent reabilitat: -Vinţu de Jos – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Vâlcele – Piteşti – Bucureşti - finalizarea liniei de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele | I-II | Compania Naţională Căi Ferate |
|  | - amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată şi alimentarea cu apa potabilă a haltelor | I-II | R.C.F. Craiova |
| Amenajarea căilor navigabile interioare | ● Executarea lucrărilor de amenajare a căilor navigabile prin: - cale navigabilă pe Râul Olt între Dunăre – Slatina şi Râmnicu Vâlcea - realizarea unui port pe Olt la Râmnicu Vâlcea Sud ( Govora) | III | D.G.T.N. |
| Dezvoltarea transportului combinat | ● Modernizarea terminalului de transport combinat de mărfuri Bujoreni Vâlcea | III | C.F.R Marfă |
| 3.1.4.4. Producţia şi transportul energiei electrice |  |  |  |
| Creşterea gradului de utilizare a potenţialului hidroenergetic | ● Realizarea de noi capacităţi de producţie: - extinderea amenajărilor de pe râul Olt astfel incât să cuprindă în final 31 de trepte de cădere mică (putere instalată 1080 MW) | I-II-III | S.C. Hidroelectrica S.A. |
|  | - construirea de microhidrocentrale în localităţile: Voineasa, Malaia, Frânceşti, Băile Olăneşti, Păuşeşti – Măgiaşi, Câineni, Vaideeni | I | S.C. Hidroelectrica S.A. |
| Aducerea capacităţilor de producţie în operare la nivelul performanţelor de pe plan mondial | ● Retehnologizarea capacităţilor de producţie: - CHE Lotru Ciunget - CHE din cascada râului Olt – 19 CHE | I II | S.C. Hidroelectrica S.A. |
|  | - reabilitare S.C. CET GOVORA | I |  |
| Modernizarea reţelelor de transport a energie electrice | ● Retenologizarea şi modernizarea staţiilor de transformare: - staţia de transformare Stupărei (220KV/110KV/MT); - staţia de transformare Râureni (220KV/110KV/MT) | I | C.N. Transelectra S.A. Sucursala de Transport Piteşti |
| Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de medie şi joasă tensiune pentru asigurarea unor servicii cu acoperire zonală şi satisfacerea cerinţelor consumatorilor | ● Modernizarea staţiilor de transformare, a echipamentelor şi a reţelelor de distribuţie: - modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de transformare de 110 kV/MT | I-II | CEZ Distribuţie S.A. CE 110 KV & PRAM Râmnicu Vâlcea |
|  | - integrarea în sistemele SCADA a staţiilor de transformare 110 JV/MT: staţiile Băleşti, Lădeşti, Brezoi, Vâlcea Nord, Vâlcea Sud | I | CEZ Distribuţie S.A. CZE mt & jt Râmnicu Vâlcea |
|  | - trecerea instalaţiilor de 6 KV la tensiunea de 20 KV | I |  |
|  | - reabilitarea liniilor electrice aeriene şi subterană de distribuţie de medie tensiune | I |  |
|  | - înlocuirea izolaţiei de porţelan din liniile LEA 110 KV şi LEA 20 KV cu izolaţii tip compozit | I-II |  |
|  | - modernizarea liniilor LEA JT şi a branşamentelor | I |  |
|  | - extinderea sistemului de telegestiune şi monitorizare a parametrilor de calitate a energiei electrice | I |  |
|  | - dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei (SAD) | I-II |  |
| 3.1.4.5. Producţia şi transportul energiei termice |  |  |  |
| Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie termică | ● Alimentarea cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin: - finalizarea reabilitării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) la nivelul conductelor de transport, al punctelor termice şi al reţelelor secundare | I | Consiliul local |
|  | - montarea de module termice de nivel de bloc, scara de bloc sau apartament la constructiile noi care se racordeaza la SACET | I |  |
|  | - montarea de module termice la nivel de bloc, scara de bloc sau apartament la constructiile existente care sunt racordate în prezent la SACET | III |  |
|  | ● Alimentarea cu energie termică în localităţile care sunt racordate la SACET (Băile Olăneşti, Călimăneşti, Horezu), prin: | I | Consiliile locale |
|  | - finalizarea reabilitării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) la nivelul centralelor termice şi al reţelelor termice |  |  |
|  | ● Alimentarea cu energie termică în localităţile cu distribuţii de gaze, în care clădirile au fost racordate la SACET şi au fost decuplate (Drăgăşani) - montarea de centrale termice de bloc sau scară de bloc funcţionând pe gaze naturale, în paralel cu reabilitarea clădirilor deservite | I-II | Consiliile locale Asociaţiile de proprietari Investitorii privaţi |
|  | ● Alimentarea cu energie termică în localităţile fără distribuţii de gaze, în care clădirile au fost racordate la SACET şi au fost decuplate (Costeşti): - montarea de centrale termice de bloc sau scară de bloc | II | Consiliile locale Asociaţiile de proprietari Investitorii privaţi |
|  | funcţionând pe combustibil lichid sau GPL pentru eliminarea sistemelor improvizate de încălzire a apartamentelor |  |  |
|  | ● Alimentarea cu energie termică în toate localităţile în care există locuinţe condominiale, prin: - reabilitarea termică şi, dacă este cazul, funcţională a clădirilor de locuit condominiale | II | MDLPL Consiliile locale Asociaţiile de proprietari |
| 3.1.4.6. Gaze naturale şi fluide combustibile |  |  |  |
| Dezvoltarea sistemului major de transport al gazelor naturale | ● Realizarea reţelelor în zonele lipsite de alimentare cu gaze naturale din partea centrală şi vestică a judeţului, prioritar în relaţie cu zonele de dezvoltare (parcuri industriale, tehnologice) - Băbeni – Şirineasa – Popeşti – Oteşani – Horezu - Zătreni – Livezi – Grădiştea – Sineşti – Berbeşti - Giuleşti – Fârţăteşti – Lădeşti – Roeşti | I II II | SNTGN TRANSGAZ SA DISTRIGAZ SUD S.A. Direcţia Regională Distribuţie Vest |
| Extinderea alimentării cu gaze naturale în localităţi | ● Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care există distribuţii de gaze naturale, prin: - extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în paralel cu înlocuirea conductelor cu durata normală de viaţă expirată | I | DISTRIGAZ SUD S.A. Direcţia Regională Distribuţie Vest |
|  | ● Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţii de gaze naturale dar care sunt amplasate în apropierea conductelor de transport, prin: - Infiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici (Ioneşti, Drăgoeşti sau alte localităţi cu potenţial de dezvoltare) | I | Firmele autorizate |
|  | ● Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţii de gaze naturale şi care sunt amplasate în afara zonelor conductelor de transport, prin: - Infiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montara conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici (Horezu, Oteşani, Şirineasa, Grădiştea, Livezi, Berbeşti, Alunu) | II-III |  |
| Asigurarea condiţiilor pentru exploatarea în siguranţă a reţelelor de alimentare cu gaze naturale | ● Respectarea distanţelor de siguranţă a noilor clădiri faţă de conductele de transport gaze naturale, întreţinerea lor corespunzătoare pentru evitarea accidentelor în zonele tranzitate de conductele de transport a gazelor naturale | I-II-III | Consiliile locale SNTGN TRANSGAZ SA |
| Utilizarea energiilor regenerabile | ● Implementarea energiei solare pentru prepararea apei calde menajere în localităţile din zona de dealuri şi de şes a judeţului | I | Consiliile locale Investitorii particulari |
|  | ● Dezvoltarea sistemelor de utilizare a apelor geotermale: - în localităţie Cozia – Căciulata; - în localităţie învecinate zonei cu zăcăminte exploatabile de ape geotermale | I II |  |
|  | ● Dezvoltarea sistemelor de utilizare a biomasei, cu accentul pe producerea şi arderea peletelor de lemn în toate localităţile, cu accentul pe zonele de exploatări forestiere | III |  |
| Exloatarea în condiţii de siguranţă a conductelor de fluide combustibile | ● Respectarea distanţelor de siguranţă a noilor clădiri faţă de conductele de ţiţei, gazolină etc. întreţinerea lor corespunzătoare pentru evitarea prelevărilor ilegale, a accidentelor şi poluarea mediului în zonele de extracţie a ţiţeiului şi în zonele tranzitate de conductele de transport ţiţei, gazolină etc. | I-II-III | Consiliile locale PETROM SA CONPET SA |
| 3.1.4.7. Reţele de telecomunicaţii |  |  |  |
| Stimularea dezvoltării rapide a unui sector de telecomunicaţii modern, bazat pe cele mai noi tehnologii şi aplicaţii în domeniu | - continuarea programului de extindere şi modernizare a reţelei de comunicaţii în vederea sporirii accesului localităţilor la serviciile universale de telecomunicaţii | I | Romtelecom Direcţia de Telecomunicaţii Vâlcea |
|  | - creşterea gradului de digitalizare a reţelei fixe | I |  |
|  | - continuarea procesului de ridicare a gradului de telefonizare a localităţilor judeţului concomitent cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor | I-II |  |
| Stimularea cererii pentru serviciile de telecomunicaţii prin încurajarea dezvoltării infrastructurii în bandă lungă şi a aplicaţiilor societăţii informaţionale | - introducerea de servicii de telefonie noi („bandă lungă”, Internet, transmisii de date) în cât mai multe localităţi | I | Romtelecom Direcţia de Telecomunicaţii Vâlcea |
|  | - continuarea programului vizând dotarea fiecărei şcoli cu cel puţin un calculator cu acces la Internet | I |  |
|  | - instalarea de telecentre în cadrul programului naţional de implementare a serviciului universal | I-II |  |
| 3.1.4.8. Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale |  |  |  |
| Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic | ● Realizarea managementului integrat al deşeurilor la nivel judeţean prin: - organizarea unor depozite ecologice zonale cu efect în reducerea poluării: * construirea depozitului ecologic zonal de la Feţeni (Rm. Vâlcea) * studierea posibilităţii de amplasare a unui depozit ecologic zonal în mun. Drăgăşani - realizarea staţiilor de transfer în: Drăgăşani, Brezoi, Galicea Fârţăteşti, Bălceşti, Horezu – Măldăreşti, Băbeni, Dăeşti,, | I-II | Consliile locale: Consiliul Judeţean; Parteneriat public privat; Operatorii de depozite |
|  | Frânceşti, Ioneşti (numărul staţiilor de transfer se va definitiva în urma unui studiu Master plan pentru gestionarea deşeurilor) |  |  |
|  | ● Reducerea poluarii prin: - sistarea activităţii şi închiderea etapizată a depozitelor de deşeuri menajere neconforme existente: Râureni, Brezoi, Voineasa, Băbeni, Balcesti, Drăgăşani, Călimăneşti, Băile Govora, Horezu - închiderea etapizatã a 113 halde improvizate, neautorizate, existente în localitãţile din mediul rural - construirea unor staţii de sortare şi reciclare a deşeurilor municipale la Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti ; - staţie de pretratare a deşeurilor menajere în Drăgăşani - sistem de colectare selectivă, depozitare diferenţiată, tratare şi | I-II | Consliile locale: Consiliul Judeţean; Parteneriat public privat; Operatorii de depozite |
|  | transfer a deşeurilor în comuna Ştefăneşti - sistem de colectare selectivă în comuna Prundeni - înfiinţarea şi amenajarea punctelor de colectare şi depozitare temporară ecologică a deşeurilor infecţioase şi periculoase : Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Brezoi, Horezu, Bălceşti. |  |  |
|  | ● Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitare - realizarea instalaţiei de compost la Râureni după închiderea depozitului actual - prelucrarea deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie prin implementarea sistemului de colectare selectivă în municipiul Râmnicu Vâlcea şi a deşeurilor stradale şi spaţii verzi - încurajarea compostării în gospodării în zona rurală | I-II | Consilii locale; Consiliul Judeţean; Operatorii de salubritate |
|  | ● Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediul urban şi rural: - implementarea sistemului de colectare selectivă în mun. Rm Vâlcea şi Drăgăşani - extinderea colectării deşeurilor în mediul urban prin reamenajarea şi înfiinţarea de noi puncte de colectare; - extinderea colectării deşeurilor în mediu rural prin înfiinţarea punctelor de colectare şi creşterea coeficientului de colectare selectivă ( în comunele limitrofe oraşelor) | I-II | Consilii locale; Operatorii de salubritate |
| Reducerea impactului negativ al deşeurilor industriale asupra mediului | ● Adoptarea de iniţiative pentru reducerea impactului deşeurilor industriale nepericuloase asupra mediului (bataluri, depozite de cenuşă şi zgură, halde de steril) aparţinând SC. C.E.T S.A., SC Uzinele Sodice Govora SA, exploatărilor miniere de la Râmnicu Vâlcea, Berbeşti, Alunu. | I-II | Autorităţile locale APM Vâlcea |
|  | ● Redarea in circuitul economic a terenurilor degradate de deseuri industriale: - redarea in circuitul agricol a 50% din suprafata ocupata de | I-II | Autorităţile locale APM Vâlcea |
|  | deseuri industriale - reabilitarea zonei si redarea in circuitul agricol a haldei de steril de la Bistrita - acoperirea cu strat vegetal a depozitelor vechi de steril, modelarea terenului si redarea in circuitul agricol |  |  |
|  | ● Eliminarea poluării necontrolate cu substanţe şi deşeuri periculoase - închiderea depozitului de deşeuri periculoase de la SC Oltchim SA care a sistat activitatea de depozitare, - realizarea unui sistem de puncte de colectare pentru deşeuri periculoase din deşeuri menajere (mun. Rm Valcea si Dragasani) | I-II | Consiliile locale; Operatorii de salubritate |
|  | ● Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare prin: - valorificarea nămolului provenit din staţiile de epurare * utilizarea în agricultură ca fertilizant cu respectarea condiţiilor legale. * utilizarea pentru reabilitarea terenurilor degradate şi acoperirea depozitelor existente | I-II-III | Agenţi econ. deţinători de staţii de epurare; Autorităţi locale; OSPA Vâlcea; DADR Vâlcea; Parteneriat public privat |
| Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru populaţie | ● Prevenirea poluarii si generarii deseurilor prin educarea populaţiei: - organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare a populaţiei, de către toate părţile implicate. - organizarea şi susţinerea de programe de educare şi conştientizare în unităţile şcolare | I-II-III | Consiliile locale Cons. Judeţean; APM; Mass-media; Inspect. Şcolar; Parteneriat public privat |
| 3.1.5. Zonificarea teritoriului |  |  |  |
| Asigurarea unei structuri de utilizare a solului echilibrată şi adaptată necesităţilor economice ale fiecărei zone | ● promovarea unor politici specifice diferenţiate în funcţie de valoarea şi gradul de valorificare a potenţialului natural, uman şi economic, precum şi de problemele de mediu, după cum urmează: - I. zona cu profil preponderent turistic şi silvic, corespunzătoare arealului montan nordic, pentru care se propun: - valorificarea diferenţiată a potenţialului turistic prin: * eficientizarea utilizării structurilor turistice (staţiunea Voineasa), asigurarea terenurilor necesare pentru dezvoltarea structurilor specifice turismului montan (sporturi de iarnă, drumeţii) în zonele cu domeniu schiabil nevalorificat (Obârşia Lotrului, Vidra), a capacităţilor de cazare şi de alimentaţie publică, diversificarea structurilor de agrement; * promovarea unui turism ecologic în satele din Depresiunea Loviştei prin dezvoltarea unor structuri de cazare adaptate unui turism prietenos faţă de mediu; - valorificarea potenţialului silvic prin măsuri de exploatare raţională a fondului forestier:; - valorificarea potenţialului zootehnic prin măsuri de exploatare durabilă a păşunilor ; - valorificarea potenţialului energetic prin hidrocentralele existente pe Lotru la Voineasa şi Malaia şi prin realizarea unor microhidrocentrale; - protejarea patrimoniului natural deosebit de valoros şi conservarea acestuia prin valorificare turistică responsabilă; - prevenirea şi atenuarea fenomenelor de degradare a cadrului natural (torenţialitate şi alunecări de teren) de pe valea Lotrului şi din Depresiunea Loviştei; - creşterea accesibilităţii în zonă prin realizarea viitoarelor tronsoane ale reţelei rutiere şi feroviare transeuropene TEN ce vor străbate arealul nord – estic şi reabilitarea infrastructurii locale de transport; - implementarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea potenţialului demografic şi dezvoltarea resurselor umane în Depresiunea Loviştei unde există riscul declinului demografic. - II. zona cu profil economic complex – industrial, turistic, agrar –care ocupă partea central nordică a judeţului pe axa Râmnicu Vâlcea – Horezu şi culoarul Oltului între Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani, pentru care se propune: - asigurarea suprafeţelor necesare dezvoltării activităţilor industriale în principalele centre industriale Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Băbeni, Horezu, Brezoi, pentru consolidarea evoluţiei pozitive; - restructurarea arealelor destinate industriei în zona minieră Berbeşti – Alunu, ecologizarea terenurilor şi redarea spre alte folosinţe a incintelor miniere a căror activitate se reorganizează; reabilitarea complexă a siturilor industriale disponibile; - alocarea terenurilor necesare pentru înfiinţarea unor parcuri industriale în scopul facilitării implantului şi derulării activităţilor industriale la Drăgăşani, Băbeni, Căzăneşti, Horezu, Băile Govora; - valorificarea diferenţiată a potenţialului turistic prin: * modernizarea infrastructurii specifice turismului balnear în staţiunile Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti şi extinderea acestui tip de turism în localităţile cu resurse nevalorificate (Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti); * extinderea turismului cultural şi ecumenic în întreg arealul subcarpatic prin programe integrate de valorificare a potenţialului cultural deosebit al zonei; * dezvoltarea turismului rural preponderent în localităţile din zona subcarpatică, * dezvoltarea turismului uval în arealul viticol Drăgăşani; - refacerea suprafeţelor pomicole, exploatarea eficientă a terenurilor agricole (pe Valea Oltului) prin stimularea exploatărilor de tip asociativ; creşterea suprafeţelor viticole cu soluri de calitate şi podgorii cu soiuri selecţionate (arealul Drăgăşani); - reabilitarea terenurilor afectate de poluare în arealele Râmnicu Vâlcea, Govora, Berbeşti – Alunu, precum şi a suprafeţelor de apă pe râul Olt şi a pânzei freatice la Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Drăgăşani, Mădulari; - III. zona cu profil mixt predominant agricol, desfăşurată pe arealul central şi sud – vestic al judeţului, pentru care se propun: - eficientizarea activităţilor agricole, prin stimularea realizării unor exploataţii agricole mari, organizarea unor servicii agricole operative, promovarea agriculturii ecologice, reabilitarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; - dezvoltarea micii industrii de prelucrare a produselor agricole, ca şi a activităţilor de industrializare casnică a acestora pentru revitalizarea economică a zonelor rurale aflate în dificultate; - exploatarea eficientă a resurselor energetice pe râurile Olteţ şi Cerna; - dezvoltarea ca centru intercomunal al comunei Lădeşti creşterea rolului acesteia şi al oraşului Bălceşti în dinamizarea activităţilor economice şi revitalizarea zonei rurale polarizate; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi a echipării edilitare a localităţilor rurale în vederea creşterii accesibilităţii şi a nivelului de dotare ca premise pentru sporirea interesului investiţional în zonă; - stoparea declinului demografic accentuat din arealul sud – vestic prin servicii de sănătate de calitate şi servicii de asistenţă socială, programe de formare şi reconversie profesională, diversificarea ofertei de locuri de muncă; | I-II-III |  |
| Utilizarea judicioasă, protecţia şi punerea în valoare a resurselor funciare | ● creşterea potenţialului productiv al fondului funciar agricol prin: - lucrări de îmbunătăţire a calităţii păşunilor şi fâneţelor – întreţinere, însămânţări cu seminţe de mare productivitate, fertilizări chimice şi organice, evitarea păşunatului intensiv, preponderent în arealul montan; - lucrări de îmbunătăţiri funciare a terenurilor arabile – irigaţii, desecări, combaterea eroziunii solului, pe zona central – sudică, preponderent agricolă; ● gestionarea durabilă a pădurilor cu funcţii de producţie şi protecţie prin măsuri silvotehnice specifice şi protejarea fondului forestier valoros (păduri cu funţii speciale de protecţie) prin păstrarea cât mai nealterată a caracterului lor natural; ● conservarea capitalului natural prin reabilitarea şi protecţia calităţii mediului: combaterea fenomenelor de inundaţii şi alunecări de teren, refacerea vegetaţiei forestiere, reabilitarea ecologică a zonelor afectate de poluare; ● limitarea presiunii exercitate de suprafeţele afectate locuirii, dotărilor şi activităţilor industriale asupra terenurilor agricole şi silvice, prin controlul asupra extinderii zonei construite pe seama restructurării funcţionale a acesteia şi a utilizării raţionale a terenurilor intravilane. | I-II I-II-III I-II-III I |  |
| 3.2. Structura socio-demografică |  |  |  |
| 2.2.1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic |  |  |  |
| Creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii populaţiei | ● Creşterea reală a gradului de urbanizare, prin: - oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa muncii, mai ales în formarea iniţială pentru zonele cu ponderi ridicate de tineri: Berbeşti, Alunu, Mateeşti, Sineşti şi Grădiştea, precum si-n nord-estul judeţului; | I-II | Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea Universitatea "Constantin Brancoveanu" |
|  | - oportunităţi diversificate de angajare, atât pentru populaţia urbană, cât şi rurală – în zona de nord şi nord-est a judeţului: | I-II | Agentia pentru Ocuparea Forţei de |
|  | Cainenii Mici, Racoviţă, Titeşti, Perişani şi Brezoi; |  | Muncă Vâlcea |
|  | - crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere privind piaţa muncii şi asigurarea calităţii şi accesului locuitorilor din rural la aceste servicii | I-II | A.O.F.M Vâlcea Consiliul Judeţean, Consiliile locale |
|  | - instituirea unor programe de formare şi reconversie profesională | I | Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea A.O.F.M Vâlcea |
|  | - facilităţi pentru atragerea populaţiei pensionate în desfăşurarea unei activităţi economice şi după intrarea legală în inactivitate, mai ales în zonele cu îmbătrânire demografică (sud, sud-estul şi nordul judeţului) | I | Prefectura Vâlcea Casa de pensii şi asigurări sociale Vâlcea |
|  | ● Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi de asistenţă socială, pin: - reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti de bază, respectiv a spitalelor şi dispensarelor, mai ales a celor din rural | I-II | Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea Consiliul Judeţean Vâlcea Primăria UAT |
|  | - asigurarea asistenţei medicale calificate prin atragerea medicilor (în special generalişti) în mediu rural | I | Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea Consiliile locale |
|  | - înfiinţarea de cantine, cămine de bătrâni, centre sociale pentru copiii abandonaţi/persoane cu dizabilităţi, în special în zonele cu grad ridicat de sărăcie (sud şi sud-vestul judeţului) | I-II | Direcţia de Sănătate Publică Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Consiliul Judeţean Vâlcea |
|  | ● Reducerea ratei mortalităţii infantile urbane, prin: - crearea unor unităţi mobile echipate pentru interventii de urgenţă, nu numai terestre, ci şi aeriene | I | Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea |
|  | - instituirea unor programe de informare şi educare a tinerelor mame din urban privind îngrijirea nou-născutului, mai ales în Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi Băbeni | I | Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea Consiliile locale |
|  | ● Reducerea migraţiei din zonele rurale, prin: - acordarea unor facilităţi economico-financiare şi privind locuirea pentru tinerele familii (în Zătreni, Tetoiu, Lădeşti, | I | Prefectura Valcea Consiliile locale |
|  | Roşiile, Stăneşti şi-n nordul judeţului) |  |  |
|  | - construirea/modernizarea infrastructurii de utilităţi (apa potabila, canalizare, gaze), mai ales în rural | I-II-III | Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea Distrigaz Vâlcea Sc. Electrica Oltenia Sdfee Consiliul Judeţean Vâlcea Consiliile locale |
|  | - creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere (mai ales pentru instituţionalizarea copiilor de până la 7 ani) | I-II | Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea Consiliile locale |
|  | - promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep să administreze o afacere, mai ales în zone rurale | I-II | Consiliul Local al I.M.M. Vâlcea Camera de Comert, Industrie si Agricultura Consiliul Judeţean |
| 2.2.2. Resursele de muncă |  |  |  |
| Creşterea capacităţii de angajare şi de ocupare prin promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi prin calificarea resurselor umane | ● Stimularea creării de noi locuri de muncă în staţiunile balneo-climaterice Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti şi oraşul Bălceşti | I | MMSSF MEC AJOFM – Vâlcea ISJ - Vâlcea Consilii locale Agenţi economici ONG - uri |
|  | ● Creşterea nivelului ocupării populaţiei în vârstă de muncă în comunele din nordul judeţului (Câineni, Malaia, Voineasa, Boişoara, Perişani, Racoviţă), dar şi în comunele Făureşti, Creţeni, Pesceana, Stăneşti, Roşiile, Tetoiu, Suteşti, Lungeşti, | II |  |
|  | Lădeşti, Ghioroiu, Măciuca |  |  |
|  | ● Asistarea grupurilor ţintă pentru a intra sau reveni pe piaţa forţei de muncă | I |  |
|  | ● Derularea unor programe de reconversie profesională şi reintegrare pe piaţa muncii a şomerilor pe termen lung în oraşele | I |  |
|  | Horezu şi Berbeşti şi în municipiile Drăgăşani şi Râmnicu Vâlcea |  |  |
|  | ● Reducerea ponderii şomerilor proveniţi din ruralul judeţului prin măsuri active - comunele Alunu, Vaideeni, Ştefăneşti, Frânceşti, Zătreni şi Oteşani | II |  |
|  | ● Infiinţarea de centre zonale pentru perfecţionarea profesională continuă în staţiunile balneo-climaterice | II |  |
|  | ● Infiinţarea de centre pentru formare antreprenorială în oraşele şi municipiile judeţului | I-II |  |
|  | ● Înfiinţarea unor birouri mobile care să ofere servicii de evaluare a antreprenorilor şi a propunerilor de afaceri ale acestora, asistenţă pentru identificarea şi utilizarea resurselor financiare şi în pregătirea documentelor de înregistrare a întreprinzătorilor | I |  |
| Creşterea coeziunii şi incluziunii sociale, prevenirea şi combaterea discriminării şi inegalităţii de şanse pe piaţa muncii | ● Furnizarea serviciilor de ocupare personalizate, inclusiv elaborarea si implementarea planurilor individuale de acţiune | I | MMSSF AJOFM – Vâlcea ONG - uri Consilii locale |
|  | ● Promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice, mai ales a şomerilor din mediul rural | I-II |  |
|  | ● Acţiuni de stimulare a gradului de ocupare în rândul femeilor | II |  |
|  | ● Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie – flexibilizarea programului de muncă pentru familiile cu copii, înfiinţarea de creşe etc. | II-III |  |
| 3.3. Structura activităţilor |  |  |  |
| 3.3.1. Agricultura |  |  |  |
| Dezvoltarea agriculturii prin valorificarea eficientă a | ● Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor naturale, pentru menţinerea creşterii animalelor ca | I-II | Direcţia Agricolă Vâlcea |
| potenţialului natural | ocupaţie tradiţională, prepoderent în localităţile din zona montană şi subcarpatică: - exploatarea adecvată a păşunilor, cu evitarea suprapăşunatului şi menţinerea valorii şi eficienţei lor prin: * asigurarea de seminţe de mare productivitate, adaptate zonei |  | MADR |
|  | montane, lucrări de reînsămânţare, lucrări de fertilizare, lucrări de întreţinere a pajiştilor * recoltarea masei verzi prin păşunat raţional sau prin colectare (cosit, uscat, căpiţat) în scopul creşterii producţiei de masă verde |  |  |
|  | ● Dezvoltarea pomiculturii şi a viticulturii pentru valorificarea condiţiilor deosebit de favorabile ale zonei, prin: - refacerea şi dezvoltarea fondului pomicol în zonele în care s-au produs tăieri masive - creşterea suprafeţei solurilor de calitate pentru cultivarea viţei de vie şi înlocuirea treptată a podgoriilor existente cu soiuri selecţionate în acord cu normele europene | I-II | Direcţia Agricolă Vâlcea MADR |
|  | ● Diversificarea culturilor agricole, în sensul reducerii suprafeţei ocupate cu cereale, culturilor cu nivel superior de intensivitate: plante tehnice, plante pentru alte industrializări etc. | I | Direcţia Agricolă Vâlcea MADR |
| Creşterea capacităţii productive a terenurilor agricole | ● Monitorizarea stării de calitate a terenurilor agricole | I-II-III | OSPA Vâlcea |
|  | ● Extinderea măsurilor de îmbunăţăţiri funciare, prin: - refacerea şi valorificarea sistemelor deja existente | I | OSPA Vâlcea |
|  | - lucrări de combatere şi prevenire a eroziunii solurilor | I |  |
|  | - lucrări de prevenire şi combatere a excesului de umiditate şi a inundaţiilor | I |  |
|  | - corectarea reacţiei acide a terenurilor | I-II |  |
|  | ● Creşterea fertilităţii solurilor | I-II | OSPA Vâlcea |
|  | ● Refacerea ecologică a terenurilor degradate | I-II | APM Vâlcea |
| Dezvoltarea serviciilor productive în agricultură | ● Creşterea gradului de mecanizare în agricultură | I-II | Direcţia Agricolă Vâlcea MADR |
|  | ● Aplicarea noilor tehnologii de producţie | II |  |
|  | ● Creşterea consumului de îngrăşăminte minerale şi organice | I |  |
|  | ● Controlul asupra aplicării de îngrăşăminte chimice şi pesticide | I | OSPA Vâlcea |
|  | pentru evitarea poluării cu nitriţi şi utilizarea acestora numai pe baza unor studii agrochimice (au fost identificate trei regiuni vulnerabile la poluarea cu nitriţi: comunele Băbeni, Budeşti şi Mihăeşti). |  |  |
|  | ● Gestionarea adecvată a resurselor de apă în agricultură | I | SNIF (Societatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare) |
| Creşterea competitivităţii sectorului agricol | ● Încurajarea şi susţinerea exploataţiilor agricole individuale de subzistenţă în procesul de comasare şi transformare a acestora în exploataţii agricole comerciale | I-II | MADR |
|  | ● Reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură | I-II | MADR |
|  | ● Formarea profesională a deţinătorilor de exploataţii individuale | I | ANCA, CEFIDEC |
|  | ● Organizarea unor centre de asistenţă tehnică şi consultanţă privind realizarea proiectelor pentru persoanele care iniţiază activităţi pe cont propriu (cunoştinţe economice, management, legislaţie agrară) | I | ANCA, CEFIDEC |
|  | ● Crearea unui sistem de stimulente speciale pentru populaţia agricolă în scopul de a diversifica activităţile în cadrul fermei | I-II | MADR |
|  | agricole individuale |  |  |
|  | ● Elaborarea unor programe speciale privind transferul managementului fermelor agricole de la persoane vârstnice (peste 65 ani) la persoanele tinere | I-II | MADR |
|  | ● Eficientizarea controlului de calitate şi sanitar, prin încurajarea iniţiativei private în acest domeniu | I | MADR |
|  | ● Susţinerea costurilor suplimentare apărute datorită respectării standardelor de mediu/de sănătate/de bunăstare | I-II | MADR |
|  | ● Stimularea cooperării prin constituirea şi funcţionarea unor grupuri de producători | II | MADR |
| Stimularea activităţii în domeniul agriculturii ecologice | ● Acordarea de stimulente producătorilor care practică o agricultură | I | Guvernul României |
|  | ecologică |  |  |
|  | ● Informarea şi promovarea producătorilor agricoli cu privire la modul de practicare şi la avantajele acestui tip de agricultură | I | Guvernul României |
|  | ● Sprijinirea producătorilor agricoli pentru a comercializa produsele ecologice, cu deosebire în ţările UE | I-II | Guvernul României |
| Valorificarea locală a produselor agricole | ● Încurajarea prestării activităţilor de transformare şi preindustrializare a producţiei agricole | I-II | MADR |
|  | ● Crearea de centre de prelucrare a produselor agricole tradiţionale în localităţile de provenienţă: - Lădeşti, Dăeşti, Vlădeşti, Budeşti, Galicea, Olanu, Ghioroiu, Amărăşti, Creţeni, Scundu, Şuteşti, Valea Mare, Tetoiu, Zătreni. | I-II | MADR |
| Practicarea unei agriculturii durabile | ● Informarea şi susţinerea micilor producători agricoli să respecte prevederile codurilor de bune practici agricole şi de mediu şi să folosescă practici agricole „prietenoase” cu mediul | I | ANCA, CEFIDEC |
| 3.3.2. Silvicultura |  |  |  |
| Consolidarea patrimoniului forestier şi creşterea rolului pădurilor în protecţia şi conservarea mediului | ● Conservarea biodiversitãţii ecosistemelor forestiere, prin: - informarea proprietarilor despre responsabilităţile şi avantajele deţinerii de terenuri în zonele declarate situri Natura 2000 (ex. locuitorii comunelor Voineasa, Brezoi, Olăneşti etc.) | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea Agenţia de Protecţie a Mediului |
|  | - promovarea de proiecte de conservarea biodiversitãţii din fondul forestier şi de management al ariilor protejate | I-II | Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile |
|  | - inventarierea şi protejarea speciilor rare, endemice şi periclitate | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea |
|  | ● Extinderea suprafeţei terenurilor cu vegetaţie forestieră, prin: - sprijinirea, sub raport tehnic şi cu material de împãdurire, în vederea executării de împăduriri în zonele deficitare în vegetaţie forestierã (partea sudică a judeţului Vâlcea); | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea |
|  | - extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor categorii de vegetaţie forestieră, pe terenurile degradate, situate în afara fondului forestier (este cazul terenurilor situate în pantă afectate de alunecări de teren, de eroziunea în adâncime etc., – cele mai afectate sunt localităţile din partea centrală judeţului) |  |  |
|  | - sprijinirea realizarii de plantaţii forestiere pe terenuri scoase din circuitul agricol în concordanţă cu cerinţele agriculturii durabile |  |  |
|  | ● Reconstrucţia pădurilor necorespunzatoare ecologic şi economic, prin: - lucrări de reconstrucţie ecologică în zonele afectate de calamităţi – inundaţii (peste 12000 ha de pădure afectată de inundaţii pe raza Ocolului Silvic Săliştea) | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea |
|  | - extinderea lucrãrilor de amenajare complexã a bazinelor hidrografice torenţiale |  |  |
| Explotarea raţională a ecosistemelor forestiere | ● Creşterea eficacitãţii funcţionale a ecosistemelor forestiere, prin: - modernizarea sistemului de monitorizare permanentă a stării padurilor, inclusiv a pădurilor aflate în proprietate privată | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea |
|  | - îmbunătăţirea stării de calitate a pădurilor prin extinderea lucrărilor de îngrijire corespunzătoare (combaterea biologică a |  |  |
|  | dăunătorilor, extindera regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive adecvate, protecţia calităţii solurilor forestiere, regenerarea şi protecţia pădurilor afectate de inundaţii – 12000 ha - etc.) |  |  |
|  | - selectarea şi promovarea de biotipuri de arbori rezistenti la adversitati si extinderea utilizãrii acestora în lucrarile de regenerare a pãdurilor |  |  |
|  | ● Sprijinirea deţinătorilor de terenuri forestiere în vederea gestionării durabile a acestora, prin: - crearea de facilităţi care să favorizeze asocierea proprietarilor de păduri şi / sau integrarea lor în structurile existente de | I-II | Ministerul Agriculturii, Direcţia Silvică |
|  | administraţie silvică |  | Vâlcea |
|  | - asigurarea asistenţei tehnice gratuite deţinătorilor particulari de pădure | I-II | CEFIDEC, DSV |
|  | - crearea de facilităţi şi stimulente pentru proprietarii de terenuri în scopul producerii materialului de reproducere şi împăduririi acestora | I-II | Ministerul Agriculturii, Direcţia Silvică Vâlcea |
|  | ● Modernizarea şi dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier prin: - repararea şi dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere existente - executarea unor căi simple de acces în interiorul arboretelor pentru utilaje şi mecanisme uşoare | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea |
| Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse ale pãdurii altele decât lemnul | ● Valorificarea diversificată a produselor şi activităţilor legate de pădure, prin: - evaluarea zonelor forestiere cu potenţial de dezvolatre a silvoturismului | I-II | Direcţia Silvică Vâlcea |
|  | - creşterea producţiei şi valorificarea produselor accesorii, respectiv fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci etc., precum şi optimizarea efectivelor de vânat în raport cu bonitatea fondurilor de vânătoare; |  |  |
|  | - înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de promovare a afacerilor în sectorul forestier |  |  |
| 3.3.3. Industria |  |  |  |
| Creşterea competitivităţii industriei | ● Accelerarea procesului de privatizare/restructurare a unităţilor industriale, prin: - diversificarea metodelor de diminuare a implicării statului în economie | I-II | Consiliul judeţean Unităţile industriale Parteneriate public-privat |
|  | - restructurarea datoriilor societăţii; - reconsiderarea competenţelor instanţelor de judecată, în ceea ce priveşte pronunţarea acestora, numai asupra legalităţii şi nu asupra oportunităţii; |  |  |
|  | - simplificarea unor proceduri de privatizare; - scurtarea unor termene procedurale |  |  |
|  | ● Sprijin pentru investiţii necorporale şi dezvoltarea asistenţei pentru reţelele de întreprinderi şi asociaţiile profesionale industriale, prin: - susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de tehnologii brevete, mărci, licenţe şi know-how - susţinerea implementării şi certificării sistemelor de management al calităţii - susţinerea dezvoltării şi acreditării laboratoarelor de încercări şi analize - sprijin pentru accesul pe noi pieţe si internationalizare - consultanţă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, activităţi de diseminare, informare - sprijin pentru organizarea de conferinţe şi târguri - sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul lanţurilor de furnizori şi clusterelor | I | Consiliul Judeţean Vâlcea Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea |
|  | ● Promovarea investiţiilor directe, prin: - înfiinţarea unei agenţii pentru investiţii, care să fie o filială a Agenţiei Române pentru Investiţii Străine (ARIS) - elaborarea unor norme ale investitorului - sprijin pentru investiţii de capital în sectorul privat | II | Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea |
| Îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri | ● Crearea de situri tehnologice şi industriale: - dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri de afaceri (Călimăneşti) | I-II | Consiliul Judeţean Vâlcea Consiliile Locale |
|  | - înfiinţarea de parcuri industriale, parcuri tehnologice şi ştiinţifice (Horezu, Băile Govora, Căzăneşti, Băbeni, Drăgăşani) - studierea posibilităţii de promovare a unor documentaţii pentru declararea unor unităţi administrativ-teritoriale ca zone |  |  |
|  | defavorizate (Băbeni, Berbeşti, Bălceşti, Brezoi) |  |  |
|  | ● Dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis, prin: - consolidarea unui sistem legislativ stabil simplu, transparent şi coerent - consolidarea unui cadru instituţional adecvat | I | Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Vâlcea |
| Dezvoltarea sectorului IMM-urilor | ● Sprijinirea activităţii IMM-urilor, prin: - stimularea creării cadrului necesar aplicării noii legislaţii privind reducerea costului creditelor pentru IMM-uri - stimularea înfiinţării cooperativelor pentru valorificarea produselor agroalimentare - sprijinirea întreprinzătorilor privaţi care intenţionează să-şi dezvolte afacerea din domeniul industrial prin atragerea de surse de finanţare externă în cadrul unor parteneriate public-privat - servicii de consultanţă furnizată IMM-urilor pentru îmbunătăţirea sistemelor de management - dezvoltarea funcţiei de co-garantare a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri - sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale, a reţelelor de IMM-uri | I-II-III | Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Vâlcea |
| Dezvoltarea capacităţii de cercetare/dezvoltare/inovare şi reducerea decalajului informaţional | ● Acţiuni de sprijinire a întreprinderilor prin activitatea de cercetare: - proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi industriale - dezvoltarea de poli de excelenţă - sprijin pentru noi micro-întreprinderi şi spin-off-urilor de înaltă tehnologie - susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în producţie de produse, tehnologii sau servicii noi sau perfecţionate. - dezvoltarea inovarii în afaceri, producţie şi modele organizaţionale, prin introducerea şi dezvoltarea sistemelor integrate de management al afacerii (ERP, CRM), | II | Întreprinderi, Universităţi Consiliul Judeţean Consiliile Locale |
| Dezvoltarea cooperării industriale | ● Identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice de susţinere a iniţiativelor industriale în acest scop | II | Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Vâlcea, unităţile industriale |
| Revitalizarea economiei oraşelor mici | ● Redefinirea profilului industrial al oraşelor mici într-o viziune integratoare la nivel judeţean | II-III | Consiliile locale Unităţile industriale |
| Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale | ● Diversificarea economiei în spaţiul rural pe baza meşteşugurilor tradiţionale: - sprijinirea IMM-urilor, PFA-urilor şi asociaţiilor de producători din mediul rural cu accent pe revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale în localităţile: Măldăreşti, Vaideeni, Stroeşti, Pietrari, Buneşti, Vlădeşti, Stoeneşti, Perişani, Dăeşti, Popeşti, Ghioroiu, Drăgoeşti, Slătioara, Frânceşti | II | Consiliile locale |
| Dezvoltarea resurselor umane din sectorul industrial | ● Măsuri de pregătire şi reconversie a forţei de muncă în ramurile specifice zonei, prin: - însuşirea de noi abilităţi - perfecţionare şi specializare în muncă pentru flexibilizarea forţei de muncă - echilibrarea cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă | I | Agenţia judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vâlcea |
| 3.3.4. Construcţiile |  |  |  |
| Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe | ● Diversificarea activităţii de construcţii de locuinţe prin: - construirea de locuinţe sociale pentru familiile cu venituri modeste şi pentru familiile tinere - construirea de locuinţe sociale prin sprijinirea programelor promovate de consiliile locale, în conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 -finalizarea apartamentelor neterminate, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 19/1994 - construirea de locuinţe individuale în proprietate | I-II | Consiliul Judeţean Consiliile Locale |
| Stoparea migraţiei externe a forţei de muncă în construcţii | ● Măsuri de stimulare pentru revenirea în ţară a persoanelor care lucrează în construcţii şi de stopare a tendinţei de migraţie prin: - crearea de noi locuri de muncă în construcţii retribuite corespunzător | I-II | Agenţia judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vâlcea |
| 3.3.5. Turismul |  |  |  |
| Diversificarea ofertei turistice în raport cu potenţialul turistic al fiecărei zone | ●Promovarea formelor de turism specifice ofertei pentru: Turismul montan prin: - amenajarea, omologarea şi dezvoltarea pârtiilor de schi şi a instalaţiilor de transport pe cablu în zonele cu domeniu schiabil (Vidra şi Obârşia Lotrului); - dezvoltarea turismului de odihnă în staţiunea montană Voineasa prin modernizarea şi extinderea bazei de cazare existente şi diversificarea dotărilor de agrement; - reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea cabanelor şi adăposturilor montane şi dotarea acestora cu echipamente necesare în cazul producerii accidentelor montane; - întreţinerea şi modernizarea traseelor turistice pentru drumeţii montane, marcarea corespunzătoare a acestora, studierea unor noi variante de circulaţie montane; - creşterea interesului turistic pentru zona montană prin promovarea unor programe complexe care să includă oferte variate: alpinism şi escaladă, drumeţie montană, cicloturism şi mountainbike. Turismul balnear prin: - amenajarea şi echiparea la standarde turistice europene ca staţiune balneară-pilot cu profil balnear reprezentativ a staţiunii Băile Olăneşti (afecţiuni renale şi hepato-biliare); - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice specifice în staţiunile balneare cu peste 2.500 locuri de cazare (Călimăneşti – Căciulata, Băile Govora) prin: - refacerea reţelelor de aducţiune, de colectare şi a punctelor de utilizare a resurselor minerale, a aleilor de acces şi a spaţiilor de recreere şi popas; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport; - modernizarea spaţiilor de cazare; - dezvoltarea unor microbaze de tratament în viitoare staţiuni balneare locale (Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti); - extinderea ofertei pentru activităţile sportive şi de agrement în spaţii închise (biblioteci, cluburi) sau în aer liber (terenuri sportive, alei pentru plimbare) în staţiunile balneare existente sau propuse; - creşterea interesului turistic pentru staţiunile balneare prin organizarea unor pachete de oferte turistice integrate; - extinderea echipării tehnico-edilitare a localităţilor cu resurse balneare Turismul cultural şi ecumenic: - includerea în circuite turistice naţionale sau la nivelul unor areale turistice a obiectivelor culturale reprezentative ale judeţului pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural existent şi a peisajelor culturale specifice fiecărei zone geografice; - organizarea unor trasee culturale tematice (ex. itinerarii religioase, trasee educaţionale, trasee prezentând tipologii diferite ale lacaşurilor de cult, itinerarii de arhitectură tradiţională, de arhitectură modernă şi contemporană); - studierea posibilităţii integrării circuitelor turistice locale/regionale în programe turistice europene (mănăstirea Horezu inclusă în LPM, culele); - permanentizarea unor evenimente culturale tradiţionale (festivaluri, sărbători, târguri); - restaurarea, conservarea şi protejarea siturilor şi monumentelor istorice pentru valorificarea lor printr-un turism cultural ecologic; - asigurarea unei accesibilităţi ridicate spre localităţile de interes turistic prin reabilitarea reţelei de drumuri locale, în special în mediul rural. Turismul de tranzit: - propus în centrul de coordonare turistică Râmnicu Vâlcea şi în localităţile situate pe traseele de importanţă europeană şi naţională: Valea Oltului şi direcţia Râmnicu Vâlcea-Horezu. - turismul itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural prin includerea obiectivelor turistice în circuite la nivelul întregii zone, care să pună în valoare peisajul cultural Vâlcean; Turismul rural, prin: - omologarea tuturor pensiunilor şi fermelor agroturistice existente şi dezvoltarea altora noi; - conservarea şi restaurarea caselor vechi şi a muzeelor etnografice; - valorificarea creaţiei artizanale, meşteşuguri tradiţionale, crearea de şcoli – atelier şi organizarea de expoziţii cu vânzare a creaţiilor meşteşugarilor locali; - valorificarea resurselor locale şi a produselor agro-alimentare ecologice prin consum turistic; - dezvoltarea turismului uval pentru degustări de vinuri în cadrul programului „Circuitul turistic al vinului”, fiind vizate zonele viticole din arealul Drăgăşani; - dezvoltarea turismului de vânătoare şi pescuit sportiv - dezvoltarea infrastructurii tehnice şi a echipării edilitare în satele cu potenţial pentru turismul rural. Turismul de reuniuni, congrese, afaceri,prin : - asigurarea cu dotările specifice (echipamente de sonorizare şi traducere, săli modulare în funcţie de numărul participanţilor etc.) în unităţile din municipiul Râmnicu Vâlcea şi staţiunea turistică Călimăneşti | I-II I-II I-II-III I-II I-II-III I-II | Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii liberale; Consiliul Judeţean; Consiliile locale; Firme care activează în turism; Agenţii pentru sprijinirea investiţiilor Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii liberale; Direcţia de Sănătate Publică; Autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii liberale; Ministerul Culturii şi Cultelor; DJCCPN; Consiliul Judeţean; Consiliile locale Consiliul Judeţean; Consilile local Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii liberale; ANTREC; Consiliul Judeţean; Consilile locale; Consiliul Judeţean; Consilile local |
| Modernizarea, reamenajarea şi extinderea structurilor de cazare şi alimentaţie publică şi diversificarea dotărilor de agrement | ● Modernizarea şi dezvoltarea structurilor de primire prin: - dezvoltarea bazei de cazare în mod diferenţiat în funcţie de formele de turism şi localizările în teritoriu: - modernizarea bazei de cazare din staţiunea montană Voineasa, precum şi dezvoltarea unor complexe turistice la Vidra şi Obârşia Lotrului şi pe valea Latoriţei (acumulările Galbenu, Petrimanu) ; - modernizarea şi extinderea bazelor de cazare montane (cabane şi adăposturi); - modernizarea bazei de cazare în staţiunile balneare existente şi dezvoltarea bazei de cazare (hoteluri, vile) în localităţile cu resurse balneare nevalorificate (Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti); - dezvoltarea structurilor de cazare pentru turismul de tranzit (motel, han) pe traseele rutiere principale (Valea Oltului sau direcţia est – vest Râmnicu Vâlcea – Horezu), în zone extravilane situate în apropierea unor localităţi turistice sau în relaţie cu nodurile de acces pe viitoarea autostradă; - identificarea, reabilitarea, amenajarea sau construirea unor pensiuni sau ferme turistice în localităţile rurale cu potenţial pentru agroturism din arealul subcarpatic şi Depresiunea Loviştei (Vaideeni, Măldăreşti, Romanii de Sus, Perişani, Titeşti, Cheia, Mălaia); - dezvoltarea bazei de cazare din centrele urbane în vederea creşterii numărului de locuri de cazare în concordanţă cu indicatorii minimali de definire, (hoteluri cu grad ridicat de confort); - extinderi, modernizări sau construirea unor microbaze noi de tratament în staţiunile balneare şi în localităţile cu resurse balneare nevalorificate până în prezent: - reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament din staţiunile balneare Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti; - dezvoltarea bazei de tratament în localităţile cu resurse balneare nevalorificate (Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti); - dezvoltarea structurilor de agrement în relaţie cu formele de turism practicate, prin: - amenajarea, omologarea şi dezvoltarea pârtiilor de schi şi a instalaţiilor de transport pe cablu în zonele cu domeniu schiabil (Vidra şi Obârşia Lotrului); - extinderea ofertei pentru activităţi sportive în staţiunile balneare (terenuri sau săli sportive, cluburi, centre de închiriere pentru material sportiv, biciclete, cai); - dezvoltarea şi diversificarea structurilor de agrement pe lângă hotelurile urbane cu confort sporit; - realizarea unei reţele de centre de informare turistică, în vederea promovării atractive şi informării eficiente asupra ofertei turistice a zonei; - Modernizarea şi extinderea spaţiilor de alimentaţie publică şi diversificarea lor în funcţie de tipul de turism practicat: tranzit (fast-food), cu specific vânătoresc şi pescăresc, vin şi mâncăruri tradiţionale etc. | I-II I-II I-II I I-II | Consiliul Judeţean; Consilile local Ministerul Sanătăţii; Direcţia Judeţeană de Sanătate Publică; Autorităţile administraţiei publice locale Autorităţile Administraţiei publice locale Consiliile locale Autorităţile Administraţiei publice locale |
| Reabilitarea infrastructurii tehnice a zonelor cu potenţial turistic | ● asigurarea căilor de acces către punctele de interes turistic prin modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de transport naţional şi local (în judeţ nu există aeroporturi dar pot fi amenajate pentru aparate de zbor uşoare pentru zboruri de agrement); ● echiparea edilitară corespunzătoare a localităţilor cu potenţial turistic (alimentare cu apă, canalizare, epurare, telecomunicaţii, transport în comun). | I-II | Consiliul Judeţean; DDRDP; CNADN |
| Îmbunătăţirea sistemului de comunicare în domeniul turismului | ● creşterea atractivităţii turistice a judeţului printr-o promovare eficientă, prin: - crearea şi promovarea unei identităţi (mărci) turistice care să sintetizeze specificul zonei de interes cultural şi regional „Oltenia de sub Munte”; - adoptarea unor măsuri integrate pentru creşterea calităţii promovării şi realizarea unei informări corespunzătoare prin materiale promoţionale diverse (publicaţii, pliante, reclame, internet, participări la târguri de profil etc.); - organizarea unor centre de informare turistică în Râmnicu Vâlcea ca centru de coordonare al principalei zone turistice, dar şi în localităţile turistice şi pe traseele de acces în arealele de interes turistic, precum şi integrarea lor într-o reţea de informare la nivel regional şi naţional, cu o bază de date unitară şi actualizată permanent; - produse turistice complexe şi atractive care să ia în considerare şi posibilităţile de cooperare interjudeţeană. | I-II | Consiliul Judeţean Consiliile locale Firme care activează în turism |
| Asigurarea resursei umane în turism | ● Pregătirea la nivel superior a personalului calificat pentru activităţi turistice, în vederea asigurării unor servicii la standarde corespunzătoare cerinţelor actuale, prin : - perfecţionarea personalului şi a celor care activează în turism, - dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi de nivel superior în acest domeniu, - organizarea de cursuri de perfecţionare şi pregătire în marketing, gastronomie, comportament, ghizi specializaţi, legislaţie etc. | I-II | Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Munca; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Inspectoratul şcolar Judeţean; Consiliul Judeţean; Consiliile locale |
| Corelarea acţiunilor de dezvoltare a infrastructurii turistice cu a celor de conservare şi protejare a valorilor de patrimoniu | ● Elaborarea unor studii de specialitate pentru determinarea capacităţii de suport a zonelor cu potenţial turistic pentru a preveni degradarea valorilor de patrimoniu natural şi cultural sub presiunea turistică | I-II | Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii liberale; Ministerul Culturii şi Cultelor; DJCCPN; Consiliul Judeţean; Agenţia de Protecţie a Mediului; Consiliile locale |
| Stimularea cooperării intrajudeţene şi interjudeţene | ● Promovarea parteneriatelor pentru asigurarea unor obiective legate de valorificarea potenţialului turistic, atât pe plan local la nivelul judeţului, cât şi pe plan regional prin dezvoltarea unor programe turistice interjudeţene | I-II | Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii liberale; Agenţia de Dezvoltare Regională; Consiliul Judeţean; Consiliile locale |
| 3.3.6. Serviciile |  |  |  |
| Dezvoltarea serviciilor în domeniul cercetării/inovării în scopul creşterii competitivităţii economice | ● Sprijinirea inovării tehnologice şi cercetarii aplicate, a transferului tehnologic de la universităţi la administraţia publică şi întreprinderi, precum şi promovarea introducerii inovării în sectorul productiv: | I-II-III | Întreprinderi, Administraţia publică, universităţi |
|  | - sprijinirea dezvoltării capacităţii de cercetare/ dezvoltare/ inovare şi reducerea decalajului informaţional; - propuneri de proiecte de CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare şi întreprinderi; - dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel |  |  |
|  | judeţean/regional/naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT); - sprijin pentru noi micro-întreprinderi de înaltă tehnologie ; - susţinerea activităţilor de inovare şi CD pentru introducerea în producţie de produse, tehnologii sau servicii noi sau perfecţionate ; |  |  |
|  | ● Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare: - crearea infrastructurii pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru sectorul privat şi pentru instituţii (laboratoare, centre de excelenţă). | II-III | Agenţi economici, centre de cercetare, universităţi |
| 3.4. Contextul teritorial interjudeţean, regional, naţional |  |  |  |
| Integrarea armonioasă a judeţului în context naţional şi regional prin extinderea cooperării în condiţii avantajoase | ● Dezvoltarea reţelelor majore de infrastructuri ca suport al axelor de dezvoltare spaţială (perspectiva de dezvoltare vectorială) prin extinderea şi modernizarea acestora în concordanţă cu strategiile naţionale sectoriale şi cu cerinţele europene: - realizarea de autostrăzi, drumuri expres şi linii ferate cu viteză până la 160km/h (conform capitol infrastructura de transport) | II | Compania Naţională Autostrăzi şi Drumuri Naţionale C.N.C.F. |
|  | ● Amplificarea funcţiilor cu rol suprateritorial ale polilor urbani de dezvoltare (perspectiva de dezvoltare punctuală), prin consolidarea nodurilor reţelei urbane la nivel naţional şi regional: | I-II-III | Agenţia de Dezvoltare Regională Consilii judeţene |
|  | - consolidarea rolului municipiilor Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani la nivel regional prin dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil şi promovarea funcţiilor aferente – administrative, financiare, consultative, de educaţie şi cercetare cu impact în atragerea investiţiilor de vârf; |  |  |
|  | - amplificarea relaţiilor dintre municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani şi celelalte centre urbane pentru formarea unui sistem urban integrat, prin extinderea dotărilor teritoriale de nivel superior şi studierea posibilităţii de dezvoltare a unor funcţiuni de nişă (de exemplu industrie chimică, turism, |  | Consilii locale |
|  | vinificaţie); - consolidarea potenţialului metropolitan al principalelor centre urbane din zonă: municipiile Craiova, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Sibiu, Deva; |  |  |
|  | ● Cooperarea la nivel regional pentru promovarea unor politici comune adaptate specificităţii fiecărei zone de intervenţie, în arealele caracterizate de probleme sau oportunităţi de dezvoltare similare: - crearea unei zone de cooperare interjudeţeană în arealul montan şi subcarpatic al regiunii pentru promovarea unor programe integrate de dezvoltare a turismului (“Oltenia de Nord”- brand al turismului cultural, religios şi balnear) cu posibilităţii de relaţionare cu arealele de interes turistic adiacente: Valea Jiului la vest, Mărginimea Sibiului la nord; - cooperare interjudeţeană în identificarea şi dezvoltarea unor centre de polarizare intercomunală în zonele profund rurale din partea centrală şi sudică a regiunii şi în coordonarea politicilor de revitalizare a spaţiului rural; - cooperare în promovarea şi implementarea unor politici comune de eficientizare a activităţilor de exploatare a lignitului şi de dezvoltare a unor activităţi alternative la minerit în aria minieră a Olteniei din care face parte şi zona de exploatare Berbeşti – Alunu; - valorificarea oportunităţilor de dezvoltare legate de prezenţa zonelor de cooperare transnaţionale: zona de cooperare a Dunării, Euroregiunea Dunărea 21. | I-II-III | Agenţia de Dezvoltare Regională Consilii judeţene Consilii locale |