R O M ^ N I A                                                        P R O I E C T

CONSILIUL  JUDE|EAN  V^LCEA

H O T ~ R ^ R E

Privind: utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei din Fondul de

rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea pentru plata lucr`rilor

executate ]i nedecontate la Obiectivul de investi\ii “Sediul

Bibliotecii Jude\ene Antim Ivireanul V@lcea”, ca urmare

a major`rii valorii totale la suma de 131.160.353 mii lei

Consiliul Jude\ean V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a din data de________2005;

Av@nd [n vedere Expunerea de motive [nregistrat` la nr.4582 din 20.05.2005, prin care se propune utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea pentru plata lucr`rilor executate ]i nedecontate la Obiectivul de investi\ii “Sediul  Bibliotecii Jude\ene Antim Ivireanul V@lcea”, ca urmare  a major`rii valorii totale la suma de 131.160.353 mii lei;

Lu@nd [n considerare Raportul de specialitate al Direc\iei Economice, [nregistrat la nr.4583 din 20.05.2005, precum ]i avizele comisiilor de specialitate;

{n conformitate cu prevederile art.104 alin.(1) lit.”e” din Legea administra\iei publice locale, nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i cu prevederile art.54 alin.(3) ]i (4) din Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr.45/2003, privind finan\ele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

{n temeiul art.109 din Legea administra\iei publice locale, nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,

H O T ~ R ~ } T E

Art.1. Se aprob` utilizarea sumei de 2.971.676 mii din Fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea, pentru plata lucr`rilor executate ]i nedecontate la Obiectivul de investi\ii “Sediul  Bibliotecii Jude\ene Antim Ivireanul V@lcea”, ca urmare  a major`rii valorii totale la suma de 131.160.353 mii lei.

Art.2. Secretarul General al Jude\ului V@lcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hot`r@re direc\iilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea ]i Direc\iei Generale a Finan\elor Publice V@lcea, [n vederea aducerii la [ndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hot`r@re a fost adoptat` [n temeiul art.109 din Legea administra\iei publice locale, nr.215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

P R E } E D I N T E,

Dumitru Bu]e

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR  GENERAL,

Constantin Dirinea

AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV,

Ion Manolea

R@mnicu V@lcea

Nr._____din________2005

SA/1ex.

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

##### Nr. 4582 din 20  mai  2005

B/1

###### EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea [n vederea pl`\ii lucr`rilor executate ]i nedecontate la obiectivul de investi\ii “Sediul Biblioteca Jude\ean` Antim Ivireanul Rm.V@lcea”, ca urmare a major`rii valorii totale la suma de 131.160.353 mii lei

{n urma verific`rii efectuate de Direc\ia de Control Financiar Ulterior V@lcea la obiectivul de investi\ii ,, Sediu Biblioteca Jude\ean` Antim Ivireanul Rm.V@lcea”, ca urmare a solicit`rii consilierilor jude\eni, a rezultat faptul c` la data efectu`rii controlului, [n luna decembrie 2004, costul investi\iei a fost de 126.529.524.056 lei.

Ulterior, conducerea Consiliului Jude\ean V@lcea a dispus efectuarea unei noi verific`ri de c`tre speciali]ti din cadrul Direc\iei Tehnice a  Consiliului Jude\ean V@lcea, care au constatat urm`toarele:

P@n` [n prezent s-au realizat lucr`ri de construc\ii ]i instala\ii in valoare total` de  124 396 085 mii lei

- Arhitectur`  ...........................................           70. 604 209 mii lei

- Rezisten\`                                                         22 022 138 mii lei

- Instala\ie ventila\ie depozit carte................           438 .842 mii lei

- Instala\ii electrice ....................................           2 356 522 mii lei

- Instala\ii sanitare ...................................             1 218 136 mii lei

- Instala\ii termice interioare......................            2 114 621 mii lei

- Instala\ii termice [n Centrala termic` ..........           189 683 mii lei

- Instala\ii electrice [n Centrala termic` .........            87 840 mii lei

- Instala\ii automatiz`ri [n Centrala termic`....            45 636 mii lei

- Instala\ii gaze .............................................             22 455 mii lei

- Instala\ie ventila\ie climatizare ....................       1 466 262 mii lei

- Instala\ie ventila\ie A.L.A.  .........................                      -

- Instala\ie de climatizare- conducte ]i arm`turi ...    368 792 mii lei

- Instala\ie de climatizare – echipamente ...........    2 696 567 mii lei

- Instala\ie de comunica\ii voce ]i date ..............    1 024 382 mii lei

- Instala\ie de comunica\ii voce ]i date – echipament

1136 058 mii lei

- Instala\ii comunica\ii  - echipamente telefonice

652 183 mii lei

- Instala\ii avertizare incendiu ..............................       529 101 mii lei

- Instala\ii avertizare efrac\ie ...............................        316 863 mii lei

- Instala\ie stingere incendiu cu gaze – FM 200 echipament

817 381 mii lei

- Instala\ie control acces persoane .....................        148 585 mii lei

- Instala\ie control acces persoane - echipament     661 492 mii lei

- Monitorizare parametrii climatici [n depozit carte- echipament

236 534 mii lei

- Instala\ie supraveghere video .................................79 066 mii lei

- Instala\ie supraveghere video- echipamente ........249 019 mii lei

- Instala\ie sonorizare ..............................................104 759 mii lei

- Instala\ie sonorizare – echipamente .....................248 677 mii lei

- Alimentare cu ap`  ...............................................396 706  mii lei

- Canalizare ............................................................940 529  mii lei

- Instala\ii electrice exterioare ...................................22 979  mii lei

- Terasamente  .........................................................28 249  mii lei

- Alei carosabile betonate .......................................128 572  mii lei

- Trotuare asfaltate  ..................................................38 956  mii lei

- Alei pavate cu calupuri de beton ..........................123 629  mii lei

- Bran]ament gaze .................................................103 895  mii lei

- Racord telefonie – refacere strad`  .........................     -

- Racord telefonic conducte ......................................38 016  mii lei

- Racord electric  ................................................. 1 602 326 mii lei

- Lucr`ri arheologice ..............................................100 756  mii lei

- Dot`ri – mobilier ...............................................5 900 000  mii lei

- Organizare de ]antier .......................................1 459 243  mii lei

- Avize ]i taxe   ..........................................................8 353  mii lei

- Proiectare  ce s-a pl`tit de antreprenor .............. 347 963  mii lei

- Utilaj tehnologic [n CT ...........................................994 005  mii lei

- Ascensoare  .....................................................2 326 096  mii lei

O serie de lucr`ri au fost executate pe baz` de note de  comand` suplimentar` ca urmare a renun\`rii la alte lucr`ri , lucr`ri care din punct de vedere tehnic  erau  uzate moral, construc\ia  fiind proiectat` la nivelul tehnic al anilor  1990 - 1991 .

{n acest context s-a renun\at la lucr`ri [n valoare de 34.025.150 mii lei ]i s-au executat lucr`ri suplimentare [n valoare de 41.779.370 mii lei .Lucr`rile executate pe baz` de note de comand` suplimentar` au constat [n principal [n lucr`ri pentru [mbun`t`\irea ]i asigurarea exigen\elor de calitate prev`zute de legea nr. 10 /1994 privind calitatea [n construc\ii, respectiv :

a) rezisten\` ]i stabilitate;

b) siguran\` [n exploatare;

c) siguran\` la foc;

d) igiena, s`n`tatea oamenilor, refacerea ]i protec\ia mediului;

e) izola\ie termic`, hidrofug` si economie de energie;

f) protec\ie [mpotriva zgomotului.

Majoritatea lucr`rilor  suplimentare au fost [n domeniul instala\iilor ]i lucr`rilor de arhitectur` (finisaje).

De asemenea, cu ocazia verific`rii s-a constat c` [n situa\iile de lucr`ri  realizate ]i nedecontate au fost cuprinse o serie de  cheltuieli pe care constructorul nu a putut s` le justifice :cheltuieli pentru prospectarea pie\ii pentru  mobilier, ascensoare de persoane  ]i pentru utilaje [n centrala termic`  [n valoare de 286 032,3 mii lei, cheltuieli care vor fi sc`zute din situa\iile  de lucr`ri.

Tot cu aceast`  ocazie  s-a constat c`  antreprenorul general S.C. Conexvil S.A. a [ncasat   contravaloarea cazanelor  pe baz` de factur` proform` [n sum` de 947.900,4 mii lei ( procurare utilaje ) [n luna  noiembrie 2003, iar [n luna  februarie 2004 a sc`zut eronat valoarea acestor utilaje. Valoarea real` a acestor utilaje [n baza facturii emise pentru plat` de furnizor este [ns` de 869.259,4 mii lei (inclusiv T.V.A.),factur` r`mas` nedecontat`, cu toate c` aceast`  cheltuial`  era cuprins` [n devizul general. {n consecin\` pentru a regla situa\ia  a revenit pentru [ncasarea  acestora.

La aceast` dat` se [nregistreaz` o produc\ie realizat` ]i nedecontat` la S.C. Conexvil S.A. [n valoare de  2 971 676,1 mii lei.

Pentru a fi recep\ionat obiectivul mai are nevoie de o serie de lucr`ri stabilite solicitate de organele de verificare ale Inspectoratului Jude\ean pentru Situa\ii de Urgen\`,, General Magheru” ( pompieri ]i ap`rare civil`) respectiv  :

- Asigurarea rezervei de ap` de incendiu (rezervor, instala\ii de pompare, instala\ii electrice , instala\ii hidraulice                 ( conducte ]i vane de ac\ionare);

- Echiparea ad`postului de ap`rare civil` ( instala\ie de filtroventila\ie);

- Instala\ii suplimentare pentru sesizare  gaze ]i  fum;

- Mecanism pentru  deschiderea automat` a ferestrelor la cupol`;

- Sistem de [nchidere automat` a u]ilor antifoc;

Valoarea acestor lucr`ri impuse de normativele tehnice PSI determinat` ca urmare a actualiz`rii valorilor din devizul ofert` este de 3.438.484 mii lei (conform anexei).

{n consecin\`, pentru obiectivul de investi\ii,, Sediu Biblioteca Jude\ean`  Antim Ivireanul  Rm. V@lcea” mai sunt necesare urm`toarele  fonduri:

- Pentru achitarea datoriei la S.C. Conexvil S.A. Rm.V@lcea (produc\ie realizat` ]i nedecontat` ) 2 971 676 mii lei.

- Pentru finalizarea lucr`rilor [n vederea efectu`rii recep\iei obiectivului de investi\ii suma de   - 3 .438.484 mii lei

din care:

-2.987.105 mii lei , rezisten\` rezervor ap` incendiu, re\ea hidran\i exteriori, instala\ii  sta\ie pompe hidraulice;

- 414.281 mii lei ,instala\ii filtroventila\ii adapost ap`rare civil`

- 37.098 mii lei  cota aferent`  organizare de ]antier ;

Av@nd [n vedere cele prezentate, rezult` c` valoarea total` a obiectivului de investi\ii este de 131.160.353 mii lei, din care 110.485.424 mii lei construc\ii montaj, valoare care este propus` aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea.

De asemenea, propunem utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei [n vederea pl`\ii lucr`rilor executate ]i nedecontate p@n` la aceast` dat`.

Fa\` de cele prezentate propunem aprobatea proiectului de hot`r@re [n forma prezentat`.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

MP; N.P./MD/1

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

### DIREC|IA   ECONOMIC~		                                    AVIZAT,

Nr.  4583 din  20.05. 2005                                                 VICEPRE}EDINTE,

B/1						    	                            Ion C[lea

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea [n vederea pl`\ii lucr`rilor executate ]i nedecontate la obiectivul de investi\ii “Sediul Biblioteca Jude\ean` Antim Ivireanul Rm.V@lcea, ca urmare a major`rii valorii totale la suma de 131.160.353 mii lei

Prin expunerea de motive nr.4582 din 20.05.2005, se propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind utilizarea sumei de 2.971.676 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Jude\ean V@lcea [n vederea pl`\ii lucr`rilor executate ]i nedecontate la obiectivul de investi\ii “Sediul Biblioteca Jude\ean` Antim Ivireanul Rm.V@lcea”, ca urmare a major`rii  valorii totale a obiectivului de investi\ii la suma de 131.160.353 mii lei .

Propunerea este [n conformitate cu prevederile art. 54 alin.(3) din OUG nr. 45/2003 privind finan\ele publice locale aprobat` cu modific`ri ]i complet`ri prin Legea nr.108/2004 ]i  modificat` prin  OUG nr. 9/2005 ]i se [ntemeiaz` pe considerentul asigur`rii fondurilor necesare achit`rii lucr`rilor executate ]i nedecontate la obiectivul de investi\ii “Sediu Biblioteca Jude\ean` Antim Ivireanul Rm.V@lcea”.

Fa\` de cele prezentate  propunem aprobarea proiectului de hot`r@re ini\iat.

DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea C-tin Predescu                              Florea – Mazilu Mierlu]

red.MP; NP,

dact.MD

Ex.1