CONSILIUL  JUDE|EAN  V^LCEA

Nr. 1487 din  11martie 2003

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru  obiectivul de investi\ii ,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”

{n ,, Lista obiectivelor de investi\ii pe anul 2003 cu finan\are par\ial` sau integral` de la buget”  este cuprins la capitolul 51.02 – Autorit`\i publice, lit. B – Lucr`ri noi , obiectivul de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”.

{n prezent datorit` spa\iului restr@ns  sedin\ele la care particip` un num`r restr@ns de participan\i se desf`soar` [n sala de spectacole ce apar\ine Consiliului Jude\ean, construit` ]i dotat` [nainte de anul 1968 ]i care [n prezent nu mai asigur` cele mai bune condi\ii pentru desf`]urarea diverselor ac\iuni organizate la nivelul administra\iei publice locale.

Obiectivul va fi amplasat [n curtea interioar` a cl`dirii situate pe str. G-ral Praporgescu nr. 5, pe terenul ce apar\ine domeniului public al jude\ului, liber de orce sarcin` . Pentru acest amplasament s-a ob\inut  Certificatul de urbanism nr. 120/4601 din 17.02.2003.

Prin realizarea obiectivului se propune extinderea spa\iilor Consiliului Jude\ean , remodelarea func\ional` a spa\iilor actuale [n func\ie de extinderea propus` , remodelarea unitar` a fa\adelor afectate de extindere ]i de modific`rile propuse. Cl`direa ce se va realiza va avea regim de [n`l\ime S+P+1E . Subsolul este recomandat din condi\ii tehnice datorit` funda\iilor cl`dirii existente care au cota de fundare  impus` de natura terenului de fundare ]i sarcinile ce trebuiesc preluate de teren.

Din punct de vedere al func\iunilor  se propune:

a) subsol care va fi destinat pentru  arhiv`  cu o suprafa\` de 62,8 mp., birou custode cu o suprafa\` de 10,56 mp., zona de acces [n subsol ( casa sc`rii ) 21,0 mp.

parter, care va cuprinde :

acces acoperit din str. Gral Praporgescu

hol de acces - 19,80 m.p.

grup sanitar -19,75 m.p.

scara ce acces la etaj ]i subsol -  92,80 m.p.

birou administrativ – 26,47 m.p.

depozit – 66,06 m.p.

Tot la parter legat func\ional de acesta se va amenaja actualul spa\iu unde func\ioneaz` sec\ia de carte str`in` a Bibliotecii Jude\enea ,, Antim Ivireanul”.  Spa\iul precizat va fi amenajat ca spa\iu pentru protocol, cu un oficiu pentru prepararea unui ,,bufet suedez” ]i un depozit

c)etajul 1cuprinde :

-   foayer

sal` de sedin\e cu o capacitate de 170 persoane - 115,53 m.p.

spa\iu anex` la sala de sedin\e – 81,16  m.p.

grupuri sanitare - 9,21 m.p.

Noul spa\iu este legat func\ional de corpul existent fiind posibil accesul la sala 7 ]i la anexa s`lii de sedin\e. Sala de sedin\e poate fi structurat` func\ie de num`rul de participan\i.

Structura constructiv` este constituit` din funda\ii izolate sub st@lpi, cadre din beton armat monolit, plan]ee ]i grinzi din beton armat monolit ]i acoperi] tip teras` necirculabil` cu luminator pentru asigurarea iluminatului natural pe casa sc`rii.T@mpl`ria interioar` va fi din lemn pentru u]i ]i din profile de aluminiu sau  PVC cu geamuri termopan cu ochiuri mobile pentru ferestre.

Finisajele vor fi cele impuse de func\iunea specific` [n concordan\` cu  condi\iile impuse de normele tehnice. Pentru tavane se vor utiliza tavane false termoizolante ]i ignifuge.

Instala\iile vor fi cele utilizate pentru astfel de cl`diri respectiv, instala\ii electrice pentru iluminat , instala\ii de inc`lzire, instala\ii sanitare. Sala de ]edin\e va fi dotat` cu instala\ie de climatizare .

Racordurile la utilit`\i se vor realiza prin racord la utilit`\ile din zon`.

{n conformitate cu prevederile art. 16 alin (5) din legea nr. 189/199 privind finan\ele publice locale, documenta\iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi\ii noi , a c`ror finan\are se asigur` integral sau [n completare din bugetele locale, precum ]i cele din [mprumuturi interne ]i externe , contractate direct de autorit`\ile administra\iei publice locale, se aprob` dup` caz de c`tre consiliile locale , jude\ene ]i Consiliul General al municipiului Bucure]ti

Urmare celor men\ionate mai sus ,supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea  indicatorii tehnico- economici rezulta\i, la faza ,,Studiu de fezabilitate”:

TITULAR : Consiliul Jude\ean V@lcea

BENEFICIAR: Consiliul Jude\ean V@lcea

AMPLASAMENT: pe terenul apar\in@nd domniului public al

jude\ului situat pe str. G-ral Praporgescu nr. 5

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

- Valoarea total` a investi\ie:            mii lei       11.195.538

( [n pre\uri luna decembrie 2002)

din care:

construc\ii – montaj                     mii lei          8.730.015

Capacit`\i:

suprafa\a construit`  extindere      mp            197,83

suprafa\a construit` amenajat`     mp            147,18

suprafa\a desf`]urat` extindere     mp            513,60

suprafa\a desf`]urat` amenajare  mp            233.68

- Durata de realizare a investi\iei       luni                  12

*Valoarea este confiden\ial` ]i se va indexa potrivit evolu\iei ulterioare apre\urilor.

FACTORI DE RISC

Structura de rezisten\` a cl`dirii se va proteja pentru zona seismic` de calcul ,, D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINAN|AREA INVESTI|IEI

Finan\area investi\iei se va face din bugetul local ]i din alte fonduri legal constituite cu aceast` dstina\ie, conform listelor de investi\ii aprobate potrivit legii.

PRE}EDINTE ,

Iulian Com`nescu

CONSILIUL  JUDE|EAN  V^LCEA                DE ACORD:

Nr. 1488  din 11   martie 2003                     VICEPRE}EDINTE,

Petre St`v`roiu

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea  indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”

{n ,, Lista obiectivelor de investi\ii pe anul 2003 cu finan\are par\ial` sau integral` de la buget”  este cuprins la capitolul 52.02 – Autorit`\i publice, lit. B – Lucr`ri noi , obiectivul de investi\ii,,Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”.

Studiul de fezabilitate elaborat la finele anului 2002 de c`tre SC PROIECT SA V@lcea prevede extinderea spa\iilor Consiliului Jude\ean , remodelarea func\ional` a spa\iilor actuale [n func\ie de extinderea propus` , remodelarea unitar` a fa\adelor afectate de extindere ]i de modific`rile propuse.

Cl`direa ce se va realiza va avea regim de [n`l\ime S+P+1E .

Din punct de vedere al func\iunilor  se propune ca:

a)subsolul s` cuprind` spatiu pentru arhiv` cu   o suprafa\` de 62,8 mp., birou custode cu o suprafa\` de 10,56 mp. ]i zona de acces [n subsol (casa sc`rii )cu o suprafat` de 21,0 mp.

parterul va cuprinde :

acces acoperit din str. Gral Praporgescu

hol de acces - 19,80 m.p.

grup sanitar-19,75 m.p.

scara ce accede la etaj ]i subsol -  92,80 m.p.

birou administrativ – 26,47 m.p.

depozit – 66,06 m.p.

Tot la parter, legat func\ional de acesta, se va amenaja actualul spa\iu unde func\ioneaz` Sec\ia de carte str`in` a Bibliotecii Jude\ene ,, Antim Ivireanul”, municipiul R@mnicu V@lcea.  Spa\iul va fi amenajat ca o sal` pentru protocol, cu un oficiu pentru prepararea unui ,,bufet suedez” ]i un depozit.

c)etajul 1va cuprinde :

-   foayerul

sal` de sedin\e cu o capacitate de 170 persoane - 115,53 m.p.

spa\iu anex` la sala de sedin\e – 81,16 m.p.

grupuri sanitare - 9,21 m.p.

Sala de sedin\e poate fi structurat` func\ional func\ie de num`rul de participan\i.

Structura constructiv` este constituit` din funda\ii izolate sub st@lpi, cadre din beton armat monolit, plan]ee ]i grinzi din beton armat monolit ]i acoperi] tip teras` necirculabil` cu luminator pentru asigurarea iluminatului natural pe casa sc`rii.T@mpl`ria interioar` va fi din lemn pentru u]i ]i din profile de aluminiu sau  PVC cu geamuri termopan cu ochiuri mobile pentru ferestre.

Finisajele vor fi cele impuse de func\iunea specific`, adecvate condi\iilor impuse de normele tehnice. Pentru tavane se vor utiliza tavane false termoizolante ]i ignifuge.

Instala\iile vor fi cele utilizate pentru astfel de cl`diri respectiv, instala\ii electrice pentru iluminat , instala\ii de inc`lzire, instala\ii sanitare. Sala de ]edin\e va fi dotat` cu instala\ie de climatizare .

Utilit`\ile se vor asigura prin realizarea racordurilor la cele existente [n zon`.

{n conformitate cu prevederile art. 16 alin (5) din Legea nr. 189/1999 privind finan\ele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, documenta\iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi\ii noi , a c`ror finan\are se asigur` integral sau [n completare din bugetele locale, precum ]i cele din [mprumuturi interne ]i externe , contractate direct de autorit`\ile administra\iei publice locale, se aprob` dup` caz de c`tre consiliile locale , jude\ene ]i Consiliul General al municipiului Bucure]ti

Urmare celor men\ionate mai sus , propunem spre aprobare Consiliului Jude\ean V@lcea  proiectul de hot`r@re cuprinz@nd caracteristicile principale ]i indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investi\ii ,, ,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”, rezultati din Studiul de fezabilitate.

DIRECTOR  GENERAL,                                 SEF SERVICIU,

Ing. Florea Mierlu]                                     Nicu]or P`u]escu

PN/PN/ 2ex.

ANEXA

CARACTERISTICILE PRINCIPALE }I INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE

INVESTI|II  ,, EXTINDERE }I MODERNIZARE SEDIUL

CONSILIULUI JUDE|EAN  V^LCEA

TITULAR : Consiliul Jude\ean V@lcea

BENEFICIAR: Consiliul Jude\ean V@lcea

AMPLASAMENT: pe terenul apar\in@nd domeniului public al

jude\ului situat pe str. Gral Praporgescu nr. 5

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI:

- Valoarea total` a investi\iei:            mii lei       11.195.538,0*)

( [n pre\uri luna decembrie 2002)

din care:

construc\ii – montaj                     mii lei         8.730.015,0

Capacit`\i:

suprafa\a construit` - extindere      mp            197,83

suprafa\a construit` amenajat`         mp          147,18

suprafa\a desf`]urat` extindere     mp             513,60

suprafa\a desf`]urat` amenajare  mp              233,68

- Durata de realizare a investi\iei       luni                  12

FACTORI DE RISC

{nc`rcarea seismic` va fi corespunz`toare perioadei de colt Tc = 1,0 sec. ]i zona seismic` de calcul ,,D”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

*) Valoarea este confidential` ]i se va indexa potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

FINAN|AREA INVESTI|IEI

Finan\area investi\iei se va face de la bugetul judetului ]i din alte fonduri legal constituite cu aceast` dstina\ie, conform listelor de investi\ii aprobate potrivit legii.

R O M ^ N I A

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA                            PROIECT

HOT~R^RE

Privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii ,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”

Consiliul Jude\ean V@lcea , [ntrunit [n ]edin\a din 19 martie 2003:

Av@nd [n vedere Expunerea de motive [nregistrat` la nr.1487

din 11 martie 2003 ]i Raportul de specialitate [nregistrat la nr.1488

din 11 martie 2003 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obiectivului de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea” pe amplasamentul situat pe str. G-ral Praporgescu nr. 5;

In conformitate cu prevederile art. 16 alin (5) din Legea nr. 189 privind finana\ele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

In temeiul  art. 104 lit.l ]i art. 109 alin.(1) din Legea administra\iei publice nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

HOT~R~}TE:

Art. 1. Se aprob` indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investi\ii ,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea” prev`zu\i [n  anexa la prezenta Hot`r@re.

Art. 2. Finana\area obiectivului de investi\ii prev`zut la art. 1 se face de la bugetul judetului ]i din alte fonduri legal constituite cu aceast` destina\ie, conform listelor de investi\ii aprobate potrivit legii.

Art. 3. Secretarul jude\ului V@lcea , va comunica prin Biroul Cancelarie , prezenta Hot`r@re, Direc\iei Generale Urbanism,Lucr`ri Publice ]i  Amenajarea Teritoriului.

PRE}EDINTE,

Iulian Com`nescu

AVIZAT

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

CONTROL COORDONARE,

SEF SERVICIU,

Daniella Moroianu

Rm. V@lcea

Nr._______ din  ______ martie 2003

PN/PN/2ex.

R O M ^ N I A

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

HOT~R^RE

Privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii ,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea”

Consiliul Jude\ean V@lcea , [ntrunit [n ]edin\a din 19 martie 2003:

Av@nd [n vedere Expunerea de motive [nregistrat` la nr.1487

din 11 martie 2003 ]i Raportul de specialitate [nregistrat la nr.1488

din 11 martie 2003 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obiectivului de investi\ii ,,Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea” pe amplasamentul situat pe str. G-ral Praporgescu nr. 5;

In conformitate cu prevederile art. 16 alin (5) din Legea nr. 189 privind finana\ele publice locale, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

In temeiul  art. 104 lit.l ]i art.109 alin.(1) din Legea administra\iei publice nr. 215/2001 cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

HOT~R~}TE:

Art. 1. Se aprob` indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investi\ii ,, Extindere ]i modernizare  sediul Consiliului Jude\ean V@lcea” prev`zu\i [n  anexa la prezenta Hot`r@re.

Art. 2. Finana\area obiectivului de investi\ii prev`zut la art. 1 se face de la bugetul judetului ]i din alte fonduri legal constituite cu aceast` destina\ie, conform listelor de investi\ii aprobate potrivit legii.

Art. 3. Secretarul jude\ului V@lcea , va comunica prin Biroul Cancelarie , prezenta Hot`r@re, Direc\iei Generale Urbanism,Lucr`ri Publice ]i  Amenajarea Teritoriului.

PRE}EDINTE,

Iulian Com`nescu

AVIZAT

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

Rm. V@lcea

Nr._______ din  ______ martie 200

PN/PN/2ex.