### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

Nr .10048 din 9. 12. 2004

B/1

# EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind rectificarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene ]i a Programului obiectivelor de investi\ii – drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al jude\ului V@lcea, pe anul 2004

Prin anexa   la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea, nr. 59 din 18 octombrie  2004, a fost aprobat Programul lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene la o valoare total` de 28.500.000 mii lei, iar prin anexa ” B” la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea, nr. 50 din 30 aprilie 2004 a fost aprobat Programului obiectivelor de investi\ii – drumuri jude\ene la o valoare total` de 6.500.000 mii lei , ambele programe fiind finan\ate din veniturile bugetului propriu al jude\ului V@lcea, pe anul 2004.

Cu adresa nr. 3785 din 8 decembrie 2004, RAJDP V@lcea [nainteaz` la Consiliul Jude\ean V@lcea, Memoriul Justificativ privind rectificarea Programelor lucr`rilor de [ntre\inere, repara\ii  ]i de investi\ii,  drumuri  jude\ene, solicit@nd [n acest sens suplimentarea cu  suma de 3.255.000 mii lei a fondurilor pentru realizarea lucr`rilor de intre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene ]i diminuarea cu suma de 4.500.000 mii lei a fondurilor alocate la obiectivul de investi\ii “ Modernizare DJ 676 Sl`tioara- Irime]ti , Km. 45+180-49+320, [n comuna Tetoiu”.

Propunerea de rectificare a programelor men\ionate are la baz` urm`toarele considerente:

{n lunile octombrie ]i noiembrie 2004, datorit` ploilor toren\iale c`zute, starea drumurilor s-a agravat cosiderabil, o serie de poduri ]i pode\e au fost avariate, ziduri de sprijin rupte ]i r`sturnate, terasamente erodate puternic,   [mbr`c`min\i asfaltice degradate.

{n scopul readucerii st`rii tehnice degradate a drumurilor jude\ene la o stare corespunz`toare desf`]ur`rii unui trafic fluent ]i civilizat, este strict necesar` alocarea suplimentar` a sumei de 1.800.000 mii lei cu aceast` destina\ie.

{ntruc@t fondurile alocate ini\ial pentru [ntre\inerea curent` pe timp de iarn` nu sunt suficiente pentru aprovizionarea cu materiale antiderapante precum ]i pentru prevenirea ]i combaterea [nz`pezirii drumurilor publice, se impune alocarea  suplimentar` a  sumei de 1.000.000 mii lei.

Pe DJ 645 Z`videni – Pesceana ,este necesar` executarea unui covor bituminos pentru care se solicit` suplimentar suma de 455.000 mii lei.

La obiectivul de investi\ii “Modernizare DJ 676 Sl`tioara Irime]ti , km. 45+180-49+320, [n comuna Tetoiu “, acest sector de drum a suferit o serie de modific`ri privind structura acestuia [n plan vertical . Astfel , [n cursul lunii iulie 2004 s-a produs o tasare neuniform` a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 40 m, pentru care a fost necesar` executarea unor lucr`ri de terasamente ]i refacere a platformei drumului pentru aducerea acesteia la starea ini\ial` . S-au efectuat verific`ri privind asigurarea gradului de compactare ]i [n cursul lunii octombrie 2004 s-a realizat [mbr`c`mintea asfaltic` . {n aceste condi\ii valoarea de construc\ii montaj realizat` [n acest an la obiectivul “Modernizare DJ 676 Sl`tioara- Irime]ti” este de numai 2.000.000 mii lei, put@ndu-se disponibiliza suma de 4.500.000 mii lei , [n vederea supliment`rii Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene (3.255.000 mii lei) ]i pentru achitarea lucr`rilor suplimentare executate peste plafonul aprobat prin Contractul de [mprumut subsidiar [n localitatea Horezu (1.245.000 mii lei).

Av@nd [n vedere considerentele prezentate , propunem:

A) Suplimentarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene cu suma de 3.255.000 mii lei , dup` cum urmeaz`:

1) Ind. 101.1.1. “{ntre\inerea [mbr`c`min\ii asfaltice” +1.200.000 mii lei

2) nd. 102. “{ntre\inere curent` pe timp de iarn`” +1.000.000 mii lei

3) Ind. 105. “Covoare bituminoase” +455.000 mii lei

4) Ind. 113. “Lucr`ri accidentale refaceri dup` inunda\ii alunec`ri de terenuri , afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere” +600.000 mii lei

B) Diminuarea Programului obiectivelor de investi\ii drumuri jude\ene cu suma de 4.500.000 mii lei , astfel:

- Modernizare DJ 676 Sl`tioara- Irime]ti , km. 45+180-49+320, [n comuna Tetoiu , -4.500.000 mii lei

Propunerea de rectificare a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene este prezentat` [n anexa nr.1 ]i [nlocuie]te anexa la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 59 din 18 octombrie 2004 iar propunerea de rectificare a Programului lucr`rilor de investi\ii,  finan\ate din bugetul propriu al jude\ului este prezentat` [n anexa nr.2 ]i [nlocuie]te anexa “B” la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 50 din 30 aprilie 2004.

Av@nd [n vedere considerentele prezentate propunem adoptarea  proiectului de hot`r@re ini\iat.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

MV/MV/1

### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA			        AVIZAT

### DIREC|IA ECONOMIC~				        VICEPRE}EDINTE,

Nr.10049 din 9.12. 2004		   	                           Ion C@lea

B/1

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind rectificarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene ]i a Programului obiectivelor de investi\ii – drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al jude\ului V@lcea, pe anul 2004

Prin expunerea de motive nr. 10048 din 9.12.2004 se propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind rectificarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene ]i a Programului obiectivelor de investi\ii  drumuri jude\ene ,finan\ate din bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2004

Propunerea de rectificare a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene ]i a Programului lucr`rilor  de investi\ii drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al jude\ului V@lcea, prezentat` [n anexele nr. 1 ]i 2, la proiectul de hot`r@re ini\iat, este [n conformitate cu prevederile art 19 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului nr. 15/1991 privind unele m`suri pentru restructurarea activit`\ii regiilor autonome, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i se [ntemeiaz` pe considerentul asigur`rii fondurilor necesare realiz`rii unor lucr`ri care s` asigure starea de viabilitate a drumurilor.

Fa\` de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hot`r@re ini\iat.

#### DIRECTOR EXECUTIV,                                        SERVICIUL BUGET,

##### Mircea Constantin Predescu                                    Vasilica Mazilu

- MV/MV/1