CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Nr.  10547 din 4 septembrie 2006

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 364,26 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea “ v

În anul 2005 a început construcţia obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea “ , cu o valoare totală actualizată de 1524,45 mii lei .

Până la data de 31 decembrie 2005 au fost decontate lucrări în valoare de 660,19 mii lei, rămânând de decontat pentru anul 2006 suma de 864,26 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 17 din 17 martie 2006 a fost aprobată utilizarea sumei de 500,0 mii lei în vederea decontării lucrărilor executate la acest obiectiv de investiţii, din care a fost utilizată suma de 204, 64 mii lei .

Până la această dată s-au executat următoarele lucrări:

- devierea reţelelor electrice în vederea eliberării amplasamentului;

- dezafectarea canalizării pentru eliberarea amplasamentului şi crearea condiţiilor pentru executarea fundaţiei ;

- fundaţia şi structura de rezistenţă;

- închiderile exterioare şi pereţii despărţitori;

- reţeaua electrică interioară.

Precizăm că soldul actual al contului Fond de rulment este de 1067,25 mii lei, din care va mai fi utilizată  suma de 295,36 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 17 din 17 martie 2006.

Pentru asigurarea fondurilor necesare până la valoarea totală actualizată, propunem utilizarea sumei de 364,26 mii lei din Fondul de rulment  al   Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea “.

Având în vedere motivele prezentate, s-a elaborate alăturatul proiect de hotărâre, pe care îl supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea.

PREŞEDINTE,

Dumitru Buşe

MP/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                                             AVIZAT,

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                  VICEPREŞEDINTE,

Nr.  10548 din 4 septembrie 2006                                              Ion Cîlea

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 364,26 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea “

Prin expunerea de motive nr. 10547 din 04.09.2006, se propune adoptarea proiectului  de hotărâre privind utilizarea sumei de 364,26 mii lei din Fondul de rulment al  Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „ Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea “.

Propunerea de utilizare a sumei de 364,26 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea este în conformitate cu prevederile art. 54, alin. 3 din OUG nr. 45/2003, privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare şi se întemeiază pe considerentul asigurării fondurilor necesare decontării lucrărilor la obiectivul de investiţii „ Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea “.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre iniţiat cu prevederile legale menţionate, propunem adoptarea hotărârii în acest sens.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Vasilica Mazilu

MP/MV/1