# R O M Â N I A

## CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA

## PREŞEDINTE

INFORMARE

privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea

Activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 286/2006 având ca obiective respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean şi a altor acte normative.

Începând cu data de 31.10.2006, dată la care s-a desfăşurat ultima şedinţă ordinară a consiliului judeţean, activitatea Preşedintelui consiliului judeţean a avut ca obiective coordonarea, analiza şi evaluarea activităţii aparatului propriu al consiliului judeţean, reprezentarea instituţiei pe care o conduce în relaţiile cu alte instituţii, restructurarea şi sporirea performanţelor unităţilor economice şi instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Activitatea curentă desfăşurată în cadrul instituţiei a constat în: organizarea şedinţelor operative cu directorii din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean şi conducerile instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea acestuia, participarea la şedinţele Comitetului Operativ Consultativ, acordarea de audienţe şi întâlniri cu reprezentanţii mass – media.

În perioada de referinţă, activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea a vizat finalizarea unor obiective strategice considerate prioritare:

- Reorganizarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

- Au fost finalizate pregătirile pentru transformarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea în societate comercială. De asemenea, a fost finalizat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea este preocupat de  frământările apărute în ultima perioadă în cadrul Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri, legate de disponibilizările de personal. Problema transformării Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri în societate comercială rămâne în continuare pe agenda Preşedintelui care va iniţia noi dezbateri şi discuţii, pe bază de argumente, care să permită reorganizarea acestei unităţi economice în spiritul unei activităţi performante.

- Reorganizarea Direcţiei pentru Protecţia Plantelor

- Au continuat acţiunile de restructurare în vederea pregătirii transformării Direcţiei pentru Protecţia Plantelor în societate comercială. În momentul de faţă actul normativ privind restructurarea direcţiilor judeţene pentru protecţia plantelor este reanalizat în cadrul celor două camere ale Parlamentului României.

- Reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

- S-a reuşit finalizarea procesului de reprivatizare a Uzinelor Sodice Govora, noul proprietar fiind societatea CIECH din Polonia.

- Continuarea demersurilor privind fuzionarea celor doi operatori de apă – SC APAVIL SA şi SC ACVARIM SA.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea consideră că fuziunea celor doi operatori de apă este necesară şi, în acest sens, vor fi continuate demersurile care să asigure finalizarea acestui obiectiv. A fost reactivată comisia stabilită prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea  pentru pregătirea procesului de fuziune a celor două societăţi. În momentul de faţă, se aşteptă rezultatele analizei privind fuziunea realizată de către ACVARIM.

- Finalizarea  programului de dezvoltare economică a judeţului Vâlcea pe perioada 2007 – 2013.

- Se află în curs de elaborare Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Vâlcea. Se află în desfăşurare acţiunea de colectare a datelor necesare acestei operaţiuni.

- Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Muzeul Judeţean Vâlcea.

- Lucrările se află în faza finală, în prezent  realizându-se parchetarea, urmând ca în cursul lunii decembrie

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Grupul Şcolar "Petrache Poenaru"-Bălceşti şi Grupul Şcolar "Antim Ivireanul"-Rm. Vâlcea.

- A fost stabilit un nou termen pentru licitaţia de proiectare a lucrării, aceasta fiind 05.12.2006. deoarece la termenul stabilit iniţial pentru desfăşurarea licitaţiei nu a fost îndeplinit numărul minim de oferte.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Centrul Medico-Social Lădeşti.

S-a realizat expertiza tehnică şi s-a depus documentaţia la Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru obţinerea avizului necesar eliberării autorizaţiei de construcţie. Fiind vorba de clădiri cu statut de monumente istorice, au fost necesare demersuri suplimentare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie . Având în vedere faptul că la termenul iniţial fixat pentru desfăşurarea licitaţiei nu s-a îndeplinit numărul minim de oferte, se va repeta procedura de licitaţie pentru lucrările de reabilitare şi consolidare a pavilionului principal şi a spălătoriei.

- Continuarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului "Anton Pann".

- Se lucrează în zonele care nu sunt afectate de ridicarea pânzei freatice. Pentru zonele afectate de pânza freatică  secanţi. Vor fi realizate lucrările prevăzute în limita sumei de 15 miliarde lei prevăzută pentru acest an.

- Finalizarea lucrărilor la Sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea.

- Au fost finalizate lucrările la obiectivul “Extindere sediu Consiliu Judeţean Vâlcea, inclusiv amenajarea spaţiului din faţa noii intrări în clădirea consiliului judeţean.

- Continuarea investiţiilor legate de retehnologizarea SC CET Govora SA.

- Se analizează diverse variante de retehnologizare pentru a se identifica cea mai bună soluţie privind combustibilul astfel încât să fie respectate normele europene de mediu, să se asigure o eficienţă economică sporită şi să se ţină, în acelaşi timp, seama de realităţile economico-sociale ale judeţului nostru. Această problemă a fost cuprinsă pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 17  noiembrie, 2006.

- Continuarea susţinerii programului social  "laptele şi cornul".

- Consiliul Judeţean Vâlcea susţine în continuare programul social "laptele şi cornul" luîndu-se măsurile necesare desfăşurării în bune condiţii a acestui program în anul şcolar 2006/2007.

- Susţinerea programelor de pietruire/asfaltare a drumurilor comunale.

- Au  fost finalizate lucrările la DC 158 Buneşti-Păuşeşti-Măglaşi, pe o distanţă de 1,56km (pietruit, asfaltat), pentru care a avut loc recepţia pe data de 16.11.2006. Continuă lucrările la DC79A Grădiştea-Valea Grădiştei, 3km, pietruire, asfaltare.                                                              Pentru  DC62 Vlădeşti-Valea Ursului, DC48 Orleşti-Scaioşi, DC24 Goleşti-Poieniţa, DC81 Dozeşti-Fârtăţeşti, s-au încheiat contractele de execuţie şi urmează să înceapă lucrările. Pentru DC151 Pietrari de  Jos – Pietrari de Sus, s-a desfăşurat licitaţia şi urmează să fie încheiat contractul de execuţie. Pentru celelalte lucrări sunt în curs de elaborare proiectele tehnice.

- Finalizarea  celor 11 lucrări de reabilitare drumuri şi a celor două lucrări de alimentare cu apă  finanţate prin programul SAPARD.

- Lucrările de alimentare cu apă, din localităţile N. Bălcescu şi Stăneşti, se află în faza de pregătire a licitaţiei pentru proiectele tehnice şi pentru execuţia lucrărilor. În aceeaşi situaţie se află şi cele 11 lucrări de reabilitare a drumurilor finanţate prin programul SAPARD.

- Demararea lucrărilor de execuţie la Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia.

- Termenul limită pentru depunerea ofertelor, privind lucrările de execuţie la acest obiectiv, a fost 28.11.2006. În comisia de licitaţie au fost cuprinşi şi doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, autoritatea contractantă fiind Ministerul Integrării Europene. Va fi propusă, Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai acestui obiectiv ţinându-se seama de noile cerinţe ale Ministerului Integrării Europene şi ale societăţii OVE ARUP care asigură asistenţa tehnică.

- Demararea lucrărilor de execuţie în cadrul proiectului de modernizare a Staţiunii Băile Olăneşti.

- Se află în desfăşurare licitaţia internaţională, la Ministerul Integrării Europene. Termenul final de depunere a ofertelor este 04.12.2006.

- Finalizarea proiectelor tehnice HG nr.811/2006 pentru obiectivele: "Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata", "Ocolirea municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la Craiova la Rm. Vâlcea" şi "Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora".

- Au intrat în vigoare normele de aplicatibilitate prin Ordin al Ministrului Integrării , nr.787/2006, privind HG nr.811/2006 şi se pregăteşte documentaţia în acest sens. Ministerul Integrării Europene a licitat asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor tehnice. Pentru obiectivul “Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata”, licitaţia a fost câştigată de societatea ROMAIR Bucureşti. Proiectul a intrat în faza de maturizare care durează cinci luni.

- Realizarea proiectului "Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Brezoi".

- Ca urmare a suplimentării fondurilor ADR 4- Sud Vest Oltenia au mai fost aprobate spre finanţare şi proiectele: Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Bălceşti"; Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Galicea"; Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Fârtăţeşti". Pentru cele patru proiecte termenul de contractare este 30.11.2006. După această dată, prin act adiţional, se va extinde perioada de execuţie de la 12 luni la 24 de luni. Recomandarea de extindere a perioadei a fost făcută de ADR 4 S-V Oltenia şi de societatea Hill International, care sigură asistenţa tehnică.

- Reorganizarea activităţii de asistenţă şi protecţie socială.

- Se desfăşoară operaţiunea de restructurare a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Centrele pentru copii sunt acreditate şi au fost evaluate în vederea licenţierii. Au primit avizul pentru licenţiere cinci dintre cele şase centre pentru copii, iar în prezent se pregăteşte documentaţia pentru acordarea licenţierii. Au fost pregătite centrele de la Bistriţa, comuna Costeşti şi Băbeni pentru primirea bătrânilor asistaţi social. La Bistriţa au fost mutaţi 50 de bătrâni, iar la Băbeni au fost cazaţi 59 de bătrâni. Totodată, au fost depuse proiecte pentru obţinerea finanţării în vederea continuării reabilitării centrelor de la Bistriţa şi Băbeni.

Pe agenda Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea s-au aflat şi alte probleme:

1.Vizita Primului-ministru al României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, în judeţul Vâlcea. Cu acest prilej, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a reliefat câteva probleme prioritare ale judeţului pentru rezolvarea cărora este necesar sprijinul Guvernului României.

2. Analiza posibilităţilor de construcţie a una sau mai multe microhidrocentrale pe sursa Cheia.

3.Certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001-2001, pentru Consiliul Judeţean Vâlcea. La data de 17.11.2006, în urma defăşurării procedurilor de licitaţie, afost declarată câştigătoare firma SC Moody Internaţional. Urmează să fie încheiat contractul de prestări servicii.

PREŞEDINTE

Dumitru Buşe