# R O M Â N I A

## CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA

## PREŞEDINTE

INFORMARE

privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea

Activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 286/2006 având ca obiective respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean şi a altor acte normative.

Începând cu data de 31.07.2007, dată la care s-a desfăşurat ultima şedinţă ordinară a consiliului judeţean, activitatea Preşedintelui consiliului judeţean a avut ca obiective coordonarea, analiza şi evaluarea activităţii aparatului propriu al consiliului judeţean, reprezentarea instituţiei pe care o conduce în relaţiile cu alte instituţii, restructurarea şi sporirea performanţelor unităţilor economice şi instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Activitatea curentă desfăşurată în cadrul instituţiei a constat în: organizarea şedinţelor operative cu directorii din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean şi conducerile instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea acestuia,  acordarea de audienţe şi întâlniri cu reprezentanţii mass – media. În calitate de vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Preşedintele consiliului judeţean a participat la şedinţele acestui organism.

A fost urmărită situaţia unităţilor economice aflate în subordinea consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean manifestă în continuare o preocupare specială   pentru situaţia Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi Poduri Vâlcea a cărei activitate trebuie îmbunătăţită pentru a fi capabilă să reziste  într-un mediu concurenţial puternic, specific Uniunii Europene.

Retehnologizarea SC CET Govora precum şi perspectiva privind producţia  energetică a judeţului Vâlcea sunt, de asemenea, preocupări majore ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea. În atenţia sa se află, de asemenea, consolidarea şi modernizarea SC Apavil SA, în perspectiva transformării acestei societăţi în operator unic regional de apă şi dezvoltarea şi eficientizarea activităţii SC Agrofitoserv, societate mai nou înfiinţată.

Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea a urmărit finalizarea unor obiective  considerate prioritare şi de importanţă deosebită pentru judeţul nostru:

- Pregătirea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 10 august 2007.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a pregătit şedinţa extraordinară a consiliului judeţean din data de 10 august 2007 în cadrul căreia au fost adoptate hotărâri privind asocierea Consiliului Judeţean Vâlcea cu Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea şi consiliile locale din 89 de localităţi ale judeţului Vâlcea în vederea depunerii unor proiecte pentru finanaţare din fonduri externe nerambursabile. Aceste proiecte vizează realizarea a nouă sisteme zonale de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, o reţea virtuală securizată care să permită o guvernare electronică în judeţul Vâlcea prin interconectarea polilor de dezvoltare şi Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea 2007 – 2013.

- Continuarea demersurilor privind fuzionarea celor doi operatori de apă – SC APAVIL SA şi SC ACVARIM SA.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea susţine demersurile care vizează stabilirea unui singur operator de apă la nivelul judeţului Vâlcea. Consiliului Judeţean Vâlcea a aprobat formarea unei comisii care să analizeze şi să identifice modalităţile prin care se poate realiza fuziunea dintre SC. APAVIL SA şi SC. ACVARIM SA. Această comisie este mandatată să poarte discuţii cu comisia similară creată la nivelul Consiliului Local Municipal Rm. Vâlcea. În urma întâlnirilor celor două comisii, precum şi a discuţiilor  purtate cu domnul Sorin Caian, reprezentantul firmei de consultanţă BDO CONTI SA, au fost stabilite etapele principale privind realizarea fuziunii. A fost adresată o scrisoare către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin care Consiliul Judeţean Vâlcea solicită ca societatea BDO CONTI SA să fie împuternicită să realizeze  evaluarea activelor de la cele două societăţi comerciale aflate în procesul de fuziune. Au fost evaluate activele de la SC APAVIL SA şi de la SC ACVARIM SA. În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 iulie 2007 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind măsurile premergătoare fuziunii prin absorbţie a SC ACVARIM SA de către SC APAVIL SA. În ziua de 14 august 2007, a avut loc o şedinţă a Comisiei Consiliului Judeţean Vâlcea care analizează modalitatea de realizare a fuziunii celor doi operatori importanţi de apă din judeţul Vâlcea. Preşedintele consiliului judeţean a subliniat necesitatea urgentării procedurilor privind fuziunea deoarece doar prin realizarea operatorului unic regional pot fi obţinute fonduri comunitare europene în domeniul gestionării apei. În data de 15 august 2007, preşedintele consiliului judeţean a avut o nouă întâlnire cu domnul Sorin Caian, reprezentantul firmei de consultanţă BDO CONTI SA. Cu acest prilej au fost dezbătute amănunte legate de procesul de fuziune şi modalităţi prin care poate fi grăbită realizarea  acestui obiectiv. În data de 17 august 2007, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea a avut loc întâlnirea comisiilor create pentru analiza modului de realizare a fuziunii APAVIL şi ACVARIM, din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea şi din cadrul Consiliului Municipal Rm. Vâlcea. Au fost discutate modalităţi concrete privind fuziunea, problema împrumutului ISPA, propuneri  pentru organigrama operatorului regional de apă rezultat în urma fuziunii. S-a convenit asupra textului unei scrisori prin care se cere punctul de vedere al Primăriei Rm. Vâlcea asupra unor aspecte legate de fuziune. O nouă întâlnire, cu aceeaşi temă, s-a desfăşurat în ziua de 29 august 2007. S-a urmărit în special stabilirea unei variante finale privind împrumutul ISPA. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea este preocupat de realizarea cât mai rapidă a procesului de fuziune şi crearea operatorului unic de apă în judeţul nostru.

- Finalizarea  programului de dezvoltare economică a judeţului Vâlcea pe perioada 2007 – 2013.

- A fost stabilită structura finală a Strategiei privind dezvoltarea economică, socială şi culturală a judeţului Vâlcea, iar în prezent se lucrează la definitivarea acestui document de referinţă pentru judeţul nostru. În funcţie de programele de la nivel naţional se vor stabili priorităţile şi la nivelul judeţului Vâlcea. În prezent se lucrează la analiza situaţiei din turismul vâlcean în vederea elaborării unei documentaţii care va fi transmisă experţilor englezi care au contractat realizarea master-planului la nivel naţional. În şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din 10.08.2007 a fost aprobată hotărârea privind realizarea unui parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală cu ajutorul căreia se va finaliza Strategia privind dezvoltarea economico-socială  a judeţului Vâlcea, 2007-2013.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Grupul Şcolar "Petrache Poenaru"-Bălceşti şi Grupul Şcolar "Antim Ivireanul"-Rm. Vâlcea.

- Proiectul  se derulează în cadrul Programului “Reabilitarea unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea  – Programul Phare 2003/2005 Infrastructură  Regională şi Locală / Inundaţii”. Proiectul tehnic elaborat de către proiectantul SC DESIGNRO SA a fost avizat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Proiectul tehnic şi fişele tehnice elaborate de către proiectantul SC Designro SA, pentru Grupul Şcolar Petrache Poenaru, au fost transmise Primăriei oraşului Bălceşti în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiei de construire.

Pentru Grupul Şcolar Antim Ivireanu Râmnicu Vâlcea se aşteaptă transmiterea de către  SC Designro SA a fişelor tehnice pentru obţinerea avizelor specificate în certificatul de urbanism. Au fost obţinute avizele şi acorduri în vederea autorizării lucrărilor de construire. Se aşteaptă semnarea, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a unui addendum la contractul de finanţare ce vizează suplimentarea unor lucrări necesare celor două unităţi de învăţământ. După semnarea acestui addendum se va putea trece la următoarea etapă în implementarea proiectului, respectiv derularea procedurii de licitaţie pentru desemnarea constructorului.

.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Centrul Medico-Social Lădeşti.

- A fost refăcută documentaţia tehnico economică, ţinându-se seama de lucrările de consolidare necesare, iar în şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31.01.2007 au fost aprobate modificările noilor indicatori tehnico economici. Se desfăşoară procedura de licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor. Pe data de 15 mai 2007, a avut loc deschiderea ofertelor depuse de doi operatori economici. Având în vedere faptul că unul dintre operatorii economici participanţi la licitaţie, SC Construcţii Montaj Şantier 1 SRL Rm. Vâlcea, a depus contestaţie, se aşteaptă soluţionarea acesteia de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

- Continuarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului "Anton Pann".

- Continuă lucrările la acest obiectiv . Au fost finalizate lucrările la infrastructura rezistentă (inclusiv subzidiri şi radier salan atelier). La corpul B al clădirii, s-a realizat radierul general şi s-au montat stâlpii metalici pentru structura de la foaier. La corpurile C şi D a fost finalizată structura de rezistenţă şi s-a executat zidărie din BCA pentru pereţii exteriori.  La corpul E al clădirii (corp trecere spectatori) se lucrează la săpături, iar la corpul F (scara) se confecţionează armături, s-a realizat radier şi stâlpi. S-a realizat rezervorul de apă necesar în caz de incendii. Nu au fost începute lucrările de finisaje. În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 iulie 2007 a fost aprobată hotărârea privind suplimentarea fondurilor destinate construcţiei sediului pentru Teatrul Anton Pann cu 10 miliarde lei ROL, în vederea continuării construcţiei.

- Susţinerea programelor de pietruire/asfaltare a drumurilor comunale.

- Ministerul Transporturilor a comunicat repartizarea sumei de 720 000 lei pentru lucrări de alimentare cu apă a satelor şi   1 125 000 lei pentru lucrări de pietruire/reabilitare/asfaltare drumuri comunale. A fost primită, de asemenea, de la Ministerul Transporturilor lista cu lucrările de pietruire/asfaltare pe anul 2007 aprobate de acest minister. Au fost încheiate convenţiile cu primăriile la care lucrările erau în curs de execuţie. La lucrările de pietruire/asfaltare au fost executate până în prezent lucrări la nivelul sumelor alocate pe întregul an. Asemenea lucrări au fost realizate în comunele: Goleşti, Pietrari, Orleşti, Fârtăţeşti, Vlădeşti, Şuşani, Grădiştea, Suteşti.

La lucrările de alimentare cu apă, au fost, de asemenea, încheiate convenţiile cu primăriile  beneficiare, execuţia realizându-se în proporţie de 35%. Ca urmare a demersurilor întreprinse la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, s-a obţinut suplimentarea cu câte 745246 lei RON atât a programului pentru pietruire/asfaltare a drumurilor comunale cât şi a programului de alimentare cu apă a satelor. În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 iulie 2007, a fost aprobată  hotărârea privind repartizarea acestor sume pe localităţi şi pe lucrări. Pe baza acestei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a aprobat alocaţiile bugetare suplimentare pe fiecare lucrare în parte. În perioada următoare se vor încheia acte adiţionale la convenţiile pentru lucrările aflate în desfăşurare, iar pentru lucrările noi se vor încheia convenţii în vederea derulării acestora.

- Finalizarea  celor 11 lucrări de reabilitare drumuri şi a celor două lucrări de alimentare cu apă  finanţate prin programul SAPARD.

- S-au încheiat procedurile de licitaţie pentru lucrările de reabilitare drumuri. În prezent se desfăşoară lucrări de reabilitare a drumurilor în localităţile Creţeni, Zătreni, Racoviţa, Mădulari, Roşiile, Livezi, Cernişoara, Olanu, Galicea. Pentru lucrările de alimentare cu apă nu s-a încheiat procedura de licitaţie. În cazul lucrării de alimentare cu apă din comuna Nicolae Bălcescu a existat o  contestaţie, soluţionată de    Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea  Achiziţiilor Publice, antreprenor general rămânând SC Govora SA.  În cazul lucrării de la Stăneşti, este în curs de desfăşurare procedura pentru achiziţia lucrării.

- Demararea lucrărilor de execuţie la Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia.

- Proiectul este finanţat prin programul Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale fiind aprobat de Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională în şedinţa din 19 decembrie 2005. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi îmbunătăţirea accesului la mediul de afaceri , furnizarea de informaţii, servicii  şi tehnologii cu scopul de a creşte nivelul competitivităţii afacerilor şi a crea un cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi străine în judeţul Vâlcea şi Regiunea Sud-Vest Oltenia. În perioada 28 noiembrie 2006 – 2 martie 2007 s-a derulat procedura de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitaţiei internaţionale de lucrări prevăzute în proiectul Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia. În urma derulării acestei proceduri, în conformitate cu prevederile art. 5.3.10 din Ghidul Practic pentru aplicarea procedurilor de contractare pentru acţiuni externe finanţate de Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a decis să anuleze procedura de licitaţie pentru proiectul sus-menţionat deoarece ofertele corespunzătoare din punct de vedere tehnic au depăşit resursele financiare disponibile.

În data de 08.06.2007 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene     a  fost publicat un nou anunţ de participare privind relansarea licitaţiei internaţionale de lucrări. Ofertanţii trebuie să constituie o garanţie pentru participare sub forma unei scrisori de garanţie bancară pentru suma de 100.000 euro, să aibă cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 10.000.000 euro şi acces la o linie de credit dedicată de 1.600.000 euro. Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul MDLPL contra sumei de 800 euro.

Vizita în teren a potenţialilor ofertanţi a avut loc între 2 - 5    iulie 2007.

S-a solicitat sprijinul  proiectanţilor, OVE ARUP şi ARHINET Plus, în vederea soluţionării cererii formulate de Inspectoratul de Stat în Construcţii care  solicită completări la documentaţia tehnico – economică depusă pentru proiectul Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia în vederea obţinerii avizului solicitat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. În data de 30 iulie 2007 a început analiza  documentaţiei de atribuire pentru licitaţia internaţională în cadrul proiectului Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia,  iar în acest moment se aşteaptă rezultatul acestei  analize ce va fi stabilit de către comisia de licitaţie formată la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei.

- Demararea lucrărilor de execuţie în cadrul proiectului de modernizare a Staţiunii Băile Olăneşti.

- Proiectul de dezvoltare integrată a staţiunii Băile Olăneşti are drept beneficiar Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, iar Consiliul Judeţean Vâlcea este partener.

Durata proiectului este de 18 luni, iar activităţi principale cuprind:

  - Reabilitarea bazinului de înot;

  - Reabilitarea aleilor din parcul central şi dotarea cu mobilier urban;

  - Reabilitarea clădirii Centrului de Sănătate ;

  - Realizarea unei parcări multi-etajate;

Reabilitarea infrastructurii de transport local prin reabilitarea a     3     km de străzi;

În luna octombrie 2006 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene   s-a publicat anunţul privind lansarea licitaţiei internaţionale de lucrări, având termen limită de deschidere a ofertelor 12.01.2007. În perioada ianuarie – februarie 2007 s-a derulat procedura de evaluare a ofertelor depuse în limba engleză, în cadrul licitaţiei internaţionale de lucrări prevăzute Proiectul de dezvoltare integrată a staţiunii Băile Olăneşti.

În urma derulării acestei proceduri, în conformitate cu prevederile art. 5.5 şi 5.3.10 din Ghidul Practic pentru aplicarea procedurilor de contractare pentru acţiuni externe finanţate de Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a decis să anuleze procedura de licitaţie pentru proiectul sus-menţionat deoarece niciuna dintre ofertele primite nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate administrative şi tehnice.

În data de 28.05.2007 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat un nou anunţ de participare privind relansarea licitaţiei internaţionale de lucrări. Ofertanţii trebuie să constituie o garanţie pentru participare sub forma unei scrisori de garanţie bancară pentru suma de 35.000 euro, să aibă cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 3.500.000 euro şi acces la o linie de credit dedicată de 600.000 euro. Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul MDLPL contra sumei de 800 euro.

Vizita în teren a potenţialilor ofertanţi a  avut loc  în perioada 3-6     iulie 2007. Lansarea licitaţiei pentru desemnarea constructorului a fost amânată până la rezolvarea unei contestaţii, formulate de o societate din Băile Olăneşti, privind acest proiect.

- Finalizarea proiectelor tehnice HG nr.811/2006 pentru obiectivele: "Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata", "Ocolirea municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la Craiova la Rm. Vâlcea" şi "Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora".

- Au intrat în vigoare normele de aplicabilitate prin Ordin al Ministrului Integrării , nr.787/2006, privind HG nr.811/2006 şi se pregăteşte documentaţia în acest sens. Se lucrează la maturizarea documentaţiilor proiectelor cuprinse în Programul Operaţional Regional şi finanţate din Fondurile Structurale, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 811/2006.

Pentru obiectivul “Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata”, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei împreună cu firma de asistenţă tehnică, Romair Consulting, definitivează proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru stabilirea constructorului.

Pentru obiectivul “Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii Băile Govora”, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei împreună cu firma de asistenţă tehnică, Construct Consulting, definitivează proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru stabilirea constructorului.

Pentru obiectivul “Ocolirea municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la Craiova la Rm. Vâlcea”, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei împreună cu firma de asistenţă tehnică, Louis Berger Sas Paris, definitivează proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru stabilirea constructorului.

- Realizarea proiectului "Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară a acestora".

- Prin  Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din 27 februarie 2007, a fost propusă o dezvoltare a sistemului de gestionare a deşeurilor în judeţul Vâlcea  prin crearea a zece sisteme zonale de colectare selectivă a deşeurilor.

Pentru patru dintre aceste sisteme zonale, aprobate spre finanţare din fonduri externe nerambursabile prin programul PHARE 2004 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ componenta Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor (Faza extinsă) investiţiile propuse vizează şi construirea de staţii de depozitare temporară a deşeurilor care să deservească localităţile arondate după cum urmează:

- pentru  Brezoi: oraşul Brezoi şi comunele Câineni, Malaia, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Voineasa;

- pentru Bălceşti: oraşul Bălceşti şi comunele Diculeşti, Făureşti, Ghioroiu, Grădiştea, Laloşu, Lăcusteni, Livezi, Sineşti şi Zătreni;

- pentru Fârtăţeşti: comunele Amărăşti, Copăceni, Creţeni, Fârtăţeşti, Guşoeni, Lădeşti, Lăpuşata, Lungeşti, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Roeşti, Roşiile, Stăneşti, Şuşani, Suteşti, Tetoiu şi Valea Mare;

- pentru Galicea: comunele Dănicei, Drăgoeşti, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Olanu şi Stoileşti.

Toate aceste patru proiecte sunt în stadiul elaborării caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire pentru licitaţie în vederea stabilirii proiectantului ce va realiza proiectul tehnic.

Pe programul PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ componenta Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru  Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului judeţul Vâlcea a depus spre finanţare din fonduri externe nerambursabile patru proiecte prin care se vor realiza studii de fezabilitate ce vor releva oportunitatea construirii a patru staţii de depozitare temporară a deşeurilor simple sau combinate cu staţie de sortare care să deservească localităţile arondate după cum urmează:

- pentru Dăeşti: oraşele Băile Olăneşti, Călimăneşti şi Ocnele Mari, şi comunele Berislăveşti, Budeşti, Bujoreni, Dăeşti, Goleşti, Muereasca, Păuşeşti Măglaşi, Runcu, Sălătrucel şi Vlădeşti;

- pentru Frânceşti: oraşele Băbeni şi Băile Govora şi comunele Bărbăteşti, Buneşti, Frânceşti, Mihăeşti, Păuşeşti, Pietrari, Stoeneşti şi Tomşani;

- pentru Ioneşti: comunele Glăvile, Ioneşti, Orleşti, Pesceana, Popeşti, Prundeni, Scundu, Şirineasa, Ştefăneşti şi Voiceşti;

- pentru Măldăreşti: oraşele Berbeşti şi Horezu, şi comunele Alunu, Cernişoara, Costeşti, Măldăreşti, Mateeşti, Oteşani, Slătioara, Stroeşti şi Vaideeni.

Deoarece prin Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004, este aprobată construirea a două depozite ecologice, judeţul Vâlcea a depus spre finanţare din fonduri externe nerambursabile pe programul  PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ componenta Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru  Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului  un proiect al cărui studiu de fezabilitate va stabili locaţia depozitului ecologic judeţean: oraşul Drăgăşani sau comuna Roeşti.

Aceste proiecte au fost aprobate spre finanţare, s-au semnat contractele de finanţare şi urmează a se lansa procedura de achiziţii pentru desemnarea executantului studiului de fezabilitate

- Completarea sumelor necesare finalizării lucrărilor la noul sediu al Teatrului Anton Pann.

  - A fost retrimis, în condiţiile modificării componenţei Guvernului, Proiectul  de Hotărâre de Guvern, adresat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, privind solicitarea sumei de 40 miliarde ROL, din fondul de rezervă bugetară a Guvernului, sumă care permite finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă, în cursul lunii noiembrie, 2007, conform datei de execuţie aprobate. Se aşteaptă ca proiectul să fie avizat de organele avizatoare. Între timp, a fost suplimentată, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea, suma destinată finalizării construcţiei noului sediu al Teatrului Anton Pann cu 10 miliarde de lei ROL pentru a se putea deconta lucrările executate de constructor până în prezent.

- Construcţia de noi microhidrocentrale în judeţul Vâlcea.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a continuat demersurile în vederea identificării soluţiilor privind realizarea de noi microhidrocentrale în judeţul Vâlcea. S-au stabilit 9 posibile amplasamente. În cazul  microhidrocentralei de pe aducţiunea de la Cheia,  a fost elaborat studiul de fezabilitate care a fost predat beneficiarului, SC Apavil SA. În prezent, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea lucrează pentru identificarea variantei optime ce trebuie să fie aleasă. Consiliile locale ale oraşelor Horezu şi Băile Olăneşti precum şi cel al comunei Alunu au emis hotărârile privind acordul de încheiere a unui parteneriat public privat pentru realizarea de microhidrocentrale. Urmează să fie încheiate contracte de parteneriat cu firme specializate în realizarea de microhidrocentrale.

- Amenajarea corespunzătoare a punctelor principale de intrare în judeţul Vâlcea

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a solicitat amenajarea corespunzătoare a intrărilor principale în judeţ, inclusiv prin realizarea unor puncte de informare asupra  unor obiective de interes pentru vizitatorii judeţului nostru. Aceste realizări sunt necesare şi datorită faptului că potenţialul turistic deosebit al judeţului nostru  nu este suficient de bine cunoscut şi popularizat. În prezent se lucrează la elaborarea documentaţiei în vederea realizării lucrărilor privind acest obiectiv.

- Identificarea şi folosirea unor modalităţi moderne  de comunicare cu primăriile din localităţile judeţului Vâlcea.

- La solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, în relaţia cu primăriile localităţilor judeţului nostru şi cu alte instituţii publice a fost introdusă comunicarea în sistem audio conferinţă utilizând aplicaţia Yahoo Messenger.

Până în prezent au fost testate în acest sistem primăriile din   localităţile: Amărăşti, Bălceşti, Bărbăteşti, Boişoara, Budeşti, Bujoreni, Buneşti, Cernişoara, Cîineni, Copăceni, Diculeşti, Făureşti, Galicea, Măldăreşti, Oteşani, Păuşeşti-Otăsău, Păuşeşti-Măglaşi, Racoviţa, Şirineasa, Vlădeşti, Voineasa, Călimăneşti, Scundu, Mitrofani, Lăcusteni, Pesceana, Fârtăţeşti, Măciuca, Sălătrucel, Roşiile, Mateeşti. Prin intermediul acestui sistem, primarii din localităţile judeţului pot informa conducerea consiliului judeţean asupra problemelor cu care se confruntă fără să mai fie necesară deplasarea acestora la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea. De asemenea, primarii invitaţi în audio conferinţă pot comunica între ei sau cu specialiştii aparatului de specialitate al consiliului judeţean, cu reprezentanţii instituţiilor şi unităţilor economice subordonate consiliului judeţean. Se continuă demersurile pentru asigurarea condiţiilor tehnice de către toate primăriile din judeţ  pentru facilitare unui asemenea tip de comunicare.

- Susţinerea programului de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a SC CET Govora SA

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea susţine ideea implicării SC Oltchim SA Rm. Vâlcea în derularea programului de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a SC CET Govora SA. SC Oltchim SA Rm. Vâlcea este cel mai important consumator de energie electrică şi termică din judeţ, fiind principalul client al SC CET Govora SA. SC Oltchim SA doreşte să  participe la majorarea capitalului social al SC CET Govora SA contribuindu-se astfel la continuarea procesului de modernizare şi retehnolohizare a acestei societăţi producătoare de energie. În acest sens, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat demersuri pe lângă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea susţinerii acestei propuneri. Se aşteaptă răspuns de la această instituţie.

- Înfiinţarea unui complex energetic în judeţul Vâlcea.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat demersurile pentru înfiinţarea unui complex energetic în judeţul Vâlcea al cărui capital să fie deţinut de judeţul Vâlcea în calitate de acţionar unic, care îşi va exercita toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Consiliul Judeţean Vâlcea.

Complexul energetic va fi înfiinţat prin fuziunea, în temeiul art. 238 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, dintre SC CET Govora SA şi o parte din patrimoniul societăţilor comerciale: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” SA, Compania Naţională a Lignitului Oltenia şi SC Hidroelectrica SA Bucureşti. Pentru realizarea acestui proiect, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a solicitat acordul de principiu din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. În răspunsul trimis de acest minister se arată că solicitarea reprezintă o problemă de actualitate, dar se va putea finaliza doar după ce se va aproba strategia în domeniul energetic. Acest obiectiv se va găsi şi în continuare pe agenda Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.

- Reabilitarea turismului în zona Vidra, revigorarea turismului în judeţul Vâlcea

- Considerând că zona lacului de acumulare de la Vidra are un potenţial turistic deosebit, sesizând interesul unor investitori străini pentru zona respectivă, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat noi demersuri pentru punerea în valoare a acestei staţiuni. O problemă importantă care se impune a fi rezolvată este aceea a statutului juridic al terenurilor şi clădirilor din zona respectivă. În acest sens, conducerea consiliului judeţean a solicitat punctul de vedere al organizaţiilor sindicale care au legătură cu staţiunea Vidra.  În data de 18 iulie 2007, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a purtat discuţii cu liderii confederaţiilor sindicale naţionale,  privind situaţia staţiunii Vidra. Au avut loc, de asemenea, întâlniri cu reprezentanţii Obştei Berceşti şi Vlădoi în vederea identificării proprietarilor din zonele de interes turistic. Pentru identificarea unei modalităţi eficiente de implicare în dezvoltarea turismului în zona Vidra, dar şi în alte zone ale judeţului Vâlcea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a adresat  conducerii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. La invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Dumitru Buşe, în data de 07.08.2008 a avut loc vizita de lucru  a  doamnei Secretar de Stat Lucia Morariu, din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în judeţul Vâlcea.

Dezbaterile ocazionate de această vizită s-au desfăşurat în Sala de Şedinţe a Primăriei Călimăneşti şi au cuprins:

dezbateri privind Master Planul pentru dezvoltarea Turismului din România – modul de reprezentare a potenţialului turistic al judeţului Vâlcea în document;

- dezbateri privind Centrele de Informare Turistică;

- dezbateri privind posibilitatea valorificării superioare a potenţialului turistic deosebit al Văii Oltului;

- stadiul reatestării staţiunilor turistice de interes naţional şi local din judeţul Vâlcea;

- promovarea turismului vâlcean – surse de finanţare.

La dezbateri au participat, pe lângă domnul Dumitru Buşe, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, primarii staţiunilor turistice din judeţul Vâlcea (Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti, Horezu şi Voineasa) şi reprezentanţi ai operatorilor judeţeni de turism.

Programul întâlnirii a cuprins şi o vizită de lucru în staţiunea turistică Voineasa cu vizarea zonei Vidra, în cadrul căreia s-a realizat o analiză a problemelor specifice şi a posibilităţilor de dezvoltare  prin parteneriate publice-private.

Aceste obiective vor rămâne în atenţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea până la finalizarea lor.

PREŞEDINTE

Dumitru Buşe