CONSILIUL  JUDE|EAN  VÂLCEA

Nr.      din       noiembrie  2007

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului pentru  obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE DJ 651B BĂLCEŞTI–GORUNEŞTI- LIMITĂ JUDEŢ OLT KM. 0+000 – 12+500’’

Politica în domeniul infrastructurii rutiere urmăreşte punerea la dispoziţia utilizatorilor a unei reţele de drumuri publice care să satisfacă cerinţele acestora cu privire la siguranţa circulaţiei şi a gradului de confort, prin încurajarea şi implementarea principiilor economiei de piaţă pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor necesare realizării scopului prioritar.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu succes a celorlalte prioritaţi de dezvoltare a României pentru perioada 2007-2013, şi cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare ,contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de reţea cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale .

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, s-a lansat oficial axa prioritară 2 “ Îmbunatăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale “ domeniul de intervenţie 2.1 ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice ,străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean”.

Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilitaţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor ,în vederea stimulării dezvoltării durabile.

Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua trans – europeana de transport ( TEN ) prevazută a se realiza prin POR, are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte ca aceste reţele de drumuri să contribuie pe termen mediu la creşterea fluxurilor de capital ,a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi implicit crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă inclusiv în zonele rurale.

Programul Operaţional Regional va fi finantat în perioada 2007-2013 din bugetul de stat şi bugetele locale fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR ) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge la 85% din alocarea financiară totală a Programului.

Alocarea financiară indicativă pentru axa 2 “ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale ,domeniu de intervenţie 2.1 ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean” este de 876.711.006 euro, din care 758.355.021 euro din FEDR si 118.355.985 euro       cofinanţare  ( din surse publice) naţionale. Din această alocare financiară Regiunii de dezvoltare sud-vest Oltenia din care face parte şi judeţul Vâlcea , i s-a alocat suma de 124.740 000 euro.

Menţionam că ,valoarea totală minimă a unui proiect este de 3.000.000 lei ( echivalentul a 1.000.000 euro) iar cea maximă este de 134.000.000 lei ( echivalentul a 40.000.00 euro) .Valoarea totală reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile. Beneficiarul proiectului trebuie să dovedească capacitatea de a asigura contribuţia proprie care reprezintă procentul de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Prin Hotărârile nr. 141 din 31.08.2007 şi nr.168 din 31.10. 2007, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat Lista lucrărilor prevăzute a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 axa prioritară 2 ,, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale ’’, domeniul de intervenţie 2.1 ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene’’.

Una dintre lucrările cuprinse în acest program este şi ,, MODERNIZAREA DJ 651 B BĂLCEŞTI – GORUNEŞTI - LIMITĂ JUDEŢ OLT KM. 0+000 – 12+500’’.

Drumul judeţean DJ 651 B Bălceşti – Limită judeţ Olt se desfăşoară în exclusivitate pe raza oraşului Bălceşti. Acesta reprezintă singura cale rutieră importantă din zonă, care colectează şi facilitează deplasarea forţei de muncă spre zonele industriale din judeţul Vâlcea şi judeţul Olt, respectiv localităţile Horezu, Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea. Traseul drumului, având o lungime de 12,5 km, deserveşte direct un număr de 749 gospodării.

În prezent, cei 12,5 km existenţi, au următoarea stare tehnică:

-km 0+000 – km 4+200 zonă asfaltată existentă, aflată într-un avansat grad de uzură, predominând gropile şi constituind un pericol permanent pentru autovehicule;

-km 4+200 – km 12+500 suprastructura drumului este o balastare simplă, lăţimea părţii carosabile variind între 4 şi 6 m.

Deşi drumul respectiv a fost periodic întreţinut cu material pietros pe zona cuprinsă între km 4+200 – 12+500, de către autoritatea publică locală, acesta poate fi încadrat ca drum de pământ, zestrea existentă neconstituind un suport stabil, lucrările executându-se însă, fără existenţa unor şanţuri adecvate pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale.

În scopul realizării lucrărilor de modernizare a drumului judeţean DJ 651 B Bălceşti – Limită judeţ Olt Km 0+000 – Km 12+500 care să asigure desfăşurarea circulaţiei  în condiţii de siguranţă, s-a elaborat documentaţia tehnico - economică faza: Studiu de fezabilitate de către S.C. PODRUM PROIECT S.R.L. RÂMNICU VÂLCEA.

Studiul de fezabilitate elaborat în două variante, cuprinde toate lucrările necesare pentru eliminarea deficienţelor: refacerea părţii carosabile existente la parametrii iniţiali, toate lucrările de colectare şi evacuare a apelor pluviale, lucrările de siguranţă a circulaţiei.

Varianta 1

- refacerea geometriei drumului, în profil longitudinal şi în plan;

- refacere sisteme rutiere existente :

Km 0+000 –12+500 îmbrăcăminte asfaltică;

- refaceri podeţe tubulare existente;

- execuţie podeţe tubulare noi precum şi podeţe de traversare şi accese

spre   proprietăţi;

- lucrări pentru asigurarea evacuării apelor ( şanţuri de pământ, parţial

betonate );

- lucrări de siguranţa circulaţiei.

Varianta 2

- refacerea geometriei drumului, în profil longitudinal şi în plan;

- refacere sisteme rutiere existente:

Km 0+000 –4+200 îmbrăcăminte asfaltică;

Km 4+200 –12+500 balastare simplă;

- refaceri podeţe tubulare existente;

- execuţie podeţe tubulare noi precum şi podeţe de traversare şi accese pe

proprietăţi;

- lucrări pentru asigurarea evacuării apelor ( şanţuri de pământ, parţial

betonate );

- lucrări de siguranţa circulaţiei.

Indicatorii tehnico-economici corespunzători celor două variante sunt următorii:

| - Valorea totală a investiţiei | mii lei | Varianta1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.356,41 | 10.956,72 |
| ( preţuri valabile noiembrie 2007) | euro | 5.969.797 | 3.213.209 |
| din care : |  |  |  |
| Construcţii - montaj | mii lei | 17.415,00 | 8.642,00 |
|  | euro | 5.107.042,00 | 2.534.529,00 |
| - Capacităţi |  |  |  |
| -lungime | m | 12.500,00 | 12.500,00 |
| -lăţime | m | 8 | 8 |
| - Durata de realizare | luni | 24 luni | 24 luni |

Având în vedere, că se impune modernizarea drumului prin executarea de mixturi asfaltice pe toată lungimea de 12,5 Km a drumului, şi tinând seama că, cheltuielile de întreţinere şi reparaţii în varianta 2 sunt mult mai mari decât în varianta 1, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenţi variantei 1 din studiul de fazabilitate.

În conformitate  cu prevederile  art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Urmare celor menţionate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea  caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici rezultaţi, la faza ,,Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii  ,,Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti -  Limită judeţ Olt km. 0+000 – 12+500’’ – varianta 1, după cum urmează:

TITULAR : Consilul Judeţean Vâlcea

BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Vâlcea

PROIECTANT : S.C. Podrum Proiect S.R.L. Râmnicu Vâlcea

AMPLASAMENT:  în intravilanul şi extravilanul oraşului Bălceşti, judeţul Vâlcea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

| - Valorea totală a investiţiei | mii lei | Varianta1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.356,410 |
| ( preţuri valabile noiembrie 2007) | euro | 5.969.797 |
| din care : |  |  |
| - Construcţii - montaj | mii lei | 17.415,00 |
|  | euro | 5.107.042,00 |
| 1. Valoarea eligibilă a proiectului | mii lei | 17131,669 |
| 2. Valoarea neeligibilă a proiectului | mii lei | 14,286 |
| 3. TVA | mii lei | 3210,455 |
| 1. Contribuţie proprie în proiect,din care: | mii lei | 356,919 |
| 1.1 contribuţia proprie la cheltuieli eligibile | mii lei | 342,633 |
| 1.2 contribuţia proprie la cheltuieli neeligibile | mii lei | 14,286 |
| 2. TVA | mii lei | 3210,455 |
| 3. Asistenţă financiară nerambursabilă | mii lei | 16789,036 |
| - Capacităţi |  |  |
| -lungime | m | 12.500,00 |
| -lăţime | m | 8 |
| - Durata de realizare | luni | 24 luni |

*Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a lucrării se va proteja pentru zona seismică de calcul

,, D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura acoperirea cheltuielilor eligibile în sumă de 342,633 mii lei şi a cheltuielilor neeligibile în sumă de 14,286 mii lei.

De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura sustenabilitatea proiectului şi eventualele depăşiri ale bugetului contractat.

Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura managementul şi implementarea proiectului.

Se propune împuternicirea domnului Cristian Buican vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Vâlcea în calitate de reprezentant legal al Consiliului Judeţean pentru promovarea proiectului ,, MODERNIZAREA DJ 651 B BĂLCEŞTI –GORUNEŞTI -  LIMITĂ JUDEŢ OLT KM. 0+000 – 12+500’’ în cadru Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa 2 “ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale ,domeniu de intervenţie 2.1 ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean”.

PRE}EDINTE ,

Dumitru Buşe

M.G./M.G./2ex.

CONSILIUL  JUDEŢEAN  VÂLCEA                                        DE ACORD:

Nr.    din       noiembrie  2007                                             VICEPREŞEDINTE,

Cristian Buican

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului pentru  obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE DJ 651B BĂLCEŞTI–GORUNEŞTI- LIMITĂ JUDEŢ OLT KM. 0+000 – 12+500’’

Prin expunerea de motive alăturată, se propune adoptarea  proiectului  de   hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti - Limită judeţ Olt, km 0+000 – 12+500”.

Obiectivul de investiţii este cuprins în Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii pe anul 2007 cu finanţare parţială sau integrală de la buget, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.168 din 31 octombrie 2007 şi propus pentru a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 2,, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale’’,  domeniul de intervenţie 2.1 ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene’’, al cărui obiectiv îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării durabile.

În conformitate cu prevederile  art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Urmare celor menţionate mai sus, propunerea este în conformitate cu prevederile  legale.

DIRECTOR  GENERAL,                         SERVICIUL INFRASTRUCTURĂ

DRUMURI ŞI PODURI,

PROIECTARE

Florea Mierluş                                               Gabriel Mitrache

M.G./M.G./ 2ex.

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                      Anexă* la Hotărârea nr….

PREŞEDINTE                                                                    din    noiembrie 2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,, MODERNIZARE DJ 651 B BĂLCEŞTI – GORUNEŞTI - LIMITĂ JUDEŢ OLT KM. 0+000 – 12+500’’

TITULAR : Consilul Judeţean Vâlcea

BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Vâlcea

PROIECTANT : S.C. PODRUM PROIECT S.R.L. Râmnicu Vâlcea

AMPLASAMENT:  în intravilanul şi extravilanul oraşului Bălceşti, judeţul Vâlcea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

| - Valorea totală a investiţiei | mii lei | Varianta1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.356,41 |
| ( preţuri valabile noiembrie 2007) | euro | 5.969.797 |
| din care : |  |  |
| Construcţii - montaj | mii lei | 17.415,00 |
|  | euro | 5.107.042,00 |
| - Capacităţi |  |  |
| -lungime | m | 12.500,00 |
| -lăţime | m | 8 |
| - Durata de realizare | luni | 20 luni |

*Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a lucrării se va proteja pentru zona seismică de calcul

,,D”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţii  se va realiza din bugetul judeţului  şi din alte surse  constituite potrivit legii, conform programului  aprobat .

PREŞEDINTE,

Dumitru Buşe

M.G./M.G./ 1 ex.