SECŢIUNEA 1

CONDIŢII DE CONTRACT PENTRU SERVICII

CUPRINS

Articolul 1.	Notificări şi comunicări scrise	6

Articolul 2.	Cesiunea	6

Articolul 3.	Subcontractare	7

Articolul 4.	Furnizarea de informaţii	8

Articolul 5.	Asistenţa cu privire la reglementările locale	8

Articolul 6.	Obligaţii generale	8

Articolul 7.	Codul de conduită	9

Articolul 8.	Conflictul de interese	11

Articolul 9.	Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor	11

Articolul 10.	Instrucţiuni	11

Articolul 11.	Despăgubiri	12

Articolul 12.	Aspecte medicale, detalii cu privire la asigurări şi securitate	12

Articolul 13.	Drepturi de proprietate intelectuală	14

Articolul 14.	Scopul Serviciilor	14

Articolul 15.	Personalul şi echipamentul	14

Articolul 16.	Înlocuirea personalului	15

Articolul 17.	Întârzierea în executare	17

Articolul 18.	Modificarea Contractului de Servicii	17

Articolul 19.	Zilele şi orele lucrătoare	18

Articolul 20.	Dreptul la concediu	18

Articolul 21.	Informarea	19

Articolul 22.	Arhivele	19

Articolul 23.	Verificarea de către organismele CE şi/sau române	19

Articolul 24.	Rapoarte intermediare şi finale	20

Articolul 25.	Aprobarea rapoartelor şi documentelor	21

Articolul 26.	Auditarea cheltuielilor	21

Articolul 27.	Plăţi şi dobânzi pentru plata cu întârziere	22

Articolul 28.	Garanţia de buna execuţie	23

Articolul 29.	Recuperarea creanţelor de la Prestator	24

Articolul 30.	Plata efectuată către terţi	24

Articolul 31.	Încălcarea Contractului de Servicii	25

Articolul 32.	Suspendarea Contractului de Servicii	25

Articolul 33.	Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorităţii Contractante	25

Articolul 34.	Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Prestatorului	27

Articolul 35.	Forţa majoră	27

Articolul 36.	Decesul	28

Articolul 37.	Soluţionarea litigiilor	28

Articolul 38.	Legea aplicabilă şi limba Contractului de Servicii	29

Definiţii

Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Autoritatea Contractantă: 	entitatea (organismul, autoritatea, instituţia) care iniţiază şi implementează proiectele aprobate spre finanţare în cadrul POS Mediu. (conf. Ordonanţa nr. 29/2007, art. 1).

Autoritatea de Management : 	este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare prin Instrumentele Structurale;

Buget: 	tabelul în care este defalcată valoarea contractului, evidenţiind ratele de onorarii, cheltuielile incidentale şi cheltuielile aferente raportului de verificare a cheltuielilor.

Caietul de sarcini: 	documentul reprezentând Anexa III a Contractului de Servicii, care include definirea obiectivelor Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către Prestatorul şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta.

Comisia: 	Comisia Europeană

Condiţiile Generale: 	înseamnă documentul ce alcătuieşte Anexa II a Contractului de Servicii reprezintă prevederi contractuale generale, specifice contractelor de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice şi tehnice ce vor guverna Contractul de Servicii, în măsura în care asemenea clauze nu sunt modificate prin Condiţiile Speciale ale Contractului de Servicii si cu respectarea prevederilor legislaţiei în materia achiziţiilor publice în vigoare în România.

Condiţii Speciale:  	înseamnă documentul denumit de către părţi „Contractul de Servicii”, si include amendamentele şi derogările stabilite de către Autoritatea Contractantă de la prezentele Condiţii Generale, şi alte clauze specifice Contractului de Servicii.

Conflict de interese:	înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorităţii Contractante sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului.

Contract: 	Contractul de servicii si toate anexele sale.

Deducere acceptată:	Suma cheltuielilor aferente Contractului de Servicii, pe care Autoritatea Contractantă, după examinarea raportului de auditare anuala  a cheltuielilor, o va accepta pentru a fi dedusa din valoarea  facturii intermediară/finală emisă în baza Contractului de Servicii.

Despăgubire Generală:	suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte.

Forţă majoră:	greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte armate, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundaţii, deversări şi alte calamităţi naturale, conflicte civile, explozii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă.

Garanţia de bună execuţie: 	înseamnă garanţia constituită de către Prestator, având regimul reglementat prin Ordonanţă.

Lună: 	lună calendaristică.

Managerul de Proiect: 	persoana responsabila pentru monitorizarea implementării proiectului din cadrul Autorităţii Contractante,

Onorarii:	reprezintă suma plătită Prestatorului cu scopul acoperirii cheltuielilor făcute pentru efectuarea prestaţiilor de catre expertii Prestatorului. Onorariile sunt cele indicate in Anexa VI – Buget si alocare zile.

Ordonanţă: 	Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin lege, cu modificările şi completările ulterioare şi normele metodologice de aplicare a acesteia.

Ordin administrativ: 	orice instrucţiune sau ordin emis de către Managerul de Proiect al Autorităţii Contractante şi adresate Prestatorului în aplicarea contractului.

Organismul Intermediar:	organizaţii publice, finanţate de la bugetul de stat, subordonate MM care  operează ca interfaţă între AM şi Beneficiari la nivel regional, acţionând în baza unui acord de delegare încheiat cu AM.

Prestator: 	oricare prestator de servicii - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu care oferă în mod licit pe piaţă servicii.

Proiect:	Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor

Servicii: 	reprezintă toate activităţile desfăşurate de Prestator în baza Contractului de Servicii

Termene limită:	acele perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare actului sau evenimentului care reprezintă momentul de început al acelor perioade. Termenul de „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, cuvintele în forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  Notificări şi comunicări scrise

  - Atunci când există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. În toate situaţiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea în termen a comunicărilor.

  - Orice notificare, consimţământ, aprobare, certificare sau decizie a oricărei părţi semnatare a Contractului de Servicii va îmbrăca forma scrisă, dacă nu se prevede altfel, şi nu va fi neexpediată sau întârziată de la expediere fără motive întemeiate.

  - Orice instrucţiuni şi ordine orale vor fi confirmate în scris.

- Cesiunea

  - Cesiunea este orice convenţie prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a acestuia către o terţă parte.

  - Prestatorul nu va ceda Contractul de Servicii sau o parte a acestuia sau orice drept rezultat sau în legătură cu acesta, fără consimţământul prealabil, în formă scrisă, din partea Autorităţii Contractante.

  - Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract până la momentul cesiunii.

  - Cesionarii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicabile pentru acordarea Contractului de Servicii, cu excepţia băncilor.

- Subcontractare

  - Prestatorul are obligatia ca, in cazul in care doreste sa subcontracteze servicii sau parti din servicii, sa obtina in prealabil aprobarea Autoritatii Contractante.

  - In cazul unei subcontractari, Prestatorul trebuie sa demonstreze eligibilitatea subcontractorului si sa specifice natura serviciilor pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si valoarea acestora.

  - Autoritatea Contractantă, va notifica decizia sa Prestatorului, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

  - Aprobarea pentru subcontractarea serviciilor se va face prin Ordin Administrativ emis de Autoritatea Contractanta

  - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractorii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea Contractantă.

  - Prestatorul are obligaţia de a prezenta, la semnarea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii.

  - Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum si contractele încheiate cu aceştia se constituie ca anexe la contract.

  - Nici un contract de subcontractare nu va creea raporturi contractuale între subcontractor şi Autoritatea Contractantă si nu va schimba preţul contractului.

  - Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractorilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele  Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului de Servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractori pentru desfăşurarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de nici una din obligaţiile sale din Contractul de Servicii.

  - În cazul în care un subcontractor este considerat incompetent în executarea obligaţiilor sale de către Autoritatea Contractantă, aceasta din urmă poate solicita Prestatorului, fie să înlocuiască respectivul subcontractor cu un subcontractor având calificările şi experienţa solicitate de caietul de sarcini sau să reia el însuşi executarea serviciilor.

  - Subcontractorii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicabile pentru acordarea Contractului de Servicii.

  - Serviciile încredinţate unui subcontractor de către un Prestator nu pot fi încredinţate unor terţe părţi de către subcontractor.

  - Orice schimbare a subcontractorului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii Contractante sau orice încredinţare a serviciilor de către subcontractor către terţe părţi va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii.

OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

- Furnizarea de informaţii

  - Autoritatea Contractantă, va furniza în mod prompt Prestatorului orice informaţie şi/sau documentaţie aflată la dispoziţia sa care poate fi relevantă pentru executarea Contractului de Servicii. Aceste documente vor fi returnate Autorităţii Contractante, la sfârşitul perioadei de executare a Contractului de Servicii

  - Autoritatea Contractantă, va coopera, pe cât posibil, cu Prestatorul în vederea punerii la dispoziţie a informaţiilor pe care cel din urmă le poate solicita în mod justificat pentru executarea Contractului de Servicii.

- Asistenţa cu privire la reglementările locale

  - Prestatorul este obligat sa cunoasca toate legile, reglementările şi informaţiile despre uzanţele, ordinele şi statutele aplicabile în Romania, care pot afecta Prestatorul, în îndeplinirea obligaţiilor, în baza Contractului de Servicii.  Autoritatea Contractantă  va sprijini Prestatorul in obtinerea hotararilor, deciziilor sau a altor reglementari emise de  autoritatile locale cu relevanta in implementarea Proiectului.. Având în vedere faptul că Autoritatea Contractantă, nu este o entitate specializată autorizată să furnizeze servicii de asistenţă şi consultanţă in materie de legislatie, aceasta nu va avea nici o răspundere profesională pentru serviciile furnizate în baza prezentului paragraf.

  - Autoritatea Contractantă, va emite pentru salariaţii, agenţii şi reprezentanţii săi toate instrucţiunile necesare sau potrivite pentru facilitarea executării prompte şi eficiente a Serviciilor.

OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

- Obligaţii generale

  - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

  - Atunci când serviciile sunt furnizate în legătură cu organizarea unei proceduri de licitaţie, Prestatorul va fi responsabil pentru orice daună suferită de Autoritatea Contractantă, ca rezultat al nerespectării ori încălcării acestor legi, reglementări ori jurisprudenţe, care determină sau poate determina admiterea unei plângeri ori a unei acţiuni în despăgubire împotriva Autorităţii Contractante  introduse de candidaţi şi/sau ofertanţi, care reclamă în baza documentaţiei de atribuire elaborate de Prestator, nereguli, erori, conflicte de interese, cazuri de necompetenţă, si vor atrage răspunderea profesională si materiala pentru fraude, infracţiuni sau contravenţii săvârşite de Prestator sau subcontractorii acestuia, salariaţii sau experţii care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Prestatorului.

  - Atunci când Serviciile sunt furnizate pentru un Proiect care formează obiectul unuia sau mai multor contracte de achiziţii publice, Prestatorul va respecta toate contractele de achiziţii publice din cadrul Proiectului administrat şi coordonat, va acţiona în conformitate cu acestea şi va fi responsabil pentru toate prejudiciile suferite de Autoritatea Contractantă ca rezultat al nerespectării ori încălcării de către Prestator a dispoziţiilor acestor contracte de achiziţie publică, care determină sau pot determina admiterea unei acţiuni în despăgubiri în contra Autorităţii Contractante intentate de contractanţi, referitor la contractele de achiziţii publice administrate sau coordonate de Prestatorulşi prin care sunt reclamate nereguli, erori, încălcări, conflicte de interese, cazuri de necompetenţă şi care vor atrage răspunderea profesională si materială pentru fraude, infracţiuni sau contravenţii, săvârşite de Prestator sau subcontractorii, salariaţii sau experţii care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Prestatorului.

  - Prestatorul va executa Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, conform celor mai înalte standarde profesionale.

  - Prestatorul se va conforma Ordinelor administrative emise de Managerul de Proiect al Autorităţii Contractante.

  - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga nici un element al Contractului de Servicii fără acordul scris, prealabil, al Autorităţii Contractante. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului de Servicii, decizia finală va aparţine Autorităţii Contractante.

  - Dacă Prestatorul este un consorţiu alcătuit din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor Contractului de Servicii. Prestatorul, reprezentat de liderul de consorţiu va acţiona pe seama acestuia în cadrul Contractului de Servicii si va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual consorţiul.

  - Prestatorul va face demersurile necesare pentru a se asigura ca finanţarea UE a fost mediatizată corespunzător în condiţiile legii şi ale regulilor privind transparenţa redactate şi publicate de către Comisie, in Regulamentul nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

- Codul de conduită

  - Prestatorul va acţiona în permanenţă cu devotament şi imparţialitate şi ca un consultant loial al Autorităţii Contractante, precum şi cu discreţie adecvată. În mod particular, se va abţine de la orice declaraţie publică privind Proiectul sau Serviciile fără aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de Autoritatea Contractantă conform Contractului de Servicii. Prestatorul nu va putea angaja în nici un mod Autoritatea Contractantă fără acordul scris prealabil al acesteia şi atunci când este posibil va face cunoscută această obligaţie terţilor.

  - Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său vor respecta drepturile omului şi se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România.

  - Când Prestatorul sau oricare din subcontractorii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract încheiat cu Autoritatea Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Autoritatea Contractantă, aceştia vor răspunde în condiţiile legii, în funcţie de natura şi gravitatea faptei. Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere nici unui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii.

  - Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, deducere, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu, sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.

  - Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii Contractante.

  - Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nici o informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Autorităţii Contractante, informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii.

  - Executarea Contractului de Servicii nu trebuie să genereze cheltuieli comerciale neuzuale în afara celor înscrise în bugetul contractului şi menţionate în caietul de sarcini. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Autoritatea Contractanta  nu va fi răspunzătoare şi nu va suporta cheltuielile comerciale în afara celor înscrise în bugetul contractului şi menţionate în Caietul de sarcini.

  - Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, Autoritatii de Management si Organismului Intermediar la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă, Autoritatea de Management si Organismul Intermediar  vor efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni de neregula sau cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

- Conflictul de interese

  - Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de Servicii, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris tuturor părţilor semnatare ale contractului - Autoritate de Contractare, fără întârziere.

  - Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 7 din prezentele Condiţii Generale, Prestatorul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Autorităţii Contractante, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte / regasesc într-o astfel de situaţie.

  - Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a Contractul de Servicii.

- Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

  - În situaţia în care Prestatorul şi-a încălcat în mod grav obligaţiile contractuale, pe lângă plata penalităţilor aferente si/sau rezilierea Contractului de servicii, Prestatorul respectiv va fi exclus, de catre Autoritatea Contracta, de la atribuirea altor contracte finanţate din fonduri publice, pentru o perioada de maximum 5 ani de la data constatării abaterii.

  - Prestatorul care a esuat esential in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor contractuale, altele decat cele mantionate la articolul 17, va putea fi notificat sa plateasca penalitati reprezentand 10% din valoarea totala a Contractului. Acest procent poate fi crescut pana la 20% in cazul in care exista un precedent in acest sens in ultimii 5 ani.

- Instrucţiuni

  - Dacă Serviciile ori o parte a acestora presupun elaborarea unor documentaţii de atribuire, rapoarte de evaluare, instrucţiuni, Prestatorul le va elabora în baza legislaţiei în vigoare, a unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de Autoritatea Contractantă,. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a le respinge sau de a nu fi de acord cu ele.

  - Prestatorul se va asigura că toate documentele legate de achiziţia bunurilor şi serviciilor ce cad în sarcina sa sunt elaborate în mod obiectiv, cu respectarea standardelor de calitate corespunzătoare, pentru a promova oferte competitive.

- Despăgubiri

  - Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor, plângerilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractorilor săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.

  - Pe cheltuiala sa Prestatorul va despăgubi, proteja Autoritatea Contractantă, pe agenţii şi salariaţii acestora pentru şi împotriva tuturor acţiunilor, plângerilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea  Contractului de Servicii, cu condiţia ca:

a)	Prestatorul să fie notificat de către Autoritatea Contractantă, despre asemenea acţiuni, plângeri, pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunoştinţă despre acestea;

b)	valoarea acestor despagubiri nu va fi limitata, ci va reprezenta valoarea efectiva a daunelor produse Autoritatii  Contractante, din cauze care pot fi atribuite conform caietului de sarcini, (fie prin acţiuni/decizii greşite fie prin inactivitate) Prestatorului.

c)	răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza Contractului de Servicii şi nu va include răspunderea ca urmarea a unor fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări.

  - Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita, într-un termen de maximum 15 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor în cazul în care Prestatorul nu îşi execută obligaţiile din Contractul de Servicii.

  - După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ţinut răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de 7 ani de la data  finalizarii prezentului contract, cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede un termen mai mare.

- Aspecte medicale, detalii cu privire la asigurări şi securitate

  - Autoritatea Contractantă poate să solicite Prestatorului şi/sau personalului acestuia care derulează serviciile de asistenţă tehnică să se supună unui control medical efectuat de către un cadru medical calificat şi să înainteze cât mai curând posibil Autorităţii Contractante raportul medical rezultat.

  - Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în paragraful 12.1 al prezentelor Condiţii Generale în condiţiile stabilite de prevederile legilor aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

  - Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. Autoritatea Contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.

  - În termen de 30 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia cu o societate de asigurări autorizata şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care va fi stabilita in raport de suma prevăzută la art. 3 din contract care sa acopere:

a)	răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al  salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

b)	pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autorităţii Contractante utilizat pentru executarea Contractului de Servicii;

c)	răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Autorităţii Contractante, ori salariaţilor ori agenţilor Autorităţii Contractante, ca urmare a executării Contractului de Servicii;

d)	decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu Contractul de Servicii.

  - Prestatorul se va asigura de asemenea împotriva pierderilor şi pagubelor bunurilor personale ale personalului său angajat ori contractat şi ale familiilor acestuia ce locuiesc în Romania.

  - Prestatorul va furniza dovezi ale poliţei / poliţelor de asigurare prevăzute la art. 12.4 si 12.5  şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către Autoritatea Contractantă.

  - Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori contractat, ori familiile acestora  ce locuiesc în Romania, în funcţie de gradul de pericol fizic cu care sunt confruntaţi.

  - Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc în Romania şi de informarea continuă a Autorităţii Contractante cu privire la acest aspect. Dacă Autoritatea Contractantă ori Prestatorul au cunoştinţă de o ameninţarea iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat ori a familiilor acestora, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de urgenţă Managerului de Proiect şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 32.

  - Prestatorul va prezenta copii legalizate ale politelor de asigurare de raspundere civila profesionala care sa acopere integral domeniul serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.

- Drepturi de proprietate intelectuală

  - Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Autorităţii Contractante. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Autorităţii Contractante. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante.

  - Prestatorul nu va publica articole referitoare la Servicii, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nici o informaţie furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acesteia.

  - Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

- Scopul Serviciilor

  - Scopul Serviciilor este precizat în Caietul de Sarcini, parte integranta a prezentului Contract.

  - Atunci când Contractul de Servicii vizează prestarea de servicii de supervizare / de management (dupa caz), a lucrarilor din cadrul Proiectului,  Prestatorul îşi va asuma toate sarcinile privind implementarea in bune conditii a Proiectului, respectiv atingerea obiectivelor acestuia in termenele stabilite, conform Caietului de Sarcini, coordonat cu si sub autoritatea Managerului de Proiect.

- Personalul şi echipamentul

  - Consultantul trebuie sa propuna spre aprobare  Autoritatii Contractante lista  personalului ( alti experti),  care urmeaza sa fie utilizati in cadrul proiectului. Se va prezenta  CV similar cu modelul utilizat ptr expertii principali. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul sa respinga orice propunere care nu corespunde cerintelor din caietul de sarcini. Nici o misiune nu va incepe inainte ca Autoritatea Contractanta sa emita Ordinul Admnistrativ de aprobare a expertilor.

  - Misiunile expertilor (experti principali si alti experti) se vor desfasura la data sau in cadrul perioadei stabilite in Anexa VI  a Contractului de Servicii si in concordanta cu necesitatile proiectului respectiv al progresului lucrarilor. In cazul in care progresul lucrarilor o impune Prestatorul este obligat sa sporeasca respectiv sa reduca prezenta expertilor sai pentru a asigura indeplinirea sarcinilor respectiv pentru a evita un consum nejustificat de expert/luna. Prestatorul este obligat sa propuna  Autoritatii Contractante modificarile considerate necesare ale graficului de defalcare zile lucratoare din Anexa VI fara insa a modifica totalul de om/luna ptr categoria respectiva de experti. Daca Autoritatea Contractanta aproba se va emite un Ordin Administrativ corespunzator.  In cazul in care se impun modificari ale totalurilor de om/luna pe o categorie de exxperti respectiv transferul de om/ luna intre diferitele categorii de experti, aceste modificari se pot face numai prin Act Aditional la contract cu respectarea art 18. Prestatorul ramine singurul responsabil pentru indeplinirea sarcinilor conform caietului de sarcini si de gestionarea corespunzatoare a bugetului de timp si financiar.

  - Când o parte a Serviciilor se va derula în afara României, Prestatorul va informa Autoritatea Contractantă, cu privire la numele şi calificările personalului angrenat în derularea acestor servicii.

  - Prestatorul:

a)	va informa Autoritatea Contractantă,  după caz privind data sosirii şi plecării fiecărui membru al personalului;

b)	va remite la momentul oportun Autorităţii Contractante, pentru aprobare în scris, o solicitare pentru numirea unor experţi care nu au un rol cheie., Prestatorul are obligaţia de a depune documentaţia completă la Autoritatea Contractantă cu cel puţin 30 zile înainte de data prevăzută pentru mobilizarea experţilor. Aceştia vor fi consideraţi aprobaţi şi vor putea fi mobilizaţi numai din momentul emiterii ordinului administrativ de către Autoritatea Contractantă..

  - Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu, personalului salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru  îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.

- Înlocuirea personalului

  - Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat in contract (experti cheie) sau aprobati prin ordin administrativ (experti secundari) fără acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante. Schimbările de personal vor fi analizate şi aprobate de către Autoritatea Contractantă. Inlocuirile de experti principali ( experti cheie) se vor face numai pe baza de Act Adiţional la Contract. Inlocuirile altor experti care nu au rol cheie se vor face pe baza de Ordin Adminsitrativ. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii:

a)	în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;

b)	dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului (ex. demisia, etc.).

In situatii prevazute la pct.a) si b) pentru a fi exceptat de la aplicarea penalitatilor, Prestatorul va prezenta Autoritatii Contractante documentul justificativ al incetarii activitatii membrului personalului in cadrul Proiectului si al oricaror activitati ale Prestatorului si o declaratie pe proprie raspundere privind angajamentul Prestatorului de a respecta intocmai conditiile solicitate mai sus pentru exceptarea de la aplicarea penalitatilor.

Aplicarea penalitatilor  prevazute in Anexa VIIB – Penalitati indicate este exceptata pentru situatiile prevazute la pct. b) numai in cazul in care raporturile contractuale intre membrul personalului inlocuit si Prestator inceteaza definitiv pe intreaga durata ramasa de executare a Proiectului, indiferent de relatia contractuala si tipul de contract (de dreptul muncii, de drept civil sau drept comercial) dintre membrul personalului si Prestator, nu numai pentru Proiect, ci pentru orice activitate desfasurata de catre Prestator, potrivit obiectului de activitate al acestora, indiferent de aria geografica de realizare a activitatilor. Clauza se aplica oricaror forme juridice prin care membrul personalului – persoana fizica – a carui inlocuire se cere poate intra in relatie contractuala directa cu Prestatorul sau poate furniza servicii or realiza lucrari al caror beneficiar este Prestatorul.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a derula investigatii in orice moment, pe durata de executie a proiectului, privind respectarea conditiilor pentru exceptarea de la aplicarea penalitatilor, Prestatorul avand obligatia de a asigura accesul la evidentele sale sau de a furniza in termen de 3 zile informatiile relevante solicitate. In cazul in care in urma acestor investigatii, Autoritatea Contractanta constata neideplinirea conditiilor  pentru exceptarea de la aplicarea penalitatilor, aceasta va aplica Prestatorului penalitatile retroactiv, de la data inlocuirii membrului personalului, aplicand si o majorare a cuantumului stabilit in Anexa VIIB cu 15%.

Conditiile si clauzele de mai sus privind exceptarea de la aplicarea penalitatilor pentru situatiile prevazute la pct. b) se aplica si societatilor aflate sub controlul Prestatorului sau societatilor din grupul din care Prestatorul face parte (intreprinderi afiliate).

În oricare alte situaţii decât cele prevăzute la punctul a) si b)de mai sus se vor aplica penalităţi conform Anexei  VII B - Penalităţi indicate.

  - Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii.

  - În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare, iar remuneraţia ce va fi plătită înlocuitorului nu poate fi mai mare decât remuneraţia acordată membrului personalului care a fost înlocuit. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau calificare, Autoritatea Contractantă poate fie să decidă încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu Articolul 33 din Condiţiile Generale, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului de Servicii, să accepte înlocuitorul, cu condiţia ca sumele plătite acestuia din urmă să fie renegociate astfel încât să reflecte un nivel de remuneraţie corespunzător.

  - Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care expertul nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a expertului absent. Indiferent de situaţie, Autoritatea Contractantă nu va efectua nici o plată pentru perioada absenţei expertului sau pentru înlocuitorul acestuia.

EXECUTAREA CONTRACTULUI

- Întârzierea în executare

  - Dacă Prestatorul nu execută Serviciile în perioada de execuţie specificată în Contractul de Servicii, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, fără necesitatea vreunei notificări şi fără afectarea celorlalte remedii la care este îndreptăţită în baza Contractul de Servicii, să pretindă Penalităţi Contractuale pentru fiecare zi, sau parte de zi, care va trece între sfârşitul perioadei de execuţie specificată în Contractul de Servicii şi sfârşitul real al perioadei de execuţie.

  - Suplimentar faţă de prevederile articolului 17.1, Autoritatea Contractantă poate pretinde penalităţi conform. Anexei  VII B - Penalităţi indicate, în cuantumul şi condiţiile prevăzute în această anexă.

  - Despagubirile contractuale pe zi de intarziere conform articolului 17.1 se vor calcula prin impartirea pretului  contractului la numarul de zile al perioadei de executie.

  - Dacă Despăgubirile Contractuale astfel calculate depăşesc mai mult de 15% din Preţul contractului, Autoritatea Contractantă, după notificarea Prestatorului, poate

a)	să dispună încetarea Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile din Condiţiile Generale; şi

b)	să finalizeze Serviciile pe cheltuiala Prestatorului

  - În cazul în care unul sau mai multe dintre contractele de lucrări care fac obiectul prezentului contract de Servicii (management sau supervizare) inregistreaza întârzieri sau se reziliază, din cauze care pot fi atribuite conform condiţiilor caietului de sarcini, (fie prin acţiuni/decizii greşite fie prin inactivitate)  Prestatorului, atunci acesta din urmă nu va fi plătit pentru o periodă de timp egală cu cea a întârzierii faţă de graficul de execuţie aprobat iniţial în oricare dintre cele două situaţii menţionate anterior. Durata contractului de Servicii se va prelungi în acest caz, fără majorarea preţului, cu perioada de timp astfel determinată. Expertii implicati in implementarea contractelor de lucrari astfel intarziate nu vor fi platiti pe perioada intarzierii, nefiind pontati pentru aceasta perioada.

- Modificarea Contractului de Servicii

  - Orice modificare a Contractului de Servicii, se poat face numai printr-un act adiţional la Contract şi numai în timpul perioadei de execuţie a contractului. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat cu contractul iniţial. Schimbările majore, ca de exemplu alterarea fundamentală a caietului de sarcini sau a organizării şi metodei, nu pot fi făcute print-un act adiţional care să altereze condiţiile competiţiei la momentul acordării contractului. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adiţional la Contractul de servicii indiferent de procentul în care această realocare este cerută. Data intrării în vigoare a actului adiţional va fi data ultimei semnări a acestuia.

  - In cazul in care  Autoritatea Contractantă  doreste sa modifice continutul contractului, respectand prevederile art. 18.1,  aceasta va notifica Prestatorul cu privire la natura şi forma unei asemenea măsuri. După primirea acestei notificări Prestatorul va remite Autorităţii Contractante, in termen de max 30 de zile  o propunere scrisă conţinând:

a)	o descriere a serviciului care urmează să fie executat sau a măsurilor care urmează să fie luate şi un program de execuţie; şi

b)	orice modificări necesare la programul de execuţie sau cu privire la oricare din obligaţiile Prestatorului în baza Contractului de Servicii;

  - Ulterior primirii propunerii Prestatorului, Autoritatea Contractantă va decide în cel mai scurt timp dacă modificarea va fi sau nu dusă la îndeplinire. Autoritatea Contractantă poate decide că modificarea va fi dusă la îndeplinire în condiţiile precizate în propunerea Prestatorului sau în condiţiile în care propunerea a fost modificată de către Autoritatea Contractantă

  - Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Autoritatea Contractantă cu cel puţin 40 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional, cu excepţia cazurilor care sunt temeinic justificate de către Prestator şi acceptate de către Autoritatea Contractantă.

  - După semnarea Actului Adiţional, Prestatorul va trece la îndeplinirea modificării şi va fi obligat la respectarea prezentelor Condiţii Generale ca şi cum respectiva modificare ar fi stabilită prin Contractul de Servicii.

  - Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele Managerului de Proiect. Prestatorul va notifica în scris Autoritatea Contractantă, cu privire la numele şi adresa persoanei sale de contact, a contului bancar şi cu privire la auditorul (auditorii) Contractului. Autoritatea Contractantă va avea dreptul să se opună deciziei Prestatorului cu privire la banca Prestatorului sau auditorul propus.

  - Toate plăţile efectuate de către Autoritatea Contractantă în contul bancar specificat în Contractul de Servicii vor avea efect liberator.

  - Nici o modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a Contractului de Servicii care nu a fost efectuată sub forma a unui Act Adiţional va fi considerată nulă.

- Zilele şi orele lucrătoare

  - Zilele şi orele lucrătoare ale personalului salariat sau contractat de către Prestator în România vor fi stabilite în condiţiile legii române şi în acord cu cerinţele Serviciilor. Personalul Prestatorului poate lucra sâmbetele, duminicile si sărbătorile legale, după caz, în condiţiile legii, dar numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante.

- Dreptul la concediu

  - Concediul anual care va fi efectuat în perioada de executare a Contractului de Servicii trebuie să fie efectuat într-o perioadă aprobată de către Autoritatea Contractantă. Prestatorul este obligat să înainteze Autorităţii Contractante spre informare perioada în care experţii vor  fi în concediu.

  - Ratele de onorarii sunt considerate a ţine cont de concediul anual de până la două luni al personalului salariat sau contractant al Prestatorului în timpul perioadei de executare a Contractului de Servicii. În consecinţă, zilele libere luate cu titlul de concediu anual nu vor fi considerate zile lucrătoare.

- Informarea

  - Prestatorul va pune la dispozitia Autorităţii Contractante orice informaţie/documente solicitate în legătură cu Serviciile prestate in conformitate cu Contractul de prestari servicii.

- Arhivele

  - Prestatorul este obligat sa organizeze în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Servicii, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe că numărul de zile lucrătoare şi cheltuielile pentru orice activitate prevazuta in contract , identificate în factura (facturile) Prestatorului sunt reale si în mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor.

  - Prestatorul are obligatia ca la sfarsitul implementarii contractului odata cu predarea raportului final sa intocmeasca un registru de evidenta a activitatilor/ serviciilor prestate in cadrul contractului cu trimitere la documentele ce justifica indeplinirea acestora, care vor fi anexate la acest registru. Acest  registru cuprinde orice documentaţie cu privire la venituri şi cheltuieli şi orice inventar necesar pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv rapoarte lunare, bilete de avion şi alte mijloace de transport, documente atestând plăţile către experţi şi facturi sau chitanţe pentru cheltuieli. Neîndeplinirea obligaţiei de a organiza şi păstra aceste arhive constituie o încălcare gravă a Contractului de Servicii si indreptateste Autoritatea Contractanta sa declare orice cheltuiala nesustinuta de documente ca fiind neeligibila

  - Predarea registrului de evidenta a activitatilor/serviciilor prestate reprezinta mijlocul prin care se transfera dreptul de proprietate asupra rezultatelor Contractului si/sau a documentelor realizate conform prevederilor din contract.

  - Prestatorul va permite Autorităţii Contractante, Autorităţii de Management  Organismul Intermediar, sau oricărei persoane autorizate de către Autoritatea Contractantă, Comisiei Europene sau Curţii Europene şi/sau Române de Auditori să inspecteze sau să auditeze arhivele şi înregistrările referitoare la Serviciile de Asistenţă Tehnică şi să efectueze copii după acestea, atât în cursul cât şi după furnizarea serviciilor prevazute in contract

- Verificarea de către organismele CE şi/sau române

  - Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă şi Curţii Europene şi/sau Române de Auditori, sau autorităţilor similare care acţionează în România verificarea implementării Proiectului, prin examinarea la faţa locului a documentelor originale, şi desfăşurarea unui audit complet, dacă este necesar, asupra documentelor justificative ale înregistrărilor, actelor contabile şi orice alt document referitor la finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc pe o perioadă de până la 7 ani de la data finalizării Contractului de Servicii.

  - În acest scop, Prestatorul se obligă să acorde accesul cuvenit personalului sau agenţilor Comisiei Europene, ai Oficiului European şi/sau Român Antifraudă şi ai Curţii Europene şi/sau Române de Auditori, sau ai autorităţilor similare care funcţionează în România, pe şantierele şi în locurile unde Contractul de Servicii este adus la îndeplinire, inclusiv acces la sistemele sale informatizate, şi de asemenea la toate documentele şi bazele de date privitoare la managementul tehnic şi financiar al Proiectului şi să întreprindă toate demersurile necesare pentru înlesnirea activităţii acestora. Accesul acordat agenţilor Comisiei Europene, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă şi Curţii Europene şi/sau Române de Auditori, sau ai autorităţilor similare care funcţionează în România va avea la bază confidenţialitatea şi respectul faţă de terţi, fără încălcarea obligaţiilor de drept public care le incumbă. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să fie înlesnită examinarea şi/sau copierea acestora. Prestatorul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la localizarea precisă a tuturor documentelor.

- Rapoarte intermediare şi finale

  - În cursul executării Contractului de Servicii, Prestatorul trebuie să întocmească rapoartele cerute prin Caietul de Sarcini.. Aceste rapoarte vor fi alcătuite dintr-o secţiune narativă şi o secţiune financiară.

  - Toate facturile trebuie însoţite de aprobarea Autorităţii Contractante pentru toate rapoartele emise anterior si care acopera toata perioada de facturare . In cazul neaprobarii rapoartelor, expertii nu vor fi pontanti pentru refacerea acestora cu exceptia cazurilor in care au fost prevazute de la inceput mai multe faze de intocmire si depunere a acestor rapoarte. Toate facturile trebuie de asemenea însoţite de un raport financiar la zi aprobat de Autoritatea Contractanta. Structura raportului financiar intermediar sau final va fi aceeaşi cu cea a bugetului aprobat contractual (Anexa .VI a Contractului de Servicii). Acest raport financiar va evidentia toate  cheltuielile efectuate în perioada raportată, cheltuielile cumulate şi soldul balanţei.

  - Imediat înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de Servicii, Prestatorul va întocmi un raport final al activitatilor prevazute in contract, care trebuie să includă modalitatea si stadiul de indeplinire a obiectivelor, recomandari de viitor, iar, dacă este cazul, un studiu critic al oricăror probleme majore care au apărut în cursul executării Contractului de Servicii.

  - Raportul final al activitatilor va fi înaintat către Autoritatea Contractanta în conformitate cu termenele stipulate în Caietul de sarcini care reprezinta parte integranta a prezentului Contract.

  - În situaţia în care Contractul de Servicii este executat în etape, executarea fiecărei etape va genera întocmirea de către Prestator a unui raport final al derulării lucrărilor in etapa respectiva.

  - Rapoartele iniţial, intermediare şi final se supun prevederilor articolului 13 din prezentele Condiţii Generale.

- Aprobarea rapoartelor şi documentelor

  - Autoritatea Contractantă va aproba rapoarte, documente  întocmite, devizul  justificativ al cheltuielilor, foile de prezenţă ale experţilor angajaţi prin contract înaintate de către Prestator, certificând faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului de Servicii precum si cu Desfasuratorul zile lucratoare experti Sect II Anexa VI.

  - Autoritatea Contractantă în termen de 30 de zile de la primirea rapoartelor sau documentelor, va notifica conform Caietului de Sarcini Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor în cazul respingerii rapoartelor sau documentelor sau al solicitării unor modificări.Dacă Autoritatea Contractantă nu transmite în interiorul termenului de notificare nici un comentariu cu privire la documentele sau rapoartele primite, Prestatorul poate solicita aprobarea în scris a acestora. Documentele sau rapoartele vor fi considerate ca fiind aprobate de către Autoritatea Contractantă dacă aceasta nu îl informează expres pe Prestator de existenţa oricăror comentarii în termen de 60 de zile de la primirea solicitării scrise.

  - Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a cere clarificări sau modificări la rapoarte

  - În situaţia în care un raport sau document este aprobat de către Autoritatea Contractantă condiţionat de operarea unor modificări de către Prestator, Autoritatea Contractanta după caz, va stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. Autoritatea Contractanta are obligaţia de a trimite într-un termen de 15 zile de la primirea documentelor modificate conform celor solicitate Prestatorului decizia finală cu privire la documentele revizuite.

  - În situaţia Contractului de Servicii care este executat în etape, executarea fiecărei etape va fi condiţionată de aprobarea de către Autoritatea Contractantă a etapei precedente, în afara situaţiei în care etapele se desfăşoară concomitent.

PLĂŢI ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR

- Auditarea cheltuielilor

  - Pentru Serviciile executate în baza Contractului de Servicii se va realiza un audit anual al cheltuielilor.

  - Anual, un auditor extern, autorizat conform legislaţiei în vigoare şi care este desemnat de către Autoritatea Contractantă trebuie să examineze şi să verifice facturile şi rapoartele financiare transmise de către Prestator si sa întocmească raportul de verificare a cheltuielilor.

  - Auditorul trebuie să constate existenţa unor dovezi satisfăcătoare, concludente, întemeiate şi suficiente cu privire la următoarele aspecte:

- personalul/experţii salariaţi sau contractaţi de către Prestator pentru executarea Contractului de Servicii au lucrat efectiv în cadrul Contractului de Servicii (prin coroborarea cu probe independente, provenind de la terţi, dacă acestea pot fi puse la dispoziţie) numărul de zile indicat în facturile emise de Prestator şi în desfăşurătorul rapoartelor financiare remis împreună cu rapoartele intermediare si final de derulare a lucrărilor/activitatilor

- sumele pretinse drept cheltuieli pentru orice alte activitati prevazute in contract au fost în mod real şi necesar utilizate în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini din Contractul de Servicii;

- sumele pretinse drept parte a procedurii de verificare a cheltuielilor au fost în mod real şi necesar utilizate în acord cu graficul plăţilor specificat în Articolul 7.2 din Contractul de Servicii.

  - Prestatorul acordă auditorului toate drepturile de acces menţionate în Articolului 23 din Condiţiile Generale.

  - Costurile pentru audit se vor suporta de catre Autoritatea Contractanta.

- Plăţi şi dobânzi pentru plata cu întârziere

  - Modul de efectuare a plăţilor se va detalia in Conditiile Speciale. Plăţile se vor face in lei.

  - Facturile vor fi emise in numele Autoritatii Contractane. Autoritatea Contractanta va aproba facturile prin acordarea menţiunii “certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii” pe factură.

  - Autoritatea Contractantă va efectua plăţile către Prestator în următoarea modalitate:

  - Avans nu se acorda.

  - Plăţi trimestriale intermediare, conform Conditiilor Speciale, în termen de 60 de zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a facturii însoţită de raportul intermediar de derulare a lucrarilor cu condiţia aprobării respectivelor rapoarte, conform Articolelor 24 si 25 din Condiţiile Generale. Facturile trebuie astfel plătite încât sumele achitate să nu depăşească 90% din preţul Contractului , 10% fiind plata finală minimă.

  - Plata finala după verificare, cu respectarea preţului maxim al Contractului, după deducerea sumelor deja plătite, în termen de 60 de zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a facturii însoţită de raportul final al derulării lucrărilor şi raportul final al verificării cheltuielilor cu condiţia aprobării respectivelor rapoarte, conform Articolelor 24 si 25 din prezentele Condiţii Generale.

  - Autoritatea Contractantă poate întrerupe cursul termenului limită de 60 de zile cu privire la orice parte din suma facturată in cazul in care exista obiectiuni. Autoritatea Contractanta va notifica Prestatorul că respectiva parte din suma facturată este neacceptabilă, fie întrucât suma în chestiune nu este datorată, fie pentru că raportul corespunzător nu poate fi aprobat, fie solicitind clarificări, modificări sau informaţii suplimentare. Termenul pentru efectuarea platii va reîncepe să curgă de la data la care o factură întocmită în mod corect este primită de către Autoritatea Contractantă. Autoritatea Contractantă nu are dreptul de a refuza în mod nejustificat plata oricărei sume din factură cu privire la care nu există obiecţiuni.

  - După expirarea termenului limită prevăzut mai sus, Prestatorul poate pretinde dobânzi pentru plata cu întârziere, în cazul existenţei a două luni de plăţi întârziate, la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicată de Banca Naţională a României, în prima zi a lunii în care termenul limită a expirat.

  - Plăţile datorate de către Autoritatea Contractantă vor fi efectuate în contul bancar notificat de către Prestator

  - Toate facturile trebuie însoţite de copii sau extrase ale rapoartelor de activitate corespunzătoare prevăzute în Articolul 25 şi care explică sumele facturate în raport cu timpul lucrat de către personalul salariat sau contractant/experţi. În cazul experţilor pe termen scurt, 7 ore lucrate sunt considerate ca echivalând cu o zi lucrată. În cazul tuturor experţilor timpul lucrat trebuie rotunjit la cel mai apropiat număr total de zile lucrate pentru activităţile facturate. Timpul utilizat pentru deplasarea exclusivă şi necesară în scopurile Contractului de Servicii nu intră în timpul efectiv lucrat pentru care se calculează onorariul

  - Plata finală va fi condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligaţiilor sale în legătură cu executarea tuturor fazelor sau părţilor Serviciilor şi de aprobarea de către Autoritatea Contractantă a fazei sau a părţii finale a Serviciilor. Plata finală va fi efectuată numai după ce raportul final al derulării lucrărilor şi declaraţia finală vor fi remise de către Prestator şi aprobate ca şi corespunzătoare de către Autoritatea Contractantă.

  - În cazul în care oricare din următoarele evenimente intervine şi persistă, Autoritatea Contractantă poate suspenda, total sau parţial, plăţile datorate Prestatorului în baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului:

a)	Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în executarea Contractul de Servicii;

b)	Orice altă împrejurare pentru care Prestatorul răspunde în baza Contractului de Servicii şi care, în opinia Autorităţii Contractante interferează sau ameninţă să interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii.

- Garanţia de buna execuţie

  - Împreună cu transmiterea Contractului semnat, Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante o garanţie de bună execuţie a Contractului. Valoarea garanţiei va fi specificată în Condiţiile Speciale. Garanţia va fi de 10% din preţul Contractului fără TVA, incluzând orice sume stipulate în actele adiţionale la Contract.

  - Garanţia de bună execuţie va putea fi executată de către Autoritatea Contractantă pentru orice incalcare a prevederilor art.6 din aceste conditii generale si orice pierdere rezultată din neîndeplinirea adecvată de către Prestator a obligaţiilor sale contractuale.

  - Garanţia de bună execuţie va avea forma stabilită în Documentaţia de atribuire şi va fi reprezentată de o scrisoare de garanţie bancara.

  - Garanţia de bună execuţie va fi stabilită în lei. Nici o plată nu va fi făcută în favoarea Prestatorului anterior ca acesta să furnizeze garanţia de bună execuţie. Garanţia va rămâne valabilă până la momentul executării corespunzătoare şi în întregime a Contractului de Servicii.

  - Pe parcursul executării Contractului de Servicii, dacă persoana fizică sau juridică ce furnizează garanţia nu mai este în măsură să-şi onoreze angajamentele iar garanţia îşi va înceta valabilitatea, prestatorul are obligatia de a notifica imediat Autoritatea Contractantă asupra acestui aspect. Prestatorul are obligatia de a emite in termen de 10 zile de la data acestei notificari o nouă garanţie bancara de buna executie  emisă în aceleaşi condiţii ca cea anterioară. În cazul în care Prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a prezenta o nouă garanţie, Autoritatea Contractantă are dreptul de a rezilia Contractul.

  - Autoritatea Contractantă va executa garanţia pentru toate sumele pentru care garantul este răspunzător conform garanţiei şi care sunt datorate în urma încălcării obligaţiilor contractuale de către Prestator, în acord cu termenii garanţiei şi până la valoarea acesteia. Garantul va plăti fără întârziere sumele respective, la solicitarea Autorităţii Contractante şi nu are dreptul de a ridica nici o excepţie. Înainte de a formula orice pretenţie asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă îl va notifica pe Prestator cu privire la natura încălcării în raport de care este formulată pretenţia.

  - Autoritatea Contractanta va elibera/restitui garanţia de buna execuţie in cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin Contractul de Servicii, daca nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

- Recuperarea creanţelor de la Prestator

  - Prestatorul va restitui Autorităţii Contractante sumele considerate plătite în plus la platile intermediare sau la plata finala ca urmare a raportului de auditare anuala.

  - Platile se vor efectua  în termen de 15 de zile de la primirea unei cereri în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

  - Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă poate mări sumele datorate prin adăugarea unei dobânzi la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Naţională a României, din prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus 7 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Autorităţii Contractante (exclusiv). Orice plată parţială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite.

- Plata efectuată către terţi

  - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni.

  - Notificarea beneficiarilor unei cesiuni aprobate precum şi adresa lor completă şi datele acestora de identificare vor fi unica responsabilitatea a Prestatorului.

  - În situaţia indisponibilizării unor bunuri ale Prestatorului printr-o măsură dispusă în acord cu legea, care afectează plăţile datorate acestuia în baza contractului şi fără a afecta termenul limită stabilit in Articolul 27 din prezentele Condiţii Generale, Autoritatea Contractantă va avea la dispoziţie 60 de zile, începând cu ziua în care primeşte notificarea cu privire la înlăturarea definitivă a impedimentului la plată, pentru reluarea plăţilor către Prestator.

ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII ŞI ÎNCETAREA ACESTUIA

- Încălcarea Contractului de Servicii

  - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului de Servicii când nu îndeplineşte oricare din obligaţiile ce îi revin potrivit Contractului de Servicii.

  - Atunci când are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către Autoritatea Contractantă, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Autoritatea Contractantă, sau Prestatorul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri şi/sau

b) încetarea Contractului de Servicii.

  - Despăgubirile pot fi:

a) Despăgubiri Generale; sau

b) Penalităţi contractuale.

  - În orice situaţie în care Autoritatea Contractantă, este îndreptăţita la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanţia corespunzătoare.

  - Autoritatea Contractantă va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea Contractului de Servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul de Servicii.

- Suspendarea Contractului de Servicii

  - În cazul în care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale sau neregularităţi sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea Contractului de Servicii.

- Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorităţii Contractante

  - Prezentul Contract de Servicii va înceta automat dacă in termen de 2 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere Prestatorul nu a demarat Serviciile.

  - Prezentul Contract de Servicii va înceta automat dacă nu a generat nici o plată într-o perioadă de 6 luni de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată..

  - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 33.1 şi 33.2, Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de şapte zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Prestatorul nu execută Serviciile conform cu Contractul de Servicii; această situaţie se defineşte ca:

- întârzierea depunerii a cel puţin 5 documente care trebuiesc livrate (livrabile) sau Rapoarte definite conform Anexei III fiecare cu peste 30 de zile;

b) Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 30 zile notificării emise de către Autoritatea Contractantă care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din Contractul de Servicii care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a Serviciilor;

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Ordinul administrativ sau instrucţiunile emise de către Autoritatea Contractantă;

d) Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al Autorităţii Contractante;

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Autoritatea Contractantă îl poate justifica;

h) împotriva Prestatorul a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

i)	 în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, Prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

j)	 are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la Contractul de Servicii;

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii;

l)	 Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

  - Ulterior incetarii Contractului, Autoritatea Contractanta poate să finalizeze ea însaşi Serviciile de asistenţă tehnică, sau să încheie orice alt contract cu un terţ, pe cheltuiala Prestatorului. Culpa Prestatorului pentru întârziere în finalizarea Contractului de Servicii va înceta imediat când Autoritatea Contractantă reziliază Contractul de Servicii fără a afecta vreo răspundere deja angajată în cadrul acestuia.

  - La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea Serviciilor în mod prompt şi organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.`

  - De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Autoritatea Contractantă, va certifica valoarea Serviciilor şi toate sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

  - Autoritatea Contractantă nu va fi obligată să mai efectueze plăţi către Prestator până la finalizarea Serviciilor, moment la care Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită să recupereze de la Prestatorul costurile suplimentare, dacă există, pentru finalizarea Serviciilor, sau va plăti Prestatorului orice sumă scadentă Prestatorului datorată conform Articolul 27 din Condiţiile Generale.

  - Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţită să recupereze de la Prestator fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţită în baza Contractului de Servicii, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

  - Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

- Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Prestatorului

  - În urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorităţii Contractante, Prestatorul poate rezilia Contractul de Servicii dacă Autoritatea Contractantă:

a)	nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea Autorităţii Contractante, după expirarea termenului limită prevăzut în Articolul 27 in Condiţiile Generale;

b)	nu îşi îndeplineşte un număr mare de obligaţii importante cu privire la care a fost  notificată în mod repetat;

c)	suspendă derularea Serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive nespecificate în Contractul de Servicii sau independente de culpa Prestatorului;

  - Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Autorităţii Contractante sau al Prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul Contractului de Servicii.

  - În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Autoritatea Contractantă va despăgubi Prestatorul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea, prin însumarea tuturor plăţilor efectuate în baza Contractului de Servicii, a preţului contractului specificat în articolul 3 din Contractul de Servicii.

- Forţa majoră

  - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Servicii, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

  - Îndeplinirea Contractului de Servicii va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce se cuveneau părţilor, până la apariţia acesteia.

  - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

  - Dacă forţa majoră acţionează  sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi, încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

- Decesul

  - În cazul în care Prestatorul este o persoană fizică, Contractul de Servicii va înceta în mod automat la decesul respectivei persoane. Totuşi, Autoritatea Contractanta va examina orice propunere făcută de către succesorii persoanei decedate, dacă aceştia notifică intenţia lor de a continua Contractul de Servicii în termen de 20 zile de la data decesului. Decizia Autorităţii Contractante va fi notificată celor interesaţi în termen de 40 de zile de la primirea propunerii de continuare. Dacă decizia Autorităţii Contractante nu este în sensul continuării Contractului de Servicii cu succesorii Prestatorului decedat, Contractul de Servicii va fi considerat ca încetat cu efecte depline, fără altă formalitate şi fără intervenţia nici unei autorităţi publice sau instanţe de judecată.

  - Dacă Prestatorul este un grup de persoane fizice şi una sau mai multe dintre acestea decedează, părţile vor conveni într-un raport cu privire la derularea Serviciilor şi Autoritatea Contractantă va decide încetarea sau continuarea Contractului de Servicii în conformitate cu intenţia manifestată în termen de 20 zile de la data decesului de către supravieţuitori şi de către succesori, după caz. Decizia Autorităţii Contractante va fi notificată celor interesaţi în termen de 40 de zile de la primirea propunerii de continuare. Paragraful 36.1 de mai sus va fi aplicabil în situaţia în care Autoritatea Contractanta decide să nu continue Contractul de Servicii cu supravieţuitorii şi/sau succesorii membrului decedat al grupului.

  - În situaţia în care Autoritatea Contractanta decide continuarea Contractului de Servicii  conform paragrafului 36.2 de mai sus, aceste persoane vor răspunde în solidar pentru executarea corespunzătoare a Contractului de Servicii în aceeaşi măsura ca şi Prestatorul. Continuarea Contractului de Servicii va avea loc cu respectarea regulilor referitoare la stabilirea oricărei garanţii şi asigurări prevăzute în Contractul de Servicii.

- Soluţionarea litigiilor

  - Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona în mod amiabil, prin tratative directe orice neînţelegere sau dispută referitoare la Contractul de Servicii.

  - În lipsa unei soluţionări amiabile, orice dispute rezultate din sau în legătură cu  executarea şi încetarea Contractului de Servicii sau încălcarea acestuia vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

  - În lipsa unei soluţionări amiabile, orice dispute rezultate din sau în legătură cu executarea garanţiei de buna execuţie încheiata în baza prevederilor prezentului Contract de servicii, vor fi înaintate spre  soluţionare instanţelor  judecătoreşti competente din România

- Legea aplicabilă şi limba Contractului de Servicii

  - Legea română va guverna toate aspectele nereglementate în Contractul de Servicii.

  - Limba Contractului de Servicii şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba română.